|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Сроки выполнения | Бюджет |
| 1 | Устройство пятой линии для уличного освещения д. Вурманкасы | -подвеска СИП провода 1600 метров  - установка блока шкафа управления | 15.01.2021 до 15.01.2021 | 60 000 |
| 2 | Спил сухих деревьев на кладбище д. Пикшики |  | 27.02.2021 – 28.02.2021; 13.03.2021-14.03.2021.  13.11.2021-14.11.2021. | Не требуется финансирования |
| 3 | Благоустройство родника в д. Шупоси | - чистка вокруг родника  - возведение деревянных построек (лавочки) | 01.06.2021-15.06.2021 | Не требуется финансирования |
| Благоустройство родника в д. Вурманкасы | - чистка вокруг родника  - возведение деревянных построек (лавочки)  -устройство спуска к роднику | 01.06.2021-20.06.2021 | Не требуется финансирования |
| Благоустройство родника в д. Синьял-Шатьма | - чистка вокруг родника  - возведение деревянных построек (лавочки) | 01.06.2021-20.06.2021 | Не требуется финансирования |
| 4 | Благоустройство места отдыха около плотины д. Шипырлавар | -Чистка около берега от зарослей;  - Засыпка речным песком берега;  -Устройство лежаков;  -Устройство беседки | 15.05.2021- 20.05.2021; | Не требуется финансирования |
| 5 | Устройство перехода от автомобильной дороги « Чебоксары-Сурская»,устройство тротуара от перехода до МБОУ « Пикшикская СОШ» | -Устройство ступенек  - Установка бетонной плиты для перехода  - Устройство тротуара из бетонных плит | 01.06.2021-15.07.2021 | 25 000 – аренда экскаватора- погрузчика |
| 6 | Ремонт участка дороги в д. Вурманкасы до ул. Магазинная дом №1 и до ул. Центральная дом №2 | -Устройство песчаного покрытия;  - Устройство оснований из бетонного боя | 01.07.2021-31.07.2021; | 402 680 |
| 7 | Благоустройство по ул. Восточная д. Пикшики | - Устройство универсальной спортивной площадки для футбола, волейбола и баскетбола | 15.05.2021-31. 08.2021 | 1 000 000 |
| 8 | Замена ворот и забора на кладбище в д. Пикшики | - Установка металлических столбов  -Устройство ворот из металлопрофиля | 01.07.2021-30.09.2021 |  |

План Пикшикского сельского поселения

по планируемым работам по строительству и благоустройству на 2021 год