|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**ХĔРЛĔ ЧУТАЙ **РАЙОНĚ** | Gerb-ch | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА****КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН** |
| **АТНАР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН****ПУÇЛĂХĚ**ЙЫШĂНУ15.06.2015 №46Атнар сали | **ГЛАВА****АТНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО****ПОСЕЛЕНИЯ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.06.2015 №46село Атнары |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной**

**инфраструктуры Атнарского сельского поселения**

**Красночетайского района Чувашской Республики**

**на 2015-2025 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики и в целях повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Атнарского сельского поселения Красночетайского района администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2015-2025 годы»

2.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Атнарского сельского поселения».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. главы Атнарского сельского поселения А.А.Наумова

**Муниципальная программа**

«Комплексное развитие

**систем коммунальной инфраструктуры**

**Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики**

**на 2015-2025 годы"**

с. Атнары 2015 год

# **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2015-2025 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики |
| Разработчик Программы | Администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики |
| Цели и задачи Программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Атнарского сельского поселения Красночетайского района :- управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;- организация максимально-достоверного учета потребления всех топливно-энергетических ресурсов;- организация информационной открытости реализации Программы; |
| Сроки реализации Программы | 2015-2025 гг. |
| Исполнители Программы | Администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики |
| Объем и источники финансирования | Финансирование осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований федерального и республиканского бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит достичь:- улучшения качества коммунального обслуживания потребителей;- ликвидация критического уровня износа основных средств, к концу 2025 года будет решена проблема замены и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики |

1. **Общие положения**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2015-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». которая предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

 Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

**2. Краткая характеристика Атнарского сельского поселения**

Территорию Атнарского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Атнарского сельского поселения рекреационные земли, земли для развития Атнарского сельского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Атнарского сельского поселения.

Поселение состоит из 11 населенных пунктов входящих в его административное подчинение, в т.ч.: с. Атнары, д. Тоганаши, д. Тарабай, д. Сосново, д. Шорово, д. Липовка вторая, д. Сормово, д. Березовка, д. Кишля, д. Красный Яр, п. Черемушки с общей численностью населения - 2613 чел.

Вышеперечисленные населенные пункты расположены в диапазоне от 500 м. до 15 км от административного центра Атнарского сельского поселения - с. Атнары.

Общая площадь поселения – 15095,0 га (по паспортным данным социально-экономического развития 2006 г.), в т.ч.:

* земли сельскохозяйственного назначения - 4505,0 га;
* земли населенных пунктов - 841,0 га;
* земли промышленности, энергетики, - - га;

транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли

иного назначения

* земли особо охраняемых территорий и объектов - - га;
* земли лесного фонда - 9749,0 га;
* земли водного фонда - - га;
* земли запаса - - га.

Земли Атнарского сельского сельского поселения граничат:

● на севере – с землями Красночетайского сельского поселения;

● на востоке - с землями Шумерлинского муниципального района;

● на северо-востоке – с землями Хозанкинского сельского поселения;

● на западе - с землями Питеркинского сельского поселения;

● на юге - с землями Нижегородской области.

Административным центром Атнарского сельского поселения является – с. Атнары, которое находится в 109 км от столицы Чувашской Республики г. Чебоксары, в 30 км от ближайшей железнодорожной станции, в 6 км от райцентра с. Красные Четаи.

В селе Атнары сосредоточены административно-хозяйственные, культурно-бытовые учреждения и предприятия Атнарского сельского поселения.

На территории Атнарского сельского поселения сейчас находятся 1 крупное сельскохозяйственное предприятие - СХПК «Коминтерн», основным направлением хозяйственной деятельности которого является производство сои, гороха, бобов, зерновых и зернобобовых культур, мяса КРС и свинины.

Основу транспортной сети составляют:

- дороги республиканского назначения - «Сура», протяженностью 9,80 км.;

- дороги общего пользования местного значения, являющиеся собственностью муниципальных образований - «Сура» -Шорово, протяженностью – 0,90 км., «Сура» -Черемушки, протяженностью – 0,80 км., «Сура» -Тоганаши протяженностью – 3,02 км., «Сура» -Кишля, протяженностью 11,650 км., «Сура» - Тарабаи, протяженностью – 0,070 км., «Сура» -Сосново, протяженностью 0,130 км., «Березовка-Красный Яр», протяженностью – 5,180 км., автодорога по д. Тарабаи, протяженностью – 1,0 км.

Прохождение республиканской дороги «Сура» позволяет оценивать положение Атнарского сельского поселения как благоприятное для развития отраслей экономики, ориентированных на вывоз по части производимой в поселении сельскохозяйственной продукции и развитие агропромышленного комплекса.

Промышленный потенциал Атнарского сельского поселения состоит в основном из сельскохозяйственных предприятий (СХПК «Коминтерн»).

В Атнарском сельском поселении развита сеть учреждений здравоохранения, образования, культуры.

Инвестиционным потенциалом (инвестиционной привлекательностью) Атнарского поселения является сельское хозяйство, предприятия переработки сельскохозяйственной продукции, животноводство.

**3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Атнарского сельского поселения**

**3.1 Электроснабжение**

 Электроснабжение Атнарского поселения осуществляется через Красночетайские

электрические сети.

Основное оборудование подстанций находится в удовлетворительном состоянии. Трассы ВЛ-35-110 кВ - в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Протяженность высоковольтных линий электропередач мощностью 10 кВ составляет 25 км, мощностью 0,4 кВ – 45 км.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ.

**3.2 Газоснабжение**

Газоснабжение потребителей Атнарского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается от магистрального газопровода ТУЛА – ЯМБУРГ 1 и 2, протяженность газопроводной сети на территории сельского поселения 5200 метров. В сельском поселении газифицировано 70% индивидуальных жилых домов, все учреждения и организации для теплоснабжения используют природный газ.

**3.3 Теплоснабжение**

 Теплоснабжение потребителей сельского поселения децентрализованное и осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котлов. Отопление остальных зданий и сооружений поселения, а также индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печи, котлы)

**3.4 Водоснабжение**

 Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Атнарском сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд.

По программе ведено в эксплуатацию подземный водопровод с протяженностью трубопровода – 1482,0 метра с одной артезианской скважиной и одной водонапорной башней в д.Сосново, обслуживает 90 дворов, где проживают 206 человек.

**3.5 Водоотведение**

 Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы

**3.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов**

**На территории сельского поселения не имеется санкционированного места для захоронения твердых бытовых отходов. Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно. В два раза в год осуществляется месячник благоустройства с мая по июнь и с сентября по октябрь.**

**4. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Атнарского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Атнарского сельского поселения на 2015-2025 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

**5. Основные задачи Программы:**

* модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

 **Сроки и этапы реализации программы.**

Программа действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**6. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры**

 **6.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Атнарского сельского поселения на 2015-2025 гг., являются:
* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2025 года с учетом комплексного инвестиционного плана;
* состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
* перспективное строительство жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;
1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
2. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:
* строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
* строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;
1. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.
2. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

**6.2. Система теплоснабжения**

На территории Атнарского сельского поселения отсутствует централизованная система теплоснабжения.

**6.3. Система водоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.        Реконструкция и ремонт ветхих общественных колодцев;

2.        Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин);

3.        Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения;

4.        Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**6.4. Система газоснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития газоснабжения поселения является:

- организация в обеспечении газовыми баллонами население

**6.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**6.6. Система водоотведения**

 Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы.

**6.7. Система электроснабжения**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

**-** реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

 7**. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Атнарского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, средства местного бюджета.

 В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Атнарского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Атнарского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Атнарского сельского поселения Красночетайского района и Собранием депутатов Атнарского сельского поселения

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

**8. Оценка эффективности реализации программы**

Конечными результатами реализации программы являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

1. **Социально-экономические последствия от выполнения программы**

 Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Атнарского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

 Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

 Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

 Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории

 создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

**Средства, направляемые из федерального и республиканского бюджета**

(в тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| Строительство водозаборной башни в с. Атнары  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| Строительство водопроводных сетей к домам в с. Атнары  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
| Строительство водозаборной башни в д. Тарабай  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| Строительство водопроводных сетей к домам в д. Тарабай |  |  |  |  |  | 3000 |  |

**Средства, направляемые из местного бюджета**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| Сбор и транспортировка ТБО |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Оснащение приборами учета и реле времени |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |