| - Чăваш Республики Муркаш районĕ Муркаш ял поселенийĕн администрацийĕ ЙЫШĂНУ |  |  |  | Чувашская Республика Моргаушский район Администрация Моргаушского сельского поселения - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12.12. | - 2017 ç. № | - 111 |  | 12.12. | 2017г. № | 111 |
| - Муркаш сали |  |  |  | село Моргауши |  |  |

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава Моргаушского сельского поселения                                                             А.В.Мясников

Утверждена постановлением администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 12.12.2017г. №111

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОРГАУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

НА 2018–2022 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы |  | __________ 2017 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории

Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018–2022 годы

## ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики; Администрация Моргаушского района Чувашской Республики; Граждане Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Подпрограмма муниципальной программы | «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»; |
| Цель муниципальной программы | создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики путем реализации в период 2018–2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Моргаушского сельского поселения; - повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | к 2023 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - количество реализованных на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики проектов по благоустройству 17 ед. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018–2022 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2022 годах составляет 26248,60 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 5249,72 тыс. руб.; в 2019 году – 5249,72 тыс. рублей; в 2020 году – 5249,72 тыс. рублей; в 2021 году – 5249,72 тыс. рублей; в 2022 году – 5249,72 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 22502,50 тыс. руб. (85,6 %) в том числе: в 2018 году – 4500,50 тыс. рублей; в 2019 году – 4500,50 тыс. рублей; в 2020 году – 4500,50 тыс. рублей; в 2021 году – 4500,50 тыс. рублей; в 2022 году – 4500,50 тыс. рублей; средства республиканского бюджета -1436,25 тыс. руб. (5,6%) , в том числе: в 2018 году – 287,25 тыс. рублей; в 2019 году – 287,25 тыс. рублей; в 2020 году – 287,25 тыс. рублей; в 2021 году – 287,25 тыс. рублей; в 2022 году – 287,25 тыс. рублей; средства бюджета Моргаушского сельского поселения 1548,65 тыс. руб (5,9 %) в том числе: в 2018 году – 309,73 тыс. рублей; в 2019 году – 309,73 тыс. рублей; в 2020 году – 309,73 тыс. рублей; в 2021 году – 309,73 тыс. рублей; в 2022 году – 309,73 тыс. рублей; внебюджетные источники – 761,2 тыс. руб. (2,9%), в том числе: в 2018 году – 152,24 тыс. рублей; в 2019 году – 152,24 тыс. рублей; в 2020 году – 152,24 тыс. рублей; в 2021 году – 152,24 тыс. рублей; в 2022 году – 152,24 тыс. рублей; Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных территорий. |

# Раздел I. Характеристика текущего состояния

# сферы благоустройства территории Моргаушского сельского поселения

# Моргаушского района Чувашской Республики, в том числе прогноз

# ее развития, основные показатели и анализ социальных,

# финансово-экономических рисков

На территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики расположено 5 населенных пунктов в том числе 1 населенный пункт - с.Моргауши численностью свыше 1000 человек.

На 1 января 2017 года общая площадь земель в Моргаушском сельском поселении Моргаушского района Чувашской Республики составила 3121,6 га, общая протяженность улиц, проездов – 17,5 км, общая протяженность освещенных частей улиц, проездов – 17,2 км, а ее удельный вес в общей протяженности сельских улиц, проездов – 98 процентов.

Основные проблемы в сфере благоустройства с.Моргауши следующие:

высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы (далее – муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее реализации  предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

В ходе реализации муниципальной программы согласованные действия отдела капитального строительства и развития общественной инфраструкруты администрации Моргаушского района Чувашской Республики и администрации Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

# Раздел II. Приоритеты, цель и задачи в сфере реализации муниципальной программы. Индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальной программы. Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики путем реализации в период 2018–2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения. Основными задачами Муниципальной программы являются: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики; повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики. Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий. Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы (таблица 1).

Таблица 1

| Цель Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Моргаушского сельского поселения путем реализации в период 2018– 2022 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений | повышение уровня благоустройства дворовых территорий в Моргаушском сельском поселении | количество реализованных на территории Моргаушского сельского поселения проектов по благоустройству |
|  | повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | количество реализованных на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики проектов по благоустройству |
|  | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения | количество реализованных на территории Моргаушского сельского поселения проектов по благоустройству с непосредственным участием заинтересованных граждан |

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа рассчитана на период 2018–2022 годов. Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

# Раздел III. Перечни основных мероприятий программы

В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация муниципальной программы будет осуществляться в рамках одной подпрограммы:  «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики».

В подпрограмме предусматривается проведение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды.

Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству дворовых территорий с.Моргауши Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018–
2022 годах составляет 26248,60 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 5249,72 тыс. рублей;

в 2019 году – 5249,72 тыс. рублей;

в 2020 году – 5249,72 тыс. рублей;

в 2021 году – 5249,72 тыс. рублей;

в 2022 году – 5249,72 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел V. Обоснование выделения подпрограммы

муниципальной программы

Комплексный характер цели и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения цели и решения задач как в целом муниципальной  программы, так и ее подпрограммы.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики».

Подпрограмма имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целью и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и целевыми индикаторами и показателями.

Цель и задачи муниципальной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

# Раздел VI. Анализ рисков реализации муниципальной

# программы и описание мер управления рисками реализации

# муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы рисками, оказывающими влияние на достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней и невыполнением своих обязательств по софинансированию муниципальной программы, в том числе несоблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий на соответствующие цели;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием традиции совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе:

- невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктуры;

- отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества благоустройства населенных пунктов;

недостаточно высоким уровнем качества проектов по благоустройству, представленных в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.

Мероприятия по предупреждению рисков:

активная работа по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству;

реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

Муниципальная программа представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в определенной степени решать указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных муниципальной программой, обеспечит приоритетные направления в области повышения уровня и качества жизни населения на всей территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

_____________

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

С в е д е н и я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018–2022 годы, подпрограммы и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики проектов по благоустройству | ед. | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2. | Количество представителей Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды» | чел. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

_____________

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории программе Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»  на 2018–2022 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы | х | х | всего | 5249,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 4500,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 287,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | бюджет Моргаушского сельского поселения | 309,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 152,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» | х | х | всего | 5249,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 4500,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 832 0503 | Ч8101R5550 Ч810212810 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 287,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | бюджет Моргаушского сельского поселения | 309,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 152,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование комфортной городской среды | х | х | всего | 5249,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 4500,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 832 0503 | Ч8101R5550 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 287,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | бюджет Моргаушского сельского поселения | 309,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 152,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 832 0503 | Ч810212810 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | бюджет Моргаушского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | бюджет Моргаушского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____________

- Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской  Республики» на 2018–2022 годы

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Благоустройство дворовых и общественных территорий

Моргаушского сельского поселения Моргаушского района  Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - формирование комфортной городской среды для жителей Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики; - создание условий для повышения благоустройства территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики; - повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2023 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 3 единиц ежегодно; - количество благоустроенных общественных территорий не менее 2 единиц за время реализации муниципальной программы; - доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 2,9 процентов |
| Срок реализации подпрограммы | 2018–2022 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2022 годах составляет 26248,60 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 5249,72 тыс. руб.; в 2019 году – 5249,72 тыс. руб.; в 2020 году – 5249,72 тыс. руб.; в 2021 году – 5249,72 тыс. руб.; в 2022 году – 5249,72 тыс. руб.; из них средства: федерального бюджета – 22502,50 тыс. руб. (85,6 %) в том числе: в 2018 году – 4500,50 тыс. руб.; в 2019 году – 4500,50 тыс. руб.; в 2020 году – 4500,50 тыс. руб.; в 2021 году – 4500,50 тыс. руб.; в 2022 году – 4500,50 тыс. руб.; средства республиканского бюджета -1436,25 тыс. руб. (5,6%) , в том числе: в 2018 году – 287,25 тыс. руб.; в 2019 году – 287,25 тыс. руб.; в 2020 году – 287,25 тыс. руб.; в 2021 году – 287,25 тыс. руб.; в 2022 году – 287,25 тыс. руб.; средства бюджета Моргаушского сельского поселения 1548,65 тыс. руб. (5,9 %) в том числе: в 2018 году – 309,73 тыс. руб.; в 2019 году – 309,73 тыс. руб.; в 2020 году – 309,73 тыс. руб.; в 2021 году – 309,73 тыс. руб.; в 2022 году – 309,73 тыс. руб.; внебюджетные источники – 761,2 тыс.руб. (2,9%), в том числе: в 2018 году – 152,24 тыс. руб.; в 2019 году – 152,24 тыс. руб.; в 2020 году – 152,24 тыс. руб.; в 2021 году – 152,24 тыс. руб.; в 2022 году – 152,24 тыс. руб.. Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики; - создание комфортных условий проживания для населения Моргаушского сельского поселения Моргаушского район Чувашской Республики; - улучшение эстетического облика населенных пунктов; - вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |

# Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

# описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Надлежащее содержание придомовой территории осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений в многоквартирных домах по поддержанию санитарного состояния общего имущества, в том числе по благоустройству дворов.

Общая численность населения Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики составляет 4770 человек.

По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики общее количество объектов благоустройства составляет 17 ед., из них:

дворовых территорий – 15 ед.;

общественных территорий – 1 ед.

На территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района   Чувашской Республики расположено 45 многоквартирных и 697 индивидуальных домов. Значительная часть населения проживает в многоквартирных домах. При этом 60 процентов многоквартирных домов построено до 1995 года и не соответствует современным требованиям к уровню благоустройства.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципальных образований показал необходимость системного решения проблем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Для повышения уровня и качества жизни населения на всей территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики необходимо устранить основные системные проблемы:

- недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;

- недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений;

- необходимость планомерного формирования экологической культуры населения.

Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов местного самоуправления, населения, организаций, финансирование с привлечением источников всех уровней.

В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприятия, которые направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы (далее – муниципальная программа) в целом. Основные мероприятия подразделяются на отдельные виды работ, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы. Перечень основных и дополнительных работ перечислены в Приложении №1к подпрограмме.

# Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы. Индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами реализации подпрограммы являются:

- повышение уровня благоустройства территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики:

- принятие (актуализация действующих) правил благоустройства Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики с учетом мнения граждан, общественных организаций, что позволит качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

- реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- формирование инструментов общественного контроля.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Задачами подпрограммы являются:

- формирование комфортной городской среды для жителей Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;

- создание условий для повышения благоустройства территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;

- улучшение эстетического облика населенных пунктов;

- повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2018–2022 годах.

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 3 единиц ежегодно;

количество благоустроенных общественных территорий не менее 2 единицы за время реализации муниципальной программы;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 3 процентов.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;

создание комфортных условий проживания для населения Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики;

улучшение эстетического облика населенных пунктов;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы приведены в приложении №2 к подпрограмме.

# Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит три основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

В результате реализации данного мероприятия количество благоустроенных дворовых территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики составит не менее 15 единиц, а общественных территорий – не менее 1 единицы.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается достижением следующих целевых индикаторов и показателей:

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами (не менее 3 единиц ежегодно);

количество благоустроенных общественных территорий.

Основное мероприятие 2. Благоустройство населенных пунктов Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается долей финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (не менее 30 процентов от общей численности населения населенного пункта муниципального образования).

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018–2022 годах составляет 26248,60 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 22502,50 тыс. рублей (85,6 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1436,25 тыс. рублей (5,6 процента);

бюджет Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики – 1548,65 тыс. рублей (5,9 процента);

внебюджетных источников – 761,20 тыс. рублей (2,9 процента).

При составлении проекта бюджета Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Перечень объектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.

# Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Рисками, оказывающими влияние на достижение цели и решение задач, в рамках реализации подпрограммы являются:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней и невыполнением органами местного самоуправления муниципальных образований обязательств по софинансированию подпрограммы, в том числе несоблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий на соответствующие цели;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием традиции совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе:

невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктуры;

отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей подпрограммой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества среды населенных пунктов;

непринятием органами местного самоуправления муниципальных образований соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территорий;

недостаточно высоким уровнем качества проектов по благоустройству, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.

Мероприятия по предупреждению рисков:

активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству;

реализация в муниципальных образованиях требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

получение Администрацией Моргаушского сельского поселения  Моргаушского района Чувашской Республики субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики;

формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субсидий с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

формирование библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству.

Подпрограмма представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в определенной степени решить указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных подпрограммой, обеспечит реализацию приоритетных направлений государственной политики Чувашской Республики в области повышения уровня и качества жизни населения на всей территории Чувашской Республики.

_____________

|  | Приложение № 1 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республике» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 1.Минимальный перечень работ: - Ремонт дворового проезда - Обеспечение освещения дворовых территорий - Установка скамеек, урн для мусора 2. Дополнительные видов работ: - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. | Администрация сельскогопоселения | 2018 | 2022 | Улучшение комфортности проживания граждан | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение комфортности проживания граждан | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий |

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, рассчитанный в соответствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации №1028/п от 29 декабря 2016 года:

- ремонт дворовых проездов (стоимость ремонта 1 кв. м. проезда составляет 1620,0 рублей);

- обеспечение освещения дворовых территорий (стоимость установки 1 фонарного столба с энергосберегающим светильником – 18 860 руб., стоимость прокладки 10 м кабеля СИП – 906,0 руб.)

-  стоимость установки 1 урны составляет – 2643  руб.

-  стоимость установки 1 скамейки составляет – 5950,0 руб.

-  стоимость ремонта 1 кв. м. тротуара составляет – 950,0 руб.

-  стоимость устройства 1 кв.м. тротуаров составляет – 1420,0 руб.

-  стоимость ремонта 1 кв.м. автомобильной парковки составляет – 1620,0 руб.

-  стоимость устройства 1 кв.м. автомобильной парковки составляет – 3 213,0 руб.

- стоимость оборудования  1 детской  площадки составляет – 120 080,0 руб.

- стоимость оборудования 1 спортивной площадки составляет – 165 922,0 руб.

Приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республике» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

____________

Приложение № 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республике» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

Перечень объектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

| - № п/п | - Наименование объекта | - Год реализации | - Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ул.Парковая, д.1 | - 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 2 | ул.Парковая, д.3 ул.Парковая, д.3а ул.Парковая, д.5 - ул.Парковая, д.5а | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - - озеленение территории. |
| - 3 | ул.Парковая, д.2 ул.Парковая, д.4 - ул.Парковая, д.6 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 4 | ул.Парковая, д.8 - ул.Парковая, д.10 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 5 | ул.50 лет Октября д.44 ул.50 лет Октября д.44а ул.50 лет Октября д.42 ул.50 лет Октября д.40 - ул.50 лет Октября д.38 ул.50 лет Октября д.32 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 6 | ул.50 лет Октября д.30 - ул.50 лет Октября д.28 ул. - 50 лет Октября д.22 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 7 | ул.50 лет Октября д.14 ул.50 лет Октября д.12 - ул.50 лет Октября д.10 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 8 | ул.Гагарина д.18 ул.Гагарина д.14 - ул.Гагарина д.20 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 9 | ул.Красная Площадь д.4 ул.Красная Площадь д.6 ул.Ленина д.26 ул.Ленина д.28 - ул.Ленина д.32 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 10 | ул.Мира д.9 ул.Ленина д.38 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 11 | ул.Гагарина д.8 ул.Мира д.7 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 12 | - ул.Чапаева д.59 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 13 | ул.Коммунальная д.4 ул.Заводская д.15 - ул.Заводская д.17 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 14 | - ул.Заводская д.19 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 15 | ул.Восточная д.6 - ул.Восточная д.7 | 2018-2022 | - ремонт дворового проезда - обеспечение освещения дворовых территорий - установка скамеек, урн для мусора - оборудование детских и (или) спортивных площадок, - оборудование автомобильных парковок, - озеленение территории. |
| - 16 | - Благоустройство центральной части с. Моргауши (Парк Победы и отдых и прилегающих территорий | 2018-2022 | - устройство пешеходных дорожек и площадок, -обеспечение освещения, - установка МАФов озеленение территорий, - устройства ограждений. |

Приложение № 4 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республике» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых

и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» муниципальной

программы Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики

«Формирование современной городской среды на территории Моргаушского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского сельского поселения (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Моргаушского сельского поселения | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» |  | ответственный исполнитель – администрация Моргаушского района | x | x |  | x | x | всего |  | 5249,72 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | федеральный бюджет (государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) |  | 4500,50 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 287,25 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | местный бюджет Моргаушского сельского поселения |  | 309,73 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | внебюджетные источники |  | 152,24 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Формирование комфортной городской среды | формирование комфортной городской среды для жителей Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | ответственный исполнитель – администрация Моргаушского сельского поселения | x |  | x | x | x | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | x | x | x | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 832 |  | 0503 | Ч8101R5550 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | x | x | x | местный бюджет Моргаушского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) (ед.) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель – администрация Моргаушского сельского поселения | x | x |  | x | x | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 832 | 0503 |  | Ч8101R5550 | 521 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 832 | 0503 |  | Ч8101R5550 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содействие благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов | ответственный исполнитель – администрация Моргаушского сельского поселения | x |  | x | x | x | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | x | x | x | местный бюджет Моргаушского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Количество населенных пунктов Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики, улучшивших эстетический облик (ед.) |  |  |  |  |  |  |  | x | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель – администрация Моргаушского сельского поселения | x | x |  | x | x | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 832 | 0503 |  | Ч810212810 | 870 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | местные бюджеты | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | ответственный исполнитель – администрация Моргаушского сельского поселения | x | x |  | x | x | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 832 | 0503 |  | Ч810217250 | 870 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | местные бюджеты | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения | повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского сельского поселения | ответственный исполнитель – администрация Моргаушского сельского поселения | x | x |  | x | x | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | местный бюджет Моргаушского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x | x | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________