| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЙĚПРЕÇ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| БЕРЕЗОВКА ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 22.03.2021 02№ Березовка поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.03.2021 № 02 поселок Березовка |

# О создании  противопаводковой

# комиссии в Березовском сельском поселении

Ибресинского района Чувашской Республики

Для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и летне - осенних паводков в 2021 году на территории Березовского сельского поселения администрация Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию в следующем составе:

| Башмаков Сергей Васильевич | - депутат Собрания депутатов Березовского сельского поселения, лесник Березовского участкового лесничества (председатель комиссии); |
| --- | --- |
| Яковлев Дмитрий Николаевич | - КФХ (заместитель) (по согласованию); |
| Архипова Светлана Николаевна | - депутат Собрания депутатов Березовского сельского поселения, учитель МБОУ «Березовская ООШ» (секретарь); |
| Члены комиссии: |  |
| Овчинникова Эльвира Геннадьевна | - заведующий «Березовский ФАП»; |
| Степанов Иван Николаевич | - директор МБОУ «Березовская основная общеобразовательная школа»; |
| Трофимов Владимир Петрович Арланов Валерий Владимирович Романова Наталья Аркадьевна Романова Ираида Евгеньевна Сильвестров Михаил Николаевич | - участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Ибресинскому району (по согласованию); - староста пос. Березовка -староста п. Красная Заря, специалист ВУР - староста п. Орел - староста п. Березовка |
| Васильева Елена Николаевна | -лесник 2-ой категории Березовского участкового лесничества; |

2. Возложить на противопаводковую комиссию в Березовском сельском поселении обеспечение безопасности людей и сохранности имущества и других ценностей в период паводков, а также выполнения мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод 2021 года.

3.  Контроль за  выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Березовского

сельского поселения                                                            Н.П.Гурьева

Приложение к постановлению администрации Березовского сельского поселения Ибресинского района от 22.03.2021 № 02 от 03.08.2012 № 338

ПЛАН

основных мероприятий на период пропуска весеннего паводка

в  2021 году на территории Березовского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать противопаводковую комиссию на местах по исполнению мероприятий на период пропуска весеннего паводка | До 25 марта 2021 года | Глава Березовского сельского поселения |
| 2. | Организовать очистку водоотводных каналов вокруг водоемов и других сооружений | До конца марта 2021 года | Глава Березовского сельского поселения |
| 3. | Организовать из числа членов местного актива ответственных за подготовку к приему и пропуску весеннего паводка по каждому гидротехническому сооружению и другим объектам повышенной опасности | До 5 апреля 2021 года | Глава Березовского сельского поселения |
| 4. | Организовать очистку водоотводных каналов вокруг водоемов и других сооружений, обочин и откосов земляного полотна от образованных валов и от снега | До 1 апреля 2021 года | Члены комиссии , глава Березовского сельского поселения |
| 5. | Проконтролировать своевременную подготовку гидротехнических сооружений к пропуску паводка 2021 года и принять меры по обеспечению их безопасности | Постоянно | Члены комиссии, глава Березовского сельского поселения |
| 6 | Усилить контроль за состоянием кладбищ и скотомогильников на подведомственных территориях | На период весеннего паводка. | Члены комиссии, глава Березовского сельского поселения |
| 7 | Провести работы по дополнительному обвалованию площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения (склады ядохимикатов, удобрений, ГСМ, навозохранилища, автозаправочные станции и другие), с целью недопущения попадания загрязняющих веществ в водоемы | На период весеннего паводка | Члены комиссии, глава Березовского сельского поселения |
| 8 | Уточнять планы эвакуационных мероприятий, определить дополнительные меры по заблаговременному вывозу населения, скота, культурных ценностей из угрожаемой зоны. | До 1 апреля 2021 года | Глава Березовского сельского поселения |
| 9 | Проводить разъяснительную работу через сходы граждан и местные средства массовой информации о порядке действий населения в случае чрезвычайных ситуаций на водных объектах | На период весеннего паводка | Члены комиссии, глава Березовского сельского поселения |
| 10 | Обеспечить проверку местных, локальных систем оповещения населения | До 01 апреля 2021 года | Глава Березовского сельского поселения |

Старший специалист

2-ой категории                                                                          Т.В. Васильева