|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чаваш Республикин**  **Куславкка районе терлемес ял поселениен пуслахе**  **ХУШУ** |  | **Чувашская республика**  **АДМИНИСТРАЦИЯ тюрлеминского сельского поселения**  **Козловского района**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| **23.03. 2021 №15** | | **23.03.2021 №15** |
| **Терлемес ял** | | **Станция Тюрлема** |

О проведении весеннего

месячника благоустройства

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, а также формирования и распространения положительного опыта в сфере благоустройства и озеленения:

1. Объявить с 15 апреля по 15 мая 2021 года месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, придорожных территорий, приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков, памятных стел, мест захоронения героев и участников Великой Отечественной войны.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройстве в следующем составе:

Яковлев Ф.Е. – глава администрации Тюрлеминского сельского поселения - председатель;

Дуцева О.А..- ведущий – специалист эксперт администрации сельского поселения – секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Васильев В.М..- генеральный директор ООО «УК Звезда » (по согласованию);

Захарова Н.Г. – специалист администрации Тюрлеминского сельского поселения

Войков П.А. – УУП ОМВД России по Козловскому району (по согласованию).;

Сидоров В.С. – мастер ОАО ДЭП – 139 (по согласованию);

Михайлов Н.С. – начальник Спецбазы – 52 Горьковской железной дороги (по согласованию)

Волков С.Л..- директор Тюрлеминского ХПП (по согласованию)

Арзамасова М.А. – директор МБОУ «Тюрлеминская СОШ» (по согласованию)

3 Членам оргкомитета:

- разработать планы мероприятий по проведению весеннего месячника благоустройства предусмотрев в них проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, придорожных территорий, приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков, мест захоронения героев и участников Великой Отечественной войны;

-объявить каждую пятницу единым днем проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на территории поселения;

-соблюдать положения, определенные нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с градостроительным и земельным законодательством и заключенными договорами на содержание, санитарную очистку и благоустройство прилегающих территорий;

-в рамках месячника провести День дерева;

- принять активное участие в проведении двухмесячника по охране нерестующей рыбы и гнездящихся птиц в 2021 г.

-еженедельно проводить рейды по проверке выполнения правил благоустройства совместно с участковым уполномоченным ОМВД России по Козловскому району.

3.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенным на территории поселения рекомендовать принять участие в организации санитарных дней по уборке прилегающих закрепленных территорий (уборка мусора, ремонт ограждений, побелка деревьев, покраска фасадов зданий, посадка деревьев и кустарников).

3.3.Руководителям дорожных организаций, обеспечивающих содержание дорог рекомендовать обратить особое внимание на состояние придорожных полос, обеспечить их качественную уборку и вывоз мусора.

3.4. Управляющей компании обеспечить содержание в чистоте и в порядке придомовые территории многоквартирных домов, контейнерные площадки, территорию вокруг контейнерных площадок и подъезды к ним.

4.Ведущему специалисту эксперту администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (Дуцевой О.А.) обеспечить широкое освещение хода проведения месячника в средствах массовой информации и систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте муниципального образования.

5. Разработанный план мероприятий по проведению весеннего месячника благоустройства предоставить в оргкомитет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Тюрлеминского сельского поселения: Ф.Е.Яковлев

**Утвержден Распоряжением главы администрации**

**Тюрлеминского сельского поселения № 15 от 23.04.2021.**

**План мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района на 2021 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Организация и проведение месячника благоустройства на территории сельского поселения | 15.04.-15.05.2021 г. | Яковлев Ф.Е. старосты деревень, Арзамасова М.А., руководители организаций |
| 2. | Проведение Дня дерева | Апрель-май | Яковлев Ф.Е., старосты деревень, Арзамасова М.А., руководители организаций |
| 3. | Проведение муниципального этапа операции «Грачи прилетели» | 10.04.2021г. | МБОУ «Тюрлеминская СОШ» |
| 4. | Изготовление искусственных гнездовий и размещение их в пригодных для гнездования местах | Апрель | МБОУ «Тюрлеминская СОШ» |
| 5. | Организация и проведение совещания с руководителями предприятий и организаций поселений по вопросу благоустройства и выдача индивидуальных задания по благоустройству закрепленных территорий | до 20.04.2021г. | Яковлев Ф.Е. |
| 6. | Проведение субботников по уборке территорий с участием населения. | Апрель-май | Администрация поселения\*,  старосты улиц, деревень, культработники |
| 7. | Проведение уборки территории парков, скверов, родников, кладбищ | Апрель-май | Яковлев Ф.Е. старосты деревень, Арзамасова М.А., руководители организаций |
| 8. | Проведение работ по закладке парков, аллей, скверов, клумб и газонов | Май | Яковлев Ф.Е. |
| 9. | Ликвидация всех несанкционированных свалок на территориях поселений | до 01.05.2021г. | Яковлев Ф.Е. |
| 10. | Проведение работ по ямочному ремонту дорог и восстановлению разрушенных обочин | по отдельному плану | Сидоров В.С. |
| 11. | Проведение работ по приведению в порядок памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | до 01.05.2021 г. | Администрация поселения, культработники |
| 12. | Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, парков и скверов | май | Администрация поселения, культработники |
| 13. | Проведение весенней очистки территории школ, дошкольных учреждений, территории учреждений социального характера и промышленных предприятий от остатков прошлогодней растительности. | май | Руководители предприятий и организаций , старосты деревень, МБОУ «Тюрлеминская СОШ» |
| 14 | Проведение весенней очистки придомовых территорий многоквартирных домов | Согласно графику проведения субботников | ООО «УК «Звезда» |
| 15. | Проведение ремонта и установка новых малых архитектурных форм. | май | Яковлев Ф.Е. руководители предприятий и организаций |
| 16. | Проведение инвентаризации и ремонта прошлогодних посадок, побелка деревьев. | до 06.05.2021г. | Яковлев Ф.Е. |
| 17. | Ремонт и покраска всех контейнерных площадок, обновление контейнеров, проведение маркировки, проведение субботников по уборке придомовых территорий | Апрель | ООО «УК Звезда», Яковлев Ф.Е. |
| 18 | Участие в ежегодных всероссийских экологических акциях | Апрель-май | Яковлев Ф.Е. руководители предприятий, организаций и образовательных учреждений \* |
| 19 | Участие в проведении двухмесячника по охране нерестующей рыбы и гнездящихся птиц | Апрель-май | Яковлев Ф.Е. |
|  |  |  |  |
| 20 | Подведение итогов месячника | 15.05.2021 г. | Яковлев Ф.Е. |

\*- мероприятия реализовываются по согласованию с исполнителями