| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
|  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВОСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2021 № 19 д. Полевой Сундырь |
| ХИРТИ СĔНТĔР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ 11.03.2021 № 19 Хирти Сĕнтĕр ялě |  |  |

О создании комиссии по

подготовке и пропуску паводковых вод

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 г. №- 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2021 году, сохранения от разрушений, повреждений животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на реках, а также сельскохозяйственных угодий,                             администрация Полевосундырского сельского поселения  постановляет:

1. Создать при Полевосундырском сельском поселении комиссию по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в следующем составе:

| Ефремов Г.Е. тел. 30-2-46 | - | Глава сельского поселения- председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Голландцева Н.В. тел. 30-3-13 | - | специально уполномоченный по делам ГО и ЧС- заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: Прокопьев Г.А. – руководитель КФХ «Прокопьева Г.А.» тел. 30-3-00 ( по согласованию) |
| Васильев Н.И. тел. 30-2-59 | - | Руководитель ИП ГКФХ «Васильева Н.И.» (по согласованию) |

2. Утвердить план первоочередных мероприятий в Полевосундырском сельском поселении по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году (прилагается).

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в Полевосундырском сельском поселении в 2021 году.

4. Постановление № 08 от 03.03.2020 года считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                          Г.Е.Ефремов

Утвержден

постановлением администрации

Полевосундырского сельского поселения

от 11.03.2021г. № 19

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Полевосундырскому сельскому поселению по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по приведению в готовность ГТС, объектов хозяйств, населенных пунктов к паводку, определение мер и конкретных исполнителей с указанием сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением по следующим основным задачам:

а) в период, предшествующий паводку:

- до 12 марта 2021 года уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние плотин, мостовых сооружений, висячих мостов, линий электропередач и связи, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 15 марта 2021 года создать комиссии, штабы по подготовке и пропуску паводковых вод;

- до 15 марта 2021 года обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 17 марта 2021 года принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 24 марта 2021 года создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения;

- до 24 марта 2021 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня.(по мере необходимости). Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период и в период возникновения чрезвычайных ситуаций по направлению развития событий от деревни к деревне.

б) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния;

- принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

-            в случае ухудшения обстановки представлять информацию оперативному

дежурному ЕДДС администрации района по телефонам 5-18-40, 5-12-95

Утвержден

постановлением администрации

Полевосундырского сельского поселения

от 11.03.2021 г. № 19

## Р А С Ч Е Т

сил и средств привлекаемых в период прохождения весеннего паводка

по Полевосундырскому сельскому поселению в 2021 году

| №№ пп | Наименование поселения | Резерв финансовых ресурсов (тыс.руб.) | Резерв материально-технических средств | Техника вед. (Бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полевосундырское | - | щебень – 15 тонн солома -5 т. | МБОУ «Нюргечинская СОШ»: 1 ед.техн. -1 автобус КФХ «Васильева Н.И.»: 1 ед.техн- 1-трактор с прицепом КФХ «Прокопьева Г.А.»: 1 ед.техн- 1-трактор с прицепом | 3 чел. 3 чел. 3 чел. . |
|  | Итого | - | щебень – 15 тонн солома -5 т | 3 ед.техники | 9 чел |