| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ТУКАЙ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ Мартан 05-меше 20201 № 25 Тукай ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05 марта 2021 г. № 25 село Тугаево |

О   создании  комиссии   по  подготовке  и

пропуску  паводковых  вод  в  Тугаевском

сельском     поселении     Комсомольского

района  Чувашской  Республики

Во  исполнение  федеральных  законов  от  21.12. 1994 г. №68-ФЗ «О защите  населения  и  территорий    от  чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и с  целью  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2021 году, сохранения от разрушений, повреждений  животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых   сооружений   на   реках,   а   также  сельскохозяйственных  угодий, администрация  Тугаевского  сельского поселения  постановляет:

1. Создать  комиссию  по  подготовке  и  пропуску  паводковых  вод в  следующем составе:

1. Осипов А.А.       - глава  Тугаевского  сельского  поселения

тел. 32-3-00                     (председатель  комиссии)

2. Афанасьева Р.Н - заместитель главы администрации Тугаевского

тел. 32-2-18                  сельского поселения (секретарь комиссии)

члены  комиссии:

3. Макаров В.А.     - председатель СХПК «Заря»(по согласованию)

4. Фадеев В.И.       - председатель СХПК «Пайгас»(по согласованию)

5. Афанасьев М.Р. - председатель СХПК «Рассвет» (по согласованию)

6. Семенов А.В.     - председатель СХПК «Луч»(по согласованию)

7. Шуряшкин А.О.- староста д. Вотланы  (по согласованию)

8. Кузьмин Г.П.     – староста д. Нижнее Тимерчеево ( по согласованию)

9. Жестянкин В.Н. - депутат Собрания депутатов  Тугаевского сельского

поселения (по согласовании)

2. Утвердить  план  первоочередных  мероприятий   в Тугаевском сельском поселении по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году (приложение 1).

3.  Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций выделить личный состав,  технику, материальные средства  для проведения противопаводковых  мероприятий  в 2021 году

5.  Постановление  администрации Тугаевского сельского поселения №09 от 02.03.2020 года считать утратившим силу.

6.  Контроль за  исполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.

Глава   Тугаевского

сельского поселения                                                                            А.А.Осипов

Приложение  №1

Утвержден

постановлением  администрации

Тугаевского сельского  поселения

« 05 »  марта  2021 г. № 25

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Тугаевскому сельскому поселению по

безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по приведению в готовность ГТС, объектов хозяйств населенных пунктов к паводку, определение мер и конкретных исполнителей с указанием сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением по следующим основным задачам:

1. Рекомендовать руководителям хозяйств, руководителям предприятий, директорам учебных заведений, принять меры по готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, усилить работу по предупреждению населения от несчастных случаев в период паводка.

В период  подготовки

- до 15 марта уточнить места возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние мостовых сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 10  марта обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 20 марта принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 25 марта создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения.

- до 01 апреля 2020 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период и в период возникновения чрезвычайных ситуаций по направлению развития событий от деревни к деревне.

# В период  прохождения  паводковых вод:

- Организовать круглосуточную работу по контролю и прогнозирования  прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

- обеспечить работу в усиленном составе членов комиссий

- проверить системы оповещения членов  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению Пожарной безопасности, организовать тренировку по их сбору.

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой;

2.    До 15 марта 2021 года  провести совещание с членами  комиссии, руководителями хозяйств, организаций и предприятий. Доложить  в  район об ожидаемой весенне-паводковой обстановке и о поставленных задачах  по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.