| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ АСЛĂ ÇĚРПУЕЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ Й Ы Ш Ă Н У мартăн 01-мěшě 2021ç. № 8 АСЛĂ ÇĚРПУЕЛ ялě |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧЕЛНЫ-СЮРБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01 марта 2021г. № 8 село НОВОЧЕЛНЫ-СЮРБЕЕВО |
| --- | --- | --- |

О создании комиссии по подготовке

и пропуску паводковых вод

на территории Новочелны-Сюрбеевского

сельского поселения

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 года №68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2020 году, сохраняя от разрушений, повреждений животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на реках, а также сельскохозяйственных угодий, администрация Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Создать при администрации Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения комиссию по подготовке и пропуску паводковых вод  в следующем составе:

-  Орешкин А.Т. – глава сельского 		поселения, председатель 		комиссии, тел. р. 43-3-86, д. 43-2-98;

- Казакова Е.А. – ведущий специалист-эксперт сельского поселения,  уполномоченный на решение задач в области

ГО и ЧС администрации сельского поселения,  секретарь  				комиссии; тел. р. 43-2-42;

Члены комиссии:

- Ядров Р.В. – депутат Собрания депутатов сельского поселения, начальник муниципальной пожарной охраны; тел. р. 43-2-10,

д. 43-2-91;

- Любимова А.И. – директор Старочелны-Сюрбеевского СДК (по согласованию);

- Антонова С.В. –директор  МБОУ «Старочелны-Сюрбеевская СОШ», (по согласованию), тел. р. 43-2-83;

- Софронова В.В. – врач Новочелны-Сюрбеевского  офиса врача общей практики (по согласованию), тел.р. 43-2-18, д. 43-3-11;

- Любимов А.Д. – генеральный  директор ООО «Агрофирма «Восход» (по согласованию), тел. д. 43-3-99;

- Мансуров Р.М. – генеральный директор ООО «Сюрбеево» (по согласованию), тел. р. 42-2-34;

- Родионов О.В. - управляющий Степношихазанским отделением ООО «Агрофирма «Слава картофелю», (по согласованию).

2. Утвердить план первоочередных мероприятий по Новочелны-Сюрбеевскому сельскому поселению по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году (приложение № 1).

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в сельском поселении в 2021 году (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий выделить личный состав, технику в соответствии с установленным расчетом сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий в 2020 году.

5. Постановление администрации сельского поселения № 08 от 02.03.2020 года «О создании комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                  			А.Т.Орешкин

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

Новочелны-Сюрбеевского  сельского поселения

от  01.03.2021г.  № 8

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Новочелны-Сюрбеевскому  сельскому поселению Комсомольского района Чувашской Республики по

безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по приведению в готовность ГТС, объектов хозяйств, населенных пунктов к паводку, определение мер и конкретных исполнителей с указанием сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением по следующим основным задачам:

1. Рекомендовать членам комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод, руководителям хозяйств, директорам учебных заведений, принять меры по готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, усилить работу по предупреждению населения от несчастных случаев в период паводка.

а) в период, предшествующий паводку:

- до 15 марта 2021 года уточнить места возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием  ледовой обстановки;

- проверить состояние  закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 15 марта 2021 года обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов образования и торговли  снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 15 марта 2021 года принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 20 марта 2021 года во всех водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период.

в) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу по контролю и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния;

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

2. Вновь созданной комиссии (секретарь комиссии - Казакова Е.А.), до 20 марта  2021 года провести совещание с членами комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод. Доложить ожидаемую весенне-паводковую обстановку и поставить задачи на организацию в пиковые паводковые периоды круглосуточного дежурства и принятие оперативных мер по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.

До 20 марта 2021 года провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками. В ходе корректировки уточнить:

- районы подтопления, которые наиболее вероятнее;

- состав сил и средств, привлекаемых к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, места их базирования, порядок оповещения и сбора.

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации

Новочелны-Сюрбеевского  сельского поселения

от  01.03.2021г.  № 8

Р А С Ч Е Т

сил и средств, привлекаемых в период прохождения весеннего паводка

по Новочелны-Сюрбеевскому  сельскому поселению  в 2021 году

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Техника вед. (бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новочелны-Сюрбеевское | ООО «Сюрбеево» 1-бульдозер 1-самосвал 1-сварочный аппарат | 5 чел. |
|  | Итого | 3 ед. | 5 чел. |