

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Чувашская Республика**  **Администрация**  **Сятракасинского**  **сельского поселения**  **Моргаушского района**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **24.02.2021 г. № 8**  **Деревня Сятракасы** | |  | **Чãваш Республики**  **Муркаш районĕн**  **Çатракасси**  **ял поселенийĕн**  **администрацийĕ**  **ЙЫШÃНУ**  **24.02.2021 ç. № 8**  **Çатракасси ялӗ** | |
|  | | |

**Об организации пропуска весеннего**

**паводка 2021 года в Сятракасинском**

**сельском поселении Моргаушского**

**района Чувашской Республики**

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда, инженерных сетей и сооружений, путепроводов и других объектов жизнеобеспечения, создания нормальных условий для работы в период паводка и оперативного решения вопросов, связанных с проведением противопаводковых работ, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9E82953280C49818469EDD3CF783D17ECC7922855A24E5570BEF4E3FE85C914151589DE5E5BA4A7Ce9KEE) от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", администрация Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики **п о с т а н о в л я е т:**

1. Создать противопаводковую комиссию Сятракасинского сельского поселения в следующем составе:

1. Никитина Н.Г. – глава администрации Сятракасинского сельского поселения;

2. Блинов А.В. – староста выселок Хоракасы (по согласованию);

3. Алжирова Е.А. - депутат сельского поселения (по согласованию);

4. Иванов В.К. – староста деревни Ятманкино (по согласованию);

5. Данилов Ю.В.– депутат сельского поселения (по согласованию);

6. Михайлов В.И.– депутат сельского поселения (по согласованию);

7. Прокопьев В.А.- депутат сельского поселения (по согласованию);

8. Тимонов П.П. – староста села Оточево (по согласованию);

9. Семенова О.А.- заведующий Оточевским сельским клубом (по согласованию);

10. Федорова С.В. - депутат сельского поселения (по согласованию);

11. Васильев И.И. - староста деревни Синьял-Хоракасы (по согласованию);

12. Смирнова О.В. - депутат сельского поселения (по согласованию);

13.Семенов В.Н. – староста деревни Синьял-Оточево (по согласованию).

2. В срок до 01.03.2020 разработать планы противопаводковых мероприятий в 2021 году.

3. Разработать план действий и порядок контроля за его выполнением по следующим направлениям:

а) в период подготовки:

• уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за изменением ледовой обстановки;

• проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

• обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

• организовать обследование гидротехнических сооружений, основных дорог, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

• принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

• провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями;

• создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения;

• организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием объектовых систем оповещения, подворного обхода;

• принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

б) в период прохождения паводковых вод:

обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

обеспечить работу в усиленном составе оперативных штабов и готовность оперативных групп;

проверить систему оповещения членов оперативных штабов и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организовать тренировки по их сбору.

4. К разъяснительной работе по действиям населения в паводковый период привлекать общественность, педагогические коллективы и средства массовой информации.

5. Постановление администрации Сятракасинского сельского поселения от 28.02.2020 года № 9 «Об организации пропуска весеннего паводка 2020 года» считать утратившим силу.

6. Контроль над выполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава Сятракасинского сельского поселения Н.Г.Никитина

УТВЕРЖДАЮ

Председатель противопаводковой

комиссии Сятракасинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Никитина

**ПЛАН РАБОТЫ**

**противопаводковой комиссии Сятракасинского поселения на период весеннего паводка 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование мероприятия | Дата | Ответственные |
| **1.Проведение заседаний комиссии с повесткой дня** | | | |
| 1 | О плане работы комиссии на 2021 год | март | Никитина Н.Г.  Любимова В.Г. |
| 2 | О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2020 года | март | Никитина Н.Г. |
| 3 | О ходе работы по пропуску паводковых вод (информация о состоянии дел депутатов Собрания депутатов Сятракасинского сельского поселения, руководителей организаций и учреждений) | Март- апрель | Комиссия |
| 4 | Об итогах работы по пропуску весеннего паводка 2021 года | апрель | Комиссия |
| **11.Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод** | | | |
| 1 | Доведение до населения сельского поселения памятки и рекомендаций по подготовке к пропуску паводка | март | Комиссия |
| 2 | Обеспечение населения и руководителей организаций, учреждений, сельскохозяйственных кооперативов информацией о прогнозе погоды | Весь период | Никитина Н.Г. |
| 2 | Вести мониторинг ледовой и паводковой обстановки | Весь период | Депутаты Собрания депутатов Сятракасинского сельского поселения |
| 4 | Разработка комплекса мероприятий по безаварийному пропуску паводка | март | Никитина Н.Г. |
| 5 | Обеспечить удаление с крыш административных  зданий, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей. Произвести своевременную ликвидацию сосулек с крыш домов, зданий и других объектов. Произвести очистку водоотводящих желобов, водоочистных труб и водостоков. | март | Прокопьев В.А.  Шапошникова Р.Г.  Скворцова Т.А.  Лебедева В.П.  Матвеева Е.Г.  Николаева Р.П.  Иванова Р.А.  Семенова Н.А. |
| 6 | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников | март | Никитина Н.Г.  Любимова Э.Ю. |
| 7 | Проверять состояние мостовых сооружений, обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явления | Весь период | Депутаты Собрания депутатов Сятракасинского сельского поселения |
| 8 | Мероприятия по обеспечению сохранности дорог и сооружений:  -- ограничение движения по автодорогам, при возникновении угрозы разрушения – полное прекращение движения | В период паводка | Комиссия |

**Список объектов (плотин, прудов, дорог) по Сятракасинскому сельскому поселению, подвергающихся воздействию паводка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  Пп | Наименование объектов | Ответственные и закрепленные |
| 1 | Плотина выс. Хоракасы | Блинов А.В., Алжирова Е.А. |
| 2 | Плотина д. Ятманкино | Данилов Ю.В., Иванов В.К. |
| 3 | Плотина с. Оточево | Михайлов В.И., Тимонов П.П. |
| 4 | Плотина д. Торинкасы | Прокопьев В.А., Михайлов В.И. |
| 4 | Пруд д. Синьял-Оточево | Смирнова О.В., Семенов В.Н. |
| 5. | Пруд в д. Синьял-Хоракасы | Федорова С.В., Васильев И.И. |
| 4 | Автодороги с/поселения | Дорожные организации |

**План мероприятий по пропуску паводковых вод в Сятракасинском сельском поселении Моргаушского района Чувашской Республики в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Пп | Проводимые мероприятия | Срок  проведения | Исполнители | Отметка об исп. |
| 1 | Организационное заседание противопаводковой комиссии. Постановка задач на период весеннего паводка. Утверждение плана работы, уточнение состава сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации возможных ЧС. | До 29.03.2021 | Председатель паводковой комиссии |  |
| 2 | Проверка оповещения и сбора членов комиссии в случае возникновения ЧС | В паводковый период | Любимова В.Г. |  |
| 3 | Уточнение учета водоемов, гидротехнических, водозаборных и очистных сооружений, мостов, дорог, переездов, других сооружений и коммуникаций, подверженных воздействию паводка. | До 29.03.2021 | Любимова В.Г. |  |
| 4 | Введение ограничения движения в населенных пунктах автотракторной техники, доведение информации о закрытии дорог через печать и интернет. | До 29.03.2021 | Администрация |  |
| 5 | Контроль за созданием паводковых комиссий, закреплением обязанностей, выполнением планов противопаводковых мероприятий в организациях и хозяйствах | До 29.03.2021 | Паводковая комиссия |  |
| 6 | Организация оповещения и информирования населения о паводковой обстановке, подготовка к проведению эвакомероприятий из возможных зон подтопления и активизации оползней | Постоянно | Администрация |  |
| 7 | Контроль за состоянием плотин и ГТС в период паводка, пропуском паводковых вод на плотинах | Постоянно | Члены паводковой комиссии и добровольные дружины |  |
| 8 | Проверка завоза товаров первой необходимости в магазины отдаленных населенных пунктов | До конца паводка | Члены паводковой комиссии и добровольные дружины |  |
| 9 | Подготовка донесений и отчетов о развитии паводковой обстановки в органы исполнительной власти республики | До конца паводка | Администрация |  |

Председатель паводковой комиссии

Сятракасинского сельского поселения Н.Г.Никитина