| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШУРУТ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ «01» март 2022ç. № 14 Шурут ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕРАУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «01» марта 2022г. № 14 село Шерауты |

О создании комиссии по подготовке

и пропуску паводковых вод на территории  Шераутского сельского поселения Комсомольского района

Чувашской Республики

Во  исполнение  федеральных  законов  от  21.12. 1994 г. №68-ФЗ «О защите  населения  и  территорий    от  чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и с  целью  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2022 году, сохранения от разрушений, повреждений  животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых   сооружений   на   реках,   а   также  сельскохозяйственных  угодий, администрация  Шераутского  сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать при администрации Шераутского сельского поселения комиссию по подготовке и пропуску паводковых вод  в следующем составе:

| Маштанов С.М. тел.36-2-36 | - | глава сельского поселения – председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Миллина В.В. тел.36-2-36 | - | главный специалист-эксперт с/п - заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |
| Егоров Ю.В. тел. 36-2-44 | - | председатель колхоза «Урожай» (по согласованию) |
| Ефремов В.В. тел.36-2-35 | - | председатель СХПК «Победа», (по согласованию) |
| Андреев Н.И. тел.36-2-45 | - | директор МБОУ «Шераутская СОШ» (по согласованию) |

Алимов Р.А.                              -   староста д. Татарские  Шуруты

(по согласованию)

2. Утвердить план первоочередных мероприятий по Шераутскому сельскому поселению по безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году (приложение № 1).

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в сельском поселении в 2022 году (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий выделить личный состав, технику в соответствии с установленным расчетом сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий в 2022 году.

5.Постановление администрации Шераутского сельского поселения №22 от 05.03.2021г.  «О создании комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на территории  Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава  Шераутского

сельского поселения                                                            С.М.Маштанов

Утвержден

постановлением администрации

Шераутского сельского поселения

«01» марта 2022г. № 14

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Шераутскому сельскому поселению

Комсомольского района по безаварийному пропуску паводковых вод

в 2022 году

- Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по пропуску паводковых вод на территории сельского поселения:

а) в период, предшествующий паводку:

- до 15 марта уточнить места возможного затопления и организовать постоянный контроль  за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние  закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 20 марта обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов образования и торговли  снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 01 апреля принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 10 апреля 2022 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период.

в) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу по контролю и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния;

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

- Комиссией по Шераутскому сельскому поселению по подготовке к пропуску паводка в 2022 году, до 15 марта провести совещание с членами комиссий сельского поселения. Доложить ожидаемую весенне-паводковую обстановку и поставить задачи на организацию в пиковые паводковые периоды круглосуточного дежурства и принятие оперативных мер по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.

Утвержден

постановлением администрации

Шераутского сельского  поселения

от«01» марта 2022г. № 14

Р А С Ч Е Т

сил и средств привлекаемых в период прохождения весеннего паводка

по Шераутскому сельскому поселению в 2022 году

| №№ пп | Наименование сельского поселения | Техника вед. (бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шераутское | колхоз «Урожай» 1 – Бульдозер 1 – Самосвал 1 – сварочн. аппарат | 5 чел. |
| 2 | Шераутское | СХПК «Победа» 1 – Бульдозер 1 – Самосвал 1 – сварочн. аппарат | 5 чел. |
|  | Итого | 6 | 10 чел. |