| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШУРУТ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ мартăн 05-мĕшĕ 2021ç. № 22 Шурут ялě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕРАУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «05» марта 2021г. № 22 село Шерауты |

О создании комиссии по подготовке

и пропуску паводковых вод на территории  Шераутского сельского поселения Комсомольского района

Чувашской Республики

Во  исполнение  федеральных  законов  от  21.12. 1994 г. №68-ФЗ «О защите  населения  и  территорий    от  чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и с  целью  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2021 году, сохранения от разрушений, повреждений  животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых   сооружений   на   реках,   а   также  сельскохозяйственных  угодий, администрация  Шераутского  сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать при администрации Шераутского сельского поселения комиссию по подготовке и пропуску паводковых вод  в следующем составе:

| Маштанов С.М. тел.36-2-36 | - | глава сельского поселения – председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Миллина В.В. тел.36-2-36 | - | специалист с/п - заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |
| Егоров Ю.В. тел. 36-2-44 | - | председатель колхоза «Урожай» (по согласованию) |
| Ефремов В.В. тел.36-2-35 | - | председатель СХПК «Победа», (по согласованию) |
| Андреев Н.И. тел.36-2-45 | - | директор МБОУ «Шераутская СОШ» (по согласованию) |

Алимов Р.А.                              -   староста д. Татарские  Шуруты

(по согласованию)

2. Утвердить план первоочередных мероприятий по Шераутскому сельскому поселению по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году (приложение № 1).

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в сельском поселении в 2021 году (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий выделить личный состав, технику в соответствии с установленным расчетом сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий в 2021 году.

5.Постановление администрации Шераутского сельского поселения №11 от 03.03.2020г.  «О создании комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на территории  Шераутского сельского поселения Комсомольского района в 2020 году» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава  Шераутского

сельского поселения                                                            С.М.Маштанов

Утвержден

постановлением администрации

Шераутского сельского поселения

«05» марта 2021г. № 22

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Шераутскому сельскому поселению

Комсомольского района по безаварийному пропуску паводковых вод

в 2021 году

- Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по пропуску паводковых вод на территории сельского поселения:

а) в период, предшествующий паводку:

- до 15 марта уточнить места возможного затопления и организовать постоянный контроль  за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние  закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 20 марта обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов образования и торговли  снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 01 апреля принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 10 апреля 2021 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период.

в) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу по контролю и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния;

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

- Комиссией по Шераутскому сельскому поселению по подготовке к пропуску паводка в 2021 году, до 15 марта провести совещание с членами комиссий сельского поселения. Доложить ожидаемую весенне-паводковую обстановку и поставить задачи на организацию в пиковые паводковые периоды круглосуточного дежурства и принятие оперативных мер по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.

Утвержден

постановлением администрации

Шераутского сельского  поселения

от«05» марта 2021г. № 22

Р А С Ч Е Т

сил и средств привлекаемых в период прохождения весеннего паводка

по Шераутскому сельскому поселению в 2021 году

| №№ пп | Наименование сельского поселения | Техника вед. (бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шераутское | колхоз «Урожай» 1 – Бульдозер 1 – Самосвал 1 – сварочн. аппарат | 5 чел. |
| 2 | Шераутское | СХПК «Победа» 1 – Бульдозер 1 – Самосвал 1 – сварочн. аппарат | 5 чел. |
|  | Итого | 6 | 10 чел. |