рп

| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА УРМАРСКИЙ РАЙОН |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ВǍРМАР РАЙОНĚ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТИКАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ «01» пуш 2021 ç. № 9 Тикаш ялě |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГЕШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «01» марта 2021 г. № 9 деревня Тегешево |  |  |

О неотложных работах по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году

В связи с приближением весны, приближения сроков прохождения весеннего половодья, в целях предупреждения, ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка администрация Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- Создать территориальную противопаводковую комиссию в следующем составе:

  - Черкасов В.А. – глава Тегешевского сельского поселения, председатель комиссии;

  - Иванов Н.А. – руководитель КФХ «Иванов Н.А.» (по согласованию);

  - Кандаков В.Ф. –  директор ООО « Передовик» (по согласованию);

  - Сапаркин А.Г.- глава КФХ «Сапаркин» (по согласованию);

  - Ульянов А.В. –  директор ООО « Сарабай» (по согласованию).

- Утвердить план работы по проведению работ в период весеннего паводка по           Тегешевскому сельскому поселению в 2021 году.

- Рекомендовать главам КФХ «Иванов Н.А.», КФХ «Сапаркин А.Г.», ООО «Сарабай», ООО «Передовик», руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории Тегешевского сельского поселения принять незамедлительные меры по приведению в готовность объектов к весеннему паводку.

- Создать дежурную аварийную бригаду на базах КФХ «Иванов Н.А.», «Сапаркин А.Г.», ООО «Сарабай» при этом уделить большое внимание на защиту от воздействия паводковых вод прудов, плотин, мостов, переходов, ферм, МТП, складов зерна и минеральных удобрений, артезианских скважин, жилых домов.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тегешевского сельского поселения

Урмарского района Чувашской Республики                                                           В.А. Черкасов

Утверждено

постановлением

Главы Тегешевского сельского

поселения от 01.03.2021 г. № 9

ПЛАН  РАБОТЫ

В период весеннего паводка по Тегешевскому сельскому

поселению  в 2021 году

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести рабочее совещание с членами комиссии | до 10.03.2021 | Глава сельского поселения Черкасов В.А. |
| 2 | Провести заседание комиссии по оперативным вопросам | весь период | Глава сельского поселения Черкасов В.А. |
| 3 | Подготовить водоотводные и водопропускные сооружения к пропуску вод, отчистить от снега входные части дренажей, оголовки труб | до 15.03.2021 | Дежурно-аварийная бригада |
| 4 | Мосты очистить от наледи | до 20.03.2021 | Дежурно-аварийная бригада |
| 5 | Ввести временное ограничение движения тракторов и автомобилей по улицам населенных пунктов | март - апрель | Глава сельского поселения Черкасов В.А.. |
| 6 | КФХ «Иванов», КФХ «Сапаркин», ООО «Сарабай» организовать работу дежурно-аварий ных бригад, составить график их работы | в период половодья | Руководители КФХ |
| 7 | Организовать дежурство по утвержденному графику в дер. Новое Муратово, Тегешево, Козыльяры и у реки Кубня и Сугутка | в период половодья | Ответственные лица по графику |

ЛИСТ   СОГЛОСОВАНИЯ

к  постановлению главы  Тегешевского сельского поселения

от 01 марта 2020 г. № 9

1. Иванов Н.А. – руководитель

КФХ «Иванов Н.А.»                                               ___________согласовано  ____

2. Кандаков В.Ф..- директор ООО «Передовик»  ___________ согласовано  ____

3. Сапаркин А.Г.- глава КФХ «Сапаркин»       ______________ согласовано  ____

4. Ульянов А.В. - ООО «Сарабай»                  _______________ согласовано  ____