| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
|  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИЧКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «01» марта 2022г. №06 село Чурачики |
| ЧЕЧКЕН ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ мартåн 01-мĕшĕ 2022ç. №06 Аслă Чурачăк ялě |  |  |

О создании комиссии по подготовке

и пропуску паводковых вод в Чичкан-

ском сельском поселении Комсомольского

района Чувашской Республики

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 г. №- 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2022 году, сохранения от разрушений, повреждений животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на реках, а также сельскохозяйственных угодий, администрация Чичканского сельского поселения  постановляет:

1. Создать при Чичканском сельском поселении комиссию по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в следующем составе:

| Лукиянов Ю.Г. тел. 37-3-70 | - | Глава сельского поселения- председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Хамидуллова Г.Р. тел. 37-2-25 | - | специально уполномоченный по делам ГО и ЧС- заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: Шарафутдинова Р.М. тел. 37-2-34 - председателя СХПК «Труд» (по согласованию); Гафурова Э.С. тел.37-2-10 - электрика СХПК «Труд», (по согласованию); Гималдинова Ш.Ш. тел.37-2-10 - гл.инженер СХПК «Труд» (по согласованию); Кузьмина Г.В. тел. 37-2-10 - гр.агранома СХПК «Труд» (по согласованию) |

2. Утвердить план первоочередных мероприятий в Чичканском сельском поселении по безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году (прилагается).

3.Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в Чичканском сельском поселении в 2022 году.

4.Рекомендовать председателю СХПК «Труд» выделить личный состав, технику в соответствии с установленным расчетом сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий в 2022 году.

5. Постановление администрации Чичканского сельского поселения № 17 от 11.03.2021 считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                          Лукиянов Ю.Г.

Утвержден

постановлением администрации

Чичканского сельского поселения

от 01.03.2022 № 06

П Л А Н

первоочередных мероприятий по Чичканскому сельскому поселению по безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по приведению в готовность ГТС, объектов хозяйств, населенных пунктов к паводку, определение мер и конкретных исполнителей с указанием сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением по следующим основным задачам:

а) в период, предшествующий паводку:

- до 10 марта 2021 года уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние плотин, мостовых сооружений, висячих мостов, линий электропередач и связи, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 10 марта 2022 года создать комиссии, штабы по подготовке и пропуску паводковых вод;

- до 10 марта 2022 года обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 15 марта 2022 года принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 15 марта 2022 года создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения;

- до 15 марта 2022 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. (по мере необходимости). Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период и в период возникновения чрезвычайных ситуаций по направлению развития событий от деревни к деревне.

б) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния;

- принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

-              в случае ухудшения обстановки представлять информацию оперативному

дежурному ЕДДС администрации района по телефонам 5-18-40, 5-12-95

Утвержден

постановлением администрации

Чичканского сельского поселения

от 01.03.2022 г. № 06

Р А С Ч Е Т

сил и средств привлекаемых в период прохождения весеннего паводка

по Чичканскому сельскому поселению в 2022 году

| №№ пп | Наименование сельского поселения | Техника вед. (бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чичканское | СХПК «Труд» 1 – Бульдозер 1 – Самосвал 1 – сварочн. аппарат | 5 чел |
|  | Итого | 3 | 5 чел |

Ответственный(ая) по делам ГО и ЧС

администрации сельского поселения                                                          Г.Р.Хамидуллова