

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **УРМАРСКИЙ РАЙОН** |  | **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** **ВǍРМАР РАЙОНĚ** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****КУЛЬГЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО****ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** 16.02.20222 10 № деревня Кульгеши | **КӖЛКЕШ** **ЯЛ** ТĂРĂХ**ĚН** АДМИНИСТРАЦИЙĔЙЫШĂНУ 16.02.2022 10 № Кĕлкеш ялĕ |

О неотложных работах по безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году

В связи с приближением сроков прохождения весенних паводковых вод и в целях безаварийного пропуска и возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка **Администрация Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики**п о с т а н о в л я е т:

1. Создать поселенческую противопаводковую комиссию в следующем составе:

 Г.Н.Ямуков – глава фермерского хозяйства «Ямуков Г.Н.», житель деревни Кульгеши (по согласованию);

 В.Е.Степанов – депутат по Кульгешскому одномандатному избирательному округу № 2, житель деревни Кульгеши (по согласованию);

 В.Е. Григорьев – депутат по Кульгешскому одномандатному избирательному округу № 7, житель д.Ситмиши (по согласованию);

С.М. Иванов – депутат по Кульгешскому одномандатному избирательному округу № 8, житель деревни Ситмиши (по согласованию);

 С.В. Савельев – житель д.Тансарино (по согласованию);

 С.Ю. Николаев – житель деревни Тансарино (по согласованию);

 Н.М. Максимов - староста д. Чегедуево (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по проведению работ в период прохождения паводка по Кульгешскому сельскому поселению в 2022 году (приложение №1).

3. Руководителям фермерских хозяйств и учреждений рекомендовать:

- обратить внимание на сохранность складов зерна и минеральных удобрений, своевременно до закрытия дорог обеспечить завоз строительных материалов на строящиеся объекты, семян, минеральных удобрений;

- принять меры по приведению в готовность объектов хозяйства к весеннему паводку;

- принять меры по созданию дежурств;

- особое внимание обратить на защиту от воздействия паводковых вод прудов, плотин, мостовых переходов, очистных сооружений и системы артезианских скважин.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

5. Признать утратившим силу постановление **Кульгешского сельского поселения** № 10 от 03.03.2021 «О неотложных мерах по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кульгешского сельского поселения О.С. Кузьмин

Приложение №1

к постановлению администрации Кульгешского сельского поселения

от 16.02.2022г. № 10

П Л А Н

мероприятий по проведению работ на период прохождения весенних паводковых вод по Кульгешскому сельскому поселению в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 1. | Заседания поселенческой противопаводковой комиссии по вопросу подготовки к весеннему паводку с участием руководителями фермерских хозяйств, учреждений | 02.03.2022 г. |  Противопаводковая комиссия |
| 3. |  Проверка готовности водоотводных и водопропускных сооружений, дренажи к пропуску паводковых вод. Очистка от снега и наледи входной части дренажей, оголовков труб, открытых лотков. | 23.03.2022 г. | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение нормального пропуска весенних паводковых вод под мостами. Контроль за уровнем воды и возможным изменением русла реки |  период прохождения паводка | Противопаводковая комиссия |
| 5. | Формирование дежурных бригад на территории сельского поселения и утверждение графика работы | до 23.03.2022 г. | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 6. | Регулирование шлюзов на плотинах для контролируемого спуска воды | до 25.03.2022 г. | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 7. | Проведение обследования противопаводковой комиссией состояния гидротехнических сооружений | 28.03.2022 г. | Противопаводковая комиссия |
| 13. | Заготовка необходимых материалов для устранения последствий прохождения паводковых вод | 06.04.2022 г. | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 16. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы | Март-апрель | Противопаводковая комиссия |
| 20. | Обращение внимания на плотины, каскады прудов, мосты, на защиту машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений |  период прохождения паводка | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 21. | Проведение чистки снега с крыш арочных складов, животноводческих ферм и других приспособленных помещений | март - апрель | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 22. | Во избежание подтапливания талыми водами проведение работы по оканавливанию вокруг животноводческих ферм, складов ядохимикатов, зернохранилищ.  | апрель | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 23. | Проведение мероприятий направленных на недопущение сноса жижи и навоза с прифермской территории паводковыми и талыми водами в водоемы и реки. | апрель | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 24. | Обращение своевременного внимания на образовавшиеся водные заторы на полях, во избежание смыва плодородного слоя почвы и предотвращения начала эрозии  | апрель | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 26. | В период прохождения весеннего паводка организация дежурства в администрации района, на предприятиях и сельских поселениях  |  период прохождения паводка | Противопаводковая комиссия и руководители хозяйств (по согласованию) |