|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чăваш РеспубликинчиСĕнтĕрвăрри хула поселенийĕн администрацийĕ**ЙЫШАНУ** № Сĕнтĕрвăрри хули |  | Чувашская РеспубликаАдминистрацияМариинско-Посадскогогородского поселения**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**16.03.2021 № 49город Мариинский Посад |

|  |
| --- |
| **Об организации пропуска** **весеннего паводка 2021 года** |

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в период прохождения весеннего паводка 2021 года, администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 2021 году (Приложение №1).

 2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (Приложение №2).

 3. Провести предварительные работы по очистке водопропускных труб на территории поселений, закрепить ответственных лиц за водопропускными трубами. Водопропускные трубы держать в постоянной готовности для пропуска талых вод и ливневых дождей.

 4. Организовать и довести до сведения каждого жителя информацию о функционировании номеров телефонов «01» и «112», «2-22-01» предназначенных для вызова населением спасательных служб и обеспечения экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации.

 5. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования**.**

Глава администрации

Мариинско-Посадского

городского поселения В.В. Сыройкин

Приложение №1

 к постановлению администрации Мариинско-Посадского

 городского поселения

 № 49 от «16» марта 2021 г.

# План

**противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель | Сроквыполнения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 2. | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку. | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 3. | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбро­сом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения, руководители предприятий и организаций. |  апрель |  |
| 4. | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических соору­жений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00, 20.00 час.).  | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения, руководители предприятий и организаций. | в паводковый период |  |
| 5. | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения, руководители организаций. | в паводковый период |  |
| 6. | Организация работы с садоводческими товариществами по подготовке прилегающих территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения. | март - апрель |  |
| 7. | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | Постоянно |  |
| 8. | Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории района. | Противопаводковая комиссияАдминистрации Мариинско-Посадского городского поселения  | до30.03.2021 |  |
| 9. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы. | Противопаводковая комиссияАдминистрации Мариинско-Посадского городского поселения  | март - апрель |  |
| 10. | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку. | Противопаводковая комиссияАдминистрации Мариинско-Посадского городского поселения  | до30.03.2021 |  |
| 11. | Дежурство членов противопаводковой комиссии для опе­ративного решения возникающих задач (при необходимости). | Противопаводковая комиссия Администрации Мариинско-Посадского городского поселения  | в паводковый период |  |
| 12. | Информирование населения Мариинско-Посадского городского поселения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения  | в паводковый период |  |
| 13. | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод**.** | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения.  | до30.03.2021 |  |
| 14. | Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающие естественные и катастрофические уровни подъема паводковых вод. | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения. | до30.03.2021 |  |
| 15. | Выделение автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления. | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения. | до30.03.2021 |  |
| 16. | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепу­скных труб плотин от бытового мусора и льда.  | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения. | до30.03.2021 |  |
| 17. | Подготовка пунктов временного размещения населения  | Мариинско-Посадское городское,  | до30.03.2021 |  |
| 18. | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций  | Администрация Мариинско-Посадского городского поселения. | 22.03.2021 |  |
| 19. | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстанов­кой на территории Мариинско-Посадского района. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | В период весеннего паводка |  |
| 20. | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. Н.А.Геркена» Минздрава Чувашии | В период весеннего паводка |  |
| 21. | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления.  | Отдел МВД РФ по Мариинско-Посадскому району  | В период весеннего паводка |  |

Приложение 2

 к постановлению главы администрации

 Мариинско-Посадского городского поселения

№ 49 от «16» марта 2021 г.

**Состав противопаводковой комиссии**

**Мариинско-Посадского городского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Сыройкин В.В. | -- | глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения (председатель комиссии); |
| Журавлева И.В. | - | заместитель главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения (заместитель председателя комиссии); |
| Бодров Г.В. | - | начальник 34 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии»; (по согласованию) |
| Михайлов Н.П.. | - | директор МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения; |
| Хориков В.В. | - | начальника отдела МВД РФ по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); |
| Белова А.Н. | - | и.о. главного врача БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им.Н.А.Геркена» Минздрава Чувашии (по согласованию); |
| Степанов Ю.Г. | - | директор ООО «УК «Гарант» (по согласованию); |
| Демьянов П.И. | - | директор ООО «СтройДорСервис»; |
| Васильев С.И. | - | старший государственный инспектор Мариинско-Посадского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Чувашской Республике-Чувашии» (по согласованию); |
| Степанов М.Н. | - | начальник спасательной станции «Марпосадская» (по согласованию); |
| Гермонова Т.Г. | - | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе (по согласованию); |
| Иванов А.А. | - | начальник Марпосадского РЭС Северного производственного отделения ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию). |
| Казаков И.В. -  |  начальник Линейно-технического цеха Мариинско-Посадский  ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| ЖелезковаО.Н.  | главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения (секретарь комиссии); |