*2 декабря 2021 года №29*

Информационный бюллетень

Вестник Кзыл-Чишма

Газета Администрации                                                                                                                                                                   Издается с

Кзыл-Чишминского                                                                                                                                                                  ноября 2006 года

сельского поселения

В результате прокурорского вмешательства подрядной организацией завершены работы по благоустройству сквера «Арбат» в с. Батырево

Прокуратурой Батыревского района проведена проверка исполнения муниципальных контрактов, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ООО «Герса».

Установлено, что администрацией Батыревского сельского поселения 16.11.2020 был заключен муниципальный контракт с ООО «Герса» на выполнение работ по благоустройству сквера «Арбат» в с. Батырево, срок выполнения подрядчиком данных работ был определен до 01.07.2021.

Вместе с тем, ООО «Герса» предусмотренные контрактом обязательства не были исполнены, в установленный в контракте срок указанные в нем работы не были завершены.

Данные обстоятельства повлекли причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства: длительное время не был сдан социально-значимый для жителей сельского поселения объект, не были достигнуты цели, на которые предусмотрено выделение бюджетных средств.

В этой связи прокуратурой района директору ООО «Герса»        Герасимову С.А. 31.08.2021 внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждено в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Судом Герасимов С.А. признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В результате принятых прокуратурой района мер ООО «Герса» предусмотренные контрактом обязательства исполнены в полном объеме, работы по благоустройству сквера «Арбат» в с. Батырево завершены.

Заместитель прокурора

Батыревского района

младший советник юстиции                                                                   А.Э. Забиров

| Информационный бюллетень Вестник Кзыл-Чишма | Учредитель и издатель: Администрация Кзыл-Чишминского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики Главный редактор и ответственный за выпуск Н.Х.Шакирова | Номер сверстан и отпечатан в информационном центре Администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения | Подписано в печать №29 02.12.21 г. в 15.00. Тираж 50 экз.. Газета распространяется бесплатно Адрес редакции и типографии: 429355 Чувашская Республика, Батыревский район, д.Кзыл-Чишма, ул. Центральная, 1, тел. 678-96 |
| --- | --- | --- | --- |