О Т Ч Е Т

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры,

основанного на местных инициативах

Наименование проекта:

Благоустройство противопожарного пруда в деревне Сормово Атнарского сельского поселения Красночетайского района  Чувашской Республики

1. Населенные пункты: д. Сормово

2. Городское (сельское) поселение/городской округ:

Атнарское сельское поселение

3. Муниципальный район/городской округ:

Красночетайский район

4. Сведения об объемах финансирования проекта, рублей

| Наименование | План | Факт | % | Разница между плановыми и фактическими затратами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта | 300000,00 | 300000,00 | 0 | 0,00 |
| Источники финансирования проекта, всего: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 240000,00 | 240000,00 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0,00 |
| денежные поступления от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 57000,00 | 57000,00 | 0 | 0,00 |

5. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках проекта: 1.

Данные о проведенных конкурсных процедурах приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен  полностью, частично (нужное подчеркнуть).

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Дата

начала реализации проекта – 05.04.2021 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 30.06.2021 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального района, городского округа и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

несвоевременная поставка закупленного оборудования

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

____________________________________________________________________

9. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. К отчету прилагаются фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта), документы (включая фотографии), отражающие участие населения и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Глава администрации

муниципального района (городского округа)

Михопаров И.Н.	                                               	         ___________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)			                             (подпись)

Руководитель инициативной группы

Наумова А.А.                                                                       ___________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)			                             (подпись)

Дата  30.06.2021 г.

- Приложение

- к отчету о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах

Д а н н ы е

о проведенных конкурсных процедурах

| № пп | Дата проведения конкурс-ной процедуры | Форма (конкурс, аукцион, котировки, единствен-ный поставщик) | Число участ-ников | Сумма, выставлен-ная на торги, рублей | Сумма по итогам торгов, рублей | Наимено-вание победителя | Дата начала работ (поставок) | Дата окончания работ (поставок) | Краткое описание работ (поставок) | Оценка работы подрядчика | Краткая характеристика подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  | Единственный поставщик | 1 | 300000,00 | 300000,00 | ИП Наумов С.Г. | 05.04.2021 | 30.06.2021 |  | хорошо | Добросовестный, работы выполнены в срок и качественно |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |