|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ  СĔнтĔрвĂрри РАЙОНĚ  КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  АДМИНИСТРАЦИЙĚ  ЙЫШĂНУ  **2021.04.05 24 №**  Кукашни ялě | Gerb-ch | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЯ  СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  **05.04.2021 № 24**  деревня Сутчево |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сутчевского сельского поселения от 01.03.2021 № 9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», от 07.12.2016 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского  сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы (далее – муниципальная программа).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 21.06.2016 № 47 «Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации  Сутчевского сельского поселения  Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики  от 05.04.2021г. № 24 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района**

**Чувашской Республики**

**«Развитие транспортной системы» на 2021-2035 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Администрация Сутчевского сельского поселения |
| Непосредственный исполнитель проекта муниципальной программы: | Глава  Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  тел. (83542) 32-2-33  e-mail: marpos\_sut@cap.ru |
|  |  |

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Сутчевского сельского поселения**

**Мариинко-Посадского района Чувашской Республики**

**«Развитие транспортной системы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадскогорайона |
| Соисполнители муниципальной программы | – | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| Цель муниципальной программы | – | формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг |
| Задачи муниципальной программы | – | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;  снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | достижение к 2036 году следующих показателей:  доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 57 процентов. |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | – | 2021–2035 годы:  1 этап – 2021–2025 годы;  2 этап – 2026–2030 годы;  3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6024,8 тыс. рублей,  в том числе:  2021 год – 1022,4 тыс. рублей;  2022 год – 1250,6 тыс. рублей;  2023 год – 1250,6 тыс. рублей;  2024 год – 1250,6 тыс. рублей;  2025 год – 1250,6 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей  2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей              из них средства:  федерального бюджета: 0,00 тыс. рублей,  в том числе:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей  2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей  республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 575,3 тыс. рублей;  2022 год – 803,5 тыс. рублей;  2023 год – 803,5 тыс. рублей;  2024 год – 803,5 тыс. рублей;  2025 год – 803,5 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей  2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей  бюджета Сутчевского сельского поселения – 2235,5 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 447,1 тыс. рублей;  2022 год – 447,1 тыс. рублей;  2023 год – 447,1 тыс. рублей;  2024 год – 447,1 тыс. рублей;  2025 год – 447,1 тыс. рублей;  2026-2030 годы –0,00 тыс. рублей  2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании консолидированного бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадскогорайона Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, находящихся в нормативном состоянии;  увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности  снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности |

**Раздел 1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы;**

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Стратегией социально-экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 года.

Целью муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) является формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2021–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2021–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

**Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках одной подпрограммы.

Подпрограмма « Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня», которое включает в себя мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6024,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей;

бюджета Сутчевского сельского поселения – 2335,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2021–2025 годах) составит 6024,8 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 1022,4 тыс. рублей;

2022 год – 1250,6 тыс. рублей;

2023 год – 1250,6 тыс. рублей;

2024 год – 1250,6 тыс. рублей;

2025 год – 1250,6 тыс. рублей;

 из них средства:

федерального бюджета: 0,00 рублей, в том числе:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 575,3 тыс. рублей;

2022 год – 803,5 тыс. рублей;

2023 год – 803,5 тыс. рублей;

2024 год – 803,5 тыс. рублей;

2025 год – 803,5 тыс. рублей;

бюджета Сутчевского сельского поселения  – 2335,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 447,1 тыс. рублей;

2022 год – 447,1 тыс. рублей;

2023 год – 447,1 тыс. рублей;

2024 год – 447,1 тыс. рублей;

2025 год – 447,1 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей;

бюджета Сутчевского сельского поселения  – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей;

бюджета Сутчевского сельского поселения  – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Сутчевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сутчевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

**С в е д е н и я**

**о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Сутчевского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Целевой индикатор  и показатель (наименование) | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | | | | |
| 2021  год | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026-2030  год | 2031-2035  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа Сутчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | | процентов | 15 | | 18 | 21 | 24 | 27 | 42 | 57 |
| **Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, находящихся в нормативном состоянии | | км | 3 | | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 8,4 | 11,4 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, в отношении которых проведены работы по текущему ремонту | | км | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3 | 3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сутчевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
реализации муниципальной программы Сутчевского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы поселения (подпрограммы муниципальной программы поселения), основного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Сутчевского сельского поселения | «Развитие транспортной системы» |  |  | Ч200000000 |  | всего | 1022,4 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ч200000000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 575,3 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Ч200000000 |  | бюджет Сутчевского сельского поселения | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | Ч210000000 |  | всего | 1022,4 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 0,,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ч210000000 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 575,3 | 803,5 | 803,5 | 803,50 | 803,5 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ч210000000 |  | бюджет Сутчевского сельского поселения | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  |  | Ч210000000 |  | всего | 1022,4 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ч2103S4191 Ч2103S4192 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 575,3 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ч210374190 |  | бюджет Сутчевского сельского поселения | 416,9 | 404,9 | 404,9 | 404,9 | 404,9 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ч2103S4191 Ч2103S4192 |  | 30,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сутчевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

**ПАСПОРТ  
подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района (по согласованию) |
| Цели подпрограммы (если имеются) | формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг |
| Задачи подпрограммы | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | в 2036 году будут достигнуты следующие результаты:  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, находящихся в нормативном состоянии – 57 процентов;  протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, в отношении которых проведены работы по текущему ремонту – 11,4 км; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2035 годы:  1 этап – 2021–2025 годы;  2 этап – 2026–2030 годы;  3 этап – 2031–2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 6024,8 тыс. рублей,  в том числе:  2021 год –1022,4 тыс. рублей;  2022 год – 1250,6 тыс. рублей;  2023 год – 1250,6 тыс. рублей;  2024 год – 1250,6 тыс. рублей;  2025 год –1250,6 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей  2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей              из них средства:  федерального бюджета: 0,00 тыс. рублей,  в том числе:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей  2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей  республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 575,3 тыс. рублей;  2022 год – 803,5 тыс. рублей;  2023 год – 803,5 тыс. рублей;  2024 год – 803,5 тыс. рублей;  2025 год – 803,5 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей  2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей  бюджета Сутчевского сельского поселения – 2335,5 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 447,1 тыс. рублей;  2022 год – 447,4 тыс. рублей;  2023 год – 447,1 тыс. рублей;  2024 год – 447,1 тыс. рублей;  2025 год – 447,1 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 0,00 тыс. рублей  2031-2035 годы – 0,00 тыс. рублей  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании консолидированного бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  – повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства;  - создание дополнительных рабочих мест в сопутствующих сферах экономики и сфере услуг;  - создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;  - повышение уровня безопасности на транспорте;  - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям;  - повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками. |

**Раздел 1. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализации подпрограммы**

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения на 31 декабря 2020 г. составляла 20,0 км.

Из 20,0 км автомобильных дорог общего пользования общего пользования местного значения в границах населенных пунктов соответствует нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 3 км.

Важнейшей составной частью транспортной системы Сутчевского сельского поселения являются автомобильные дороги. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развития, является неудовлетворительное состояние и недостаточный уровень развития существующей автомобильных дорог Сутчевского сельского поселения. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Основная сеть автомобильных дорог в Сутчевском сельском поселении была сформирована в 80-е годы прошлого столетия. В течении длительного периода темпы износа автомобильных дорог Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района были выше темпов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, который аккумулируя целевые средства, направляемые на дорожную деятельность, является надежным источником финансирования.

Концентрация средств на дорожном фонде позволит улучшить состояние автомобильных дорог местного значения, повысит качество жизни населения.

Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность.

Приоритетным направлением государственной политики в дорожной отрасли является выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающего национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях реализации которого в муниципальную программу Сутчевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включена подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – подпрограмма).

Основными целями подпрограммы являются:

формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг

**Раздел 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту;

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности:

в 2021 году –15 процентов

в 2022 году – 18 процентов

в 2023 году – 21 процентов

в 2024 году – 24 процентов

в 2025 году – 27 процента

в 2030 году – 42 процентов

в 2035 году – 57 процентов

протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, в отношении которых проведены работы по текущему ремонту:

в 2021 году – 0,6 км.

в 2022 году – 0,6 км.

в 2023 году – 0,6 км.

в 2024 году – 0,6 км.

в 2025 году – 0,6 км.

в 2030 году – 3 км.

в 2035 году – 3 км

**Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации**

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в состав одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»., которое включает в себя мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Подпрограмма реализуется в 2021–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2021–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

**Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы).**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021–2035 годах составит – 6024,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей;

бюджета Сутчевского сельского поселения – 2335,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2021–2025 годах) составит 6024,8 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 1022,4 тыс. рублей;

2022 год – 1250,6 тыс. рублей;

2023 год – 1250,6 тыс. рублей;

2024 год – 1250,6 тыс. рублей;

2025 год –1250,6 тыс. рублей;

 из них средства:

федерального бюджета: 0,00 рублей, в том числе:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 3789,3 тыс. рублей, в том числе:

2021 год –575,3 тыс. рублей;

2022 год – 803,5 тыс. рублей;

2023 год – 803,5 тыс. рублей;

2024 год – 803,5 тыс. рублей;

2025 год – 803,5 тыс. рублей;

бюджета Сутчевского сельского поселения  – 2335,5 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 447,1 тыс. рублей;

2022 год – 447,1 тыс. рублей;

2023 год – 447,1 тыс. рублей;

2024 год – 447,1 тыс. рублей;

2025 год – 447,1 тыс. рублей;

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей;

бюджета Сутчевского сельского поселения  – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей;

бюджета Сутчевского сельского поселения  –0,00 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей (0 процента).

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P) подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Приложение к подпрограмме «Автомобильные дороги»

муниципальной программыСутчевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

**Ресурсное обеспечение**

**подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Сутчевского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы поселения (подпрограммы муниципальной программы поселения), основного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограм- ма** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | х | х | Ч210000000 | х | Всего | 1022,4 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Ч210000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 575,3 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | Ч210000000 | х | бюджеты сельских поселений | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Цель: формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг** | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие  1 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | х | х | Ч210300000 | х | Всего | 1022,4 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 1250,6 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | Ч2103S4191 Ч2103S4192 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 575,3 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | Ч210374190 | х | бюджеты сельских поселений | 416,9 | 404,9 | 404,9 | 404,9 | 404,9 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ч2103S4191  Ч2103S4192 |  | 30,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 0,00 | 0,00 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Сутчевского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, процентов | | | | | | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 42 | 57 |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены работы по текущему ремонту, км | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3 | 3 |  |