З А Я В К А

на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории

городских  и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики

1. Наименование проекта: Благоустройство улиц Советская и Ленина в деревне Верхнее Буяново Шемуршинского района Чувашской Республики

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта: деревня Верхнее Буяново  Шемуршинского района Чувашской Республики

2.1. Муниципальный район: Шемуршинский

2.2. Сельское поселение: Большебуяновское сельское поселение

2.3. Населенный пункт: деревня Верхнее Буяново

2.4. Численность населения сельского поселения: 903

_____________________________________________________________________

(человек, по данным Территориального органа Федерального службы государственной статистики                     по Чувашской Республике)

2.5. Численность населения населенного пункта : деревня Верхнее Буяново - 329

3. Описание проекта:

3.1. Типология проекта: благоустройство

3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В процессе эксплуатации на грунтовой дороге по улице Советская появились колеи. Колеи и неровности очень большие неудобства создают для населения при въезде и выезде на автотранспорте. По улице Ленина нет подъезда к Верхнебуяновскому сельскому клубу, продуктовым магазинам. Решение этих проблем является первоочередным.

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень

неотложности решения проблемы, текущее состояние объекта общественной инфраструктуры,

предусмотренного проектом, и т.д.)

3.3. Мероприятия по реализации проекта:

- Таблица 1

| № пп | Виды работ (услуг) | Полная стоимость, рублей | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сметной, технической документации |  |  |
| 2. | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 502897,9 |  |
| 3. | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в пункте 2) |  |  |
| 4. | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в пункте 2) |  |  |
| 5. | Обучение/консультирование |  |  |
| 6. | Строительный контроль |  |  |
| 7. | Прочие расходы (описание) |  |  |
|  | Итого | 502897,9 |  |

3.4. Ожидаемые результаты: После ремонта грунтовой дороги и обустройства подъезда к Верхнебуяновскому сельскому клубу, продуктовым магазинам создаются удобства населению деревни Верхнее Буяново заехать и проехать по улицам.

(как изменится ситуация после реализации проекта)

3.5. Наличие технической документации:

существует ли необходимая техническая документация?	Да/нет

если да, опишите: локальная смета на благоустройство улиц Советская и Ленина в деревне Верхнее Буяново Шемуршинского района Чувашской Республики

(описание существующей технической документации, к заявке необходимо приложить

проектно-сметную документацию на мероприятия, реализуемые в рамках проекта,

либо локально-сметный расчет)

4. Информация для оценки проекта:

4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

- Таблица 2

| № пп | Источники финансирования мероприятий проекта | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет сельского поселения | 50000,00 |
| 2. | Денежные поступления от населения* | 50897,90 |
| 3. | Денежные поступления от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей* |  |
| 4. | Субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики | 402000,00 |
|  | Итого | 502897,9 |

*	Добровольные пожертвования, перечисляемые в бюджет городского округа Чувашской Республики.

Таблица 3

Денежные поступления от юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | нет |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Итого |  |

4.2. Социальная эффективность реализации проекта:

4.2.1.Благополучатели проекта: жители деревни Верхнее Буяново Шемуршинского района Чувашской Республики ______________________________________________________________

(группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами реализованного

проекта (например, в случае ремонта улицы прямые благополучатели – это жители этой

и прилегающих к ней улиц, которые регулярно ходят или ездят по отремонтированной улице)

Число прямых благополучателей: 329 чел.

4.2.2. Воздействие проекта на окружающую среду:

окажет ли проект положительное влияние на состояние окружающей среды?

да/нет

если да, какое именно: благоустройство территории

_____________________________________________________________________

4.3. Участие населения в определении проекта и содействие в его реализации

4.3.1. Число лиц, принявших участие в определении проблемы в процессе предварительного рассмотрения: 165 человек.

(согласно протоколам предварительных собраний, результатам анкетирования и т.д.)

4.3.2. Число лиц, принявших участие в определении параметров проекта на заключительном собрании жителей населенного пункта: 150 человек.

(согласно протоколу собрания)

4.3.3. Участие населения и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации проекта:

предполагается ли неденежный вклад населения?	да/нет

предполагается ли неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей?	да/нет

4.4. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом:

мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры

В течение всего года (с учетом сезона) будут выполнены все работы по содержанию в надлежащем состоянии грунтовой дороги по улице Советская и подъезда к Верхнебуяновскому сельскому клубу, продуктовым магазинам                         в деревне Верхнее Буяново Шемуршинского района Чувашской Республики.

(описание мероприятий, содержащее способы, которыми орган местного самоуправления 
городского округа и/или специализированная организация  будут содержать и эксплуатировать объект общественной инфраструктуры после завершения проекта, с указанием наличия

(отсутствия) ресурсов для функционирования объекта общественной инфраструктуры)

4.4.1. Обязательство администрации сельского поселения по финансированию расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом

Администрация Большебуяновского сельского поселения обязуется финансировать расходы на содержание грунтовой дороги по улице Советская и подъезда к Верхнебуяновскому сельскому клубу, продуктовым магазинам в деревне Верхнее Буяново Шемуршинского района Чувашской Республики.

4.4.2. Расходы на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом (описание необходимых  расходов  на  эксплуатацию  и  содержание  объекта общественной инфраструктуры,  предусмотренного  проектом, после его завершения с указанием лиц, которые будут предоставлять необходимые  ресурсы. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

- Таблица 4

| № пп | Статья расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом | Средства бюджета муниципального района (городского (сельского) поселения), рублей | Средства специализированной организации, рублей * | Итого, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание и ремонт | 5000,00 | 0 | 5000,00 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  | Всего | 5000,00 | 0 | 5000,00 |

___________

*	В том числе сформированные за счет тарифа на услуги, установленного для населения и организаций – получателей услуг.

4.4.3. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержания объекта общественной инфраструктуры после завершения реализации проекта:

предполагается ли участие населения в эксплуатации и содержании объекта?

да/нет

если да, опишите: следить за надлежащим состоянием

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: 90 дней

6. Сведения об инициативной группе:

руководитель инициативной группы:

Митрофанов Александр Валерьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)

контактный телефон: 89373828798

факс:	________________________________________________________________

e-mail: sao-bolbujanovo@cap.ru

состав инициативной группы: Митрофанов А.В., Парфенов О.А., Хайлов М.В., Петров М.П., Урмаев С.Ф., Яковлева М.И.

7. Дополнительная информация и комментарии:

_____________________________________________________________________

Проект поддержан населением на собрании граждан

Дата проведения:	09 октября 2020 года

Исполняющий обязанности главы администрации

Шемуршинского района Чувашской Республики

Чамеев А.В.

_________________________________________________	  ________________

(фамилия, имя, отчество)     		                          	(подпись)

контактный телефон: 8(83546)2-32-48

факс:________________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________________

Глава Большебуяновского сельского поселения

Шемуршинского района Чувашской Республики

Ильин Ю.В.

_________________________________________________	  ________________

(фамилия, имя, отчество)     		                          	(подпись)

Почтовый адрес администрации сельского поселения: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, деревня Большое Буяново, ул. Кирова,

дом № 27А

_____________________________________________________________________

Дата: