|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ  СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН |
| КАРАПАШ ПОСЕЛЕНИЙĚН  ЯЛ ХУТЛĂХĚ  **ЙЫШĂНУ**  **2022 .09 .01 65 №**  Карапаш ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **01.09.2022 № 65**  деревня Карабаши |

Об утверждении плана мероприятий

по приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными требованиями

на территории Карабашского сельского поселения

Мариинско - Посадского района

Чувашской Республики на 2022 -2025 годы

В   соответствии с   Федеральным   законом   от   07.12.2011   №   416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,   руководствуясь   Федеральным   законом   от   06.10.2003г. №131   –   ФЗ   «Об   общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской Федерации»,   Уставом   Карабашского   сельского   поселения, в   целях   улучшения уровня   жизни населения   путем   повышения   качества питьевой воды   на   территории   Карабашского   сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить план   мероприятий   по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Карабашского  сельского  поселения  Мариинско  -Посадского района Чувашской Республики на 2022 2025 годы согласно приложению.

2 .    Настоящее   постановление   опубликовать   в   периодическом   печатном   издании

«Посадский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Карабашского сельского поселения Мариинско – Посадского района в сети Интернет.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова

Приложение к постановлению

План мероприятий по приведению качества питьевой воды

Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в соответствие с установленными требованиями на период 2022-2025 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Годы | Ответственный |
| 1 | Текущий ремонт  водопроводных сетей,  устранение порывов | Д. Карабаши, с.Покровское, д. Девлетгильдино, д. Вурман-Пилемчи | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 2 | Промывка и дезинфекция  действующих водопроводных  сетей | По всей территории  действующих водопроводных Карабашского сельского поселения | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 3 | Хлорирование артезианских  по мере необходимости  скважин | По мере необходимости | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 4 | Обваловка водонапорной  башни | По всей территории  действующих водопроводных Карабашского сельского поселения | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 5 | Привести в соответствие  водозаборы и зоны  санитарной охраны  подземных источников  водоснабжения | По всей территории  действующих водопроводных  Карабашского сельского  поселения | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 6 | Текущий ремонт запорной  арматуры (вентилей,  задвижек) в водопроводных  колодцах | По всей территории  действующих водопроводных  Карабашского сельского  поселения | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 7 | Текущий ремонт  водопроводных колодцев | По мере необходимости | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 8 | Приобретение и установка  насосов на артезианские  скважины | По мере необходимости | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 9 | Организация лабораторно-  производственного контроля  качества питьевой воды,  подаваемой населению | По всей территории  действующих водопроводных  Карабашского сельского  поселения | Ежегодно | Администрация Карабашского сельского поселения |
| 10 | Капитальный ремонт  водонапорных башен | По мере необходимости | 2022-2025 | Администрация Карабашского сельского поселения |