|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУЛИКИ****ПАТĂРЪЕЛ РАЙОНĔ****НӐРВАШ-ШӐХАЛЬ****ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĔН****АДМИНИСТРАЦИЙĔ****ЙЫШĂНУ №66** **2022 ç. çурла уйăхĕн 31-мĕшĕ**  **Нӑрваш-Шӑхаль ялě** | **Gerb-ch**  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА****БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ****НОРВАШ- ШИГАЛИНСКОГО****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 66** **«31» августа 2022 г.**  **с. Норваш-Шигали** |

**О подготовке объектов социальной сферы**

**Норваш-Шигалинского сельского поселения**

**к отопительному сезону 2022-2023 гг.**

     С целью обеспечения своевременной подготовки объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к отопительному сезону 2022-2023 гг., руководствуясь Уставом Норваш-Шигалинского сельского поселения, администрация Норваш-Шигалинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к прохождению отопительного сезона 2022-2023 гг. (Приложение 1).

2. Утвердить состав штаба по подготовке объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к прохождению отопительного сезона 2022-2023 гг. (приложение3).

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности газовой котельной к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. (Приложение 4).

5.Штабу по подготовке объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.:

5.1. В срок до 05 сентября 2022 года произвести инвентаризацию запасов твердого топлива в сельских клубах д. Подлесные Шигали и п. Ясная Поляна, предоставить сведения о наличии дров для отопительного сезона 2022-2023 гг.

5.2. В срок до 05 сентября 2022 г. при необходимости провести обучение и переаттестацию работников котельной Норваш-Шигалинского сельского дома культуры в « Учебном центре подготовки кадров».

5.3. В срок до 25 сентября 2022 года подписать акты готовности газовой котельной Норваш-Шигалинского сельского дома культуры.

5.4. В срок до 25 сентября 2022 года предоставить паспорта готовности объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. на утверждение.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Норваш-Шигалинского

сельского поселения Н.Н.Раськин

Приложение 1

                                                                            к постановлению администрации

                                                                            Норваш-Шигалинского сельского поселения

                                                                                                                                                                                                                          от  31 августа 2022 года  № 66

    **ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к отопительному сезону 2022-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ***п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***Срок исполнения*** | ***Ответственное лицо*** | ***Источник финансирования*** |
| 1 | **Котельная СДК с. Норваш-Шигали**Поверка сигнализаторов.Побелка, покраска газовой котельной | Август | Ядуркина Л.В., заведующая Норваш-Шигалинским СДК Норваш-Шигалинского сельского поселения | Бюджет Норваш-Шигалинского сельского поселения |
| 2 | **Котельная сельского клуба д. Подлесные Шигали:**Профилактический осмотр отопительной печи, системы отопления | До 15 сентября  |  Ядуркина Л.В., заведующая Норваш-Шигалинским СДК Норваш-Шигалинского сельского поселения | Бюджет Норваш-Шигалинского сельского поселения |
| 3 | **Печь сельского клуба п. Ясная Поляна:** Профилактический осмотр отопительной печи. | До 15 сентября  | Шалтынов Г.А., администратор Ясно Полянского сельского клуба Норваш-Шигалинского сельского поселения | Бюджет Норваш-Шигалинского сельского поселения |
| 4 | **Подготовить и подписать паспорта готовности**  | До 25 сентября. | Штаб по подготовке объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. |  |

Приложение 2

                                                                            к постановлению администрации

                                                                            Норваш-Шигалинского сельского поселения

                                                                                                                                                                                                                          от  31 августа 2022 года  № 66

**СОСТАВ**

**штаба по подготовке объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 гг.**

Раськин Н.Н.– начальник штаба;

Ядуркина Л.В. – зам. начальника штаба.

Члены:

Фролова А.Н. – библиотекарь Норваш-Шигалинской сельской библиотеки.

Аксакова И.Н.- библиотекарь Подлесно Шигалинской сельской библиотеки.

Шалтынов Г.А. -администратор Ясно Полянского сельского клуба.

 Приложение 3

                                                                            к постановлению администрации

                                                                            Норваш-Шигалинского сельского поселения

                                                                                                                                                                                                                                             от   31 августа 2022 года № 66

  **СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы Норваш-Шигалинского сельского поселения к отопительному сезону 2022-2023 гг.**

1.      Раськин Николай Никандрович – глава Норваш-Шигалинского сельского поселения-председатель комиссии;

Член комиссии:

2.      Ядуркина Людмила Валериевна – заведующая Норваш-Шигалинским сельским домом культуры.

3. Фролова А.Н. –заведующая Норваш-Шигалинской сельской библиотекой.

4. Аксакова И.Н.- библиотекарь Подлесно Шигалинской сельской библиотеки.

6. Шалтынов Г.А. -администратор Ясно Полянского сельского клуба.

 Приложение 4

                                                                            к постановлению администрации

                                                                            Норваш-Шигалинского сельского поселения

                                                                                                                                                                                                                                               от  31 августа 2022 года № 66

  **СОСТАВ**

**комиссии по проверке готовности газовой котельной к отопительному сезону 2022-2023 гг.**

1.      Раськин Николай Никандрович – глава Норваш-Шигалинского сельского поселения-председатель комиссии;

2.      Ядуркина Людмила Валериевна – заведующая Норваш-Шигалинским сельским домом культуры- член комиссии;

3.      Шамбазов Минсур Фатыкович – начальник Батыревского газового участка ОАО

« Газпром газораспределения в с. Батырево» (по согласованию)-член комиссии;

4. Казаков Николай Васильевич - ответственный за газовое хозяйство Норваш-Шигалинского СДК –член комиссии.