| - Согласовано: - и.о.начальника Тюрлеминского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа – Чувашской Республики __________________Н.Г.Абрамова М.П. | - Утверждаю: - Первый заместитель главы администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий ______________________П. Г. Чапурин М.П. |
| --- | --- |

## ПЛАН

Мероприятий Тюрлеминского территориального отдела

Управления по благоустройству и развитию территорий администрации

Козловского муниципального округа Чувашской Республике

по уборке территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности, по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе на территориях, прилегающих к родникам, по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать и провести месячник благоустройства на территории поселения | 27.09.2024г -31.10.2024 г. | Н.Г.Абрамова |
|  | Подготовить и выдать индивидуальные задания по благоустройству закрепленных территорий предприятий и организаций на территории поселения | До 02.10.2024г. | Н.Г.Абрамова |
|  | Провести подворный обход улиц каждого населенного пункта по уборке территории деревень. | До 13.10.2024 г. | Специалисты территориального отдела сельского поселения |
|  | Организовать и провести совещание с руководителями предприятий и организаций поселения и старостами деревень по вопросу благоустройства территории поселения. | До 02.10.2024г. | Н.Г.Абрамова |
|  | Провести субботники по уборке территорий с участием населения. | 04.10.2024, 11.10.2024, 18.10.2024, 25.10.2024 | Н.Г.Абрамова, депутаты (по согласованию) специалисты территориального отдела, учреждений культуры, население |
|  | Благоустроить территории у колодцев. | До 27.10.2024 г. | Н.Г.Абрамова |
|  | Благоустройство родников | Октябрь | Н.Г.Абрамова |
|  | Завершить откос сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов. | Октябрь | Н.Г.Абрамова |
|  | Провести осеннюю уборку территорий школ, детского сада отделения временного проживания одиноких престарелых и инвалидов. | До 27.10.23г. | Арзамасова М.А. Максимова М.В. (по согласованию) |
|  | Уборка территории кладбища Тюрлеминского сельского поселения | До 27.10.2024г. | Н.Г.Абрамова |
|  | Обновление ранее посаженных саженцев между деревнями д.Старая Тюрлема и ст.Тюрлема | Октябрь | Н.Г.Абрамова |
|  | Очистка от диких порослей, сорной травы, посадка новых саженцев в парке им В.Д.Харитонова | Октябрь | Иванова З.Н.. Абдулхаева Р.Т. (по согласованию) |
|  | Провести акцию «Живи лес» | Октябрь | Н.Г.Абрамова |