|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  и.о.начальника Тюрлеминского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа – Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Жилов  М.П. | Утверждаю:  Первый заместитель главы администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Г.Чапурин  М.П. |

**План мероприятий по проведению весеннего месячника**

**по благоустройству территорий населённых пунктов**

**Тюрлеминского территориального отдела**

**Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Организация и проведение двухмесячника благоустройства на территории сельского поселения | с 08.04- 07.06.2024 | А.В.Жилов, старосты деревень, Арзамасова М.А., руководители организаций (по согласованию) |
|  | Проведение Дня дерева | Май | А.В.Жилов, старосты деревень, Арзамасова М.А., руководители организаций (по согласованию) |
|  | Систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте Тюрлеминского территориального отдела | 08 апреля – 02 июня | Абрамова Н.Г. |
|  | Организация и проведение совещания с руководителями предприятий и организаций Тюрлеминского территориального отдела по вопросу благоустройства и выдача индивидуальных заданий по благоустройству закрепленных территорий | до 19 апреля | А.В.Жилов |
|  | Проведение субботников по уборке территорий с участием населения. | Апрель-июнь | Тюрлеминский территориальный отдел\*,старосты улиц, деревень, культработники |
|  | Проведение уборки территории парков, скверов, родников, кладбищ | Апрель -июнь | А.В.Жилов старосты деревень, Арзамасова М.А., руководители организаций (по согласованию) |
|  | Проведение работ по приведению в порядок памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | до 01 мая | Территориальный отдел, культработники |
|  | Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, парков и скверов | май | Тюрлеминский территориальный отдел, культработники |
|  | Проведение весенней очистки территории школ, дошкольных учреждений, территории учреждений социального характера и промышленных предприятий от остатков прошлогодней растительности. | май | Руководители предприятий и организаций , старосты деревень, МБОУ «Тюрлеминская СОШ» |
|  | Проведение весенней очистки придомовых территорий многоквартирных домов | май | ООО «УК «Домовой» (по согласованию) |
|  | Участие в ежегодных всероссийских экологических акциях | Апрель-июнь | Территориальный отдел руководители предприятий, организаций и образовательных учреждений \* |
|  | Подведение итогов двухмесячника | До 07.06.2024 | А.В.Жилов |

\*- мероприятия реализовываются по согласованию с исполнителями