Согласовано: Утверждаю:

Начальник Янгильдинского Первый заместитель главы

территориального отдела администрации МО -начальник

Козловского муниципального округа управления по благоустройству

и развитию территорий

Козловского МО ЧР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.В.Яруллин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Г.Чапурин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г .

П Л А Н

мероприятий по проведению весеннего месячника благоустройства

на территории Янгильдинского территориального отдела Козловского муниципального округа на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  проведения | Ответственные за  проведение |
| 1. | Организация и проведение месячника благоустройства на территории сельского поселения | Апрель-июнь | Администрация Янгильдинского т.о. |
| 2. | Проведение Дня дерева | май | Начальник Янгильдинского т.о. Яруллин Ф.В. |
| 3. | Организация и проведение совещания с руководителями предприятий и организаций поселений по вопросу благоустройства и выдача индивидуальных заданий по благоустройству закрепленных территорий | до 19.04.2024г. | Начальник Янгильдинского т.о. Яруллин Ф.В. |
| 4. | Проведение субботников по уборке территорий с участием населения | Апрель-май | Администрация Янгильдинского т.о., старосты деревень, культработники |
| 5. | Проведение уборки территории парков, скверов, родников, кладбищ | апрель - май | Начальник Янгильдинского т.о. Яруллин Ф.В., старосты, руководители организаций |
| 6. | Ликвидация всех несанкционированных свалок на территории поселения | до 01.05 2024 г. | Начальник Янгильдинского т.о. Яруллин Ф.В. |
| 7. | Проведение работ по приведению в порядок памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г. | до 01.05.2024 г. | Администрация Янгильдинского т.о., культработники |
| 8. | Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, парков и скверов | май | Администрация Янгильдинского т.о., культработники |
| 9. | Проведение весенней очистки территории школ, учреждений культуры, придомовых территорий | май | Руководители, старосты, население |
| 10. | Проведение инвентаризации и ремонта прошлогодних посадок, побелка деревьев | до 06.05. 2024 г. | Начальник Янгильдинского т.о. Яруллин Ф.В. |
| 11. | Подведение итогов месячника | 07.06.2024 г. | Начальник Янгильдинского т.о. Яруллин Ф.В. |
| 12 | Систематически освещать тему  «Благоустройство» на сайте Янгильдинского т.о. | Апрель-июнь | Ведущий специалист-эксперт Хисамутдинова В.Х. |