Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ООО «Герса» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам которой выявлены нарушения.

Установлено, что между Управлением по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и ООО «Герса» заключен контракт на благоустройство общественного пространства центральной части                           с. Комсомольское. В соответствии с положениями контракта срок выполнения работ составляет с 15.05.2024 по 01.08.2024.

Между тем, по состоянию на 01.08.2024 работы по контракту выполнены лишь на 27 %, то есть нарушены сроки исполнения контракта.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района представления, возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (назначено наказание в виде административного штрафа в размере 240 тыс.руб).

Прокуратура Комсомольского района