Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ООО «Созвездие» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам которой выявлены нарушения.

Установлено, что между МБОУ «Чичканская ООШ» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и ООО «Созвездие» заключен контракт на капитальный ремонт детского сада при МБОУ «Чичканская ООШ». В соответствии с положениями контракта срок выполнения работ составляет с 01.06.2024 по 30.08.2024.

Между тем, по состоянию 30.08.2024 работы по контракту выполнены на 97%, то есть нарушены сроки исполнения контракта.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района представления, возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс.руб).

Прокуратура Комсомольского района