Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ООО «ВокСнаб» требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам которой выявлены нарушения.

Установлено, что между администрацией Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и ООО ««ВокСнаб» заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт водонапорных башен, расположенных в с. Урмаево и с. Токаево.

В соответствии с положениями контрактов срок выполнения работ – с 01.07.2024 по 15.08.2024 (срок не продлевался). Между тем, в установленный контрактом срок в обоих случаях работы не завершены.

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прокуратура Комсомольского района