По инициативе прокуратуры Комсомольского района руководитель подрядной организации оштрафован за нарушение сроков работ по капитальному ремонту сельского дома культуры

Прокуратура Комсомольского района провела проверку хода работ по капитальному ремонту сельского дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево Комсомольского района Чувашской Республики.

Установлено, что 29.02.2024 между АУ «Централизованная клубная система» Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики и ООО «Импульс» заключен контракт № 40 на капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево Комсомольского района Чувашской Республики.

В соответствии с условиями контракта срок его исполнения установлен не позднее 01.12.2024. Однако в установленное время работы не были завершены.

По данному факту прокуратура района 09.12.2024 в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). По результатам рассмотрения дела должностному лицу постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Комсомольского районного суда от 28.08.2024 назначен административный штраф в размере 198427,34 руб.

Прокуратура Комсомольского района