**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №2**

|  |
| --- |
| Ремонт автомобильных дорог в д. Карак-Сирмы по ул. Советская от д. №3 до д. №6; д. Саруй по ул. Южная от д. №57 до д. №59, по ул. Школьная от д. 48 до д. 52; д. Карак-Сирмы по ул. Комарова от д. №3 до д. №18; в д. Орнары по ул. Мира от д. №93 до ул. Заречная д. №4 Урмарского района Чувашской Республики.  |

**ИКЗ:** 223211490259921140100100040014211244

|  |  |
| --- | --- |
| д. Большое Яниково |  «21» марта 2022 г. |

Администрация Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Александровой Любови Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Транспортник», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Макарова Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов проведения электронного аукциона (протокол 0815500000522000850 от 11 марта 2022г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в д. Карак-Сирмы по ул. Советская от д. №3 до д. №6; д. Саруй по ул. Южная от д. №57 до д. №59, по ул. Школьная от д. 48 до д. 52; д. Карак-Сирмы по ул. Комарова от д. №3 до д. №18; в д. Орнары по ул. Мира от д. №93 до ул. Заречная д. №4 Урмарского района Чувашской Республики.

* 1. Согласно Описанию объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
	2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Контрактом и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
	3. Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Описании объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту), Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена контракта (цена работ) составляет: 1228009 (один миллион двести двадцать восемь тысяч девять) руб. 64 коп. НДС не облагается.

Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата производится за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики в бюджет Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики в сумме 1 166 609,00 ­­(один миллион сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот девять) руб. 00 коп., и средств местного бюджета Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики в сумме: 61400,64 (шестьдесят одна тысяча четыреста) руб. 64 коп.

2.5. Оплата результатов выполненных по Контракту работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ осуществляется в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. Авансирование не предусмотрено.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, предусмотренных Контрактом, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.9. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. **Подрядчик обязан:**

3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по ремонту дороги в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту дороги.

3.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, за соблюдением технологии выполнения работ, за качеством выполняемых работ и используемых им материалов, изделий и оборудования на протяжении всего срока выполнения работ.

3.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и населения.

3.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

3.1.6. Своевременно и надлежащим образом извещать Заказчика (в письменном виде не менее чем за сутки) о проведении промежуточной приемки выполненных скрытых работ (технологических этапов), вести и оформлять необходимую исполнительную производственно-техническую документацию и предоставлять ее Заказчику в установленном Контрактом порядке.

3.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение суток с момента их возникновения.

3.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

3.1.9. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.1.11. Осуществлять надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.1.12. Обеспечить на участке ремонтных работ безопасность дорожного движения, необходимые мероприятия по соблюдению техники безопасности, охране населения, окружающей среды, зеленых насаждений и газонов во время производства работ. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала работ до окончания всех работ.

 3.1.13. Осуществлять уборку и содержание места производства работ и прилегающей к нему территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов, вывозку строительного.

3.1.14. Предъявлять Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную производственно-техническую документацию (исполнительная схема ремонта, общий журнал производства работ, акты приемки скрытых работ, результаты испытаний асфальтобетонной смеси, паспорта и сертификаты качества на строительные материалы), связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

3.1.15. Принимать участие в работе по выявлению причин и ликвидации аварийных ситуаций.

 3.1.16. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта с доверенностью с правом подписывать акты и протоколы.

3.1.17. Устранять все замечания Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль по договору с Заказчиком, данные в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, обеспечивать качественное выполнение всех работ по Контракту в соответствии с действующим законодательством, СП, техническими регламентами и иными нормативными документами в Российской Федерации и предоставлять по требованию Заказчика, а так же в ходе промежуточной приемки работ исполнительную производственно-техническую документацию.

3.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за качество выполняемых работ, в том числе за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.1.19. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядчиков.

3.1.20. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

**3.2.** **Подрядчик вправе:**

3.2.1.Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком надлежаще оформленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.7 настоящего Контракта.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами документа о приемке.

**3.3.** **Заказчик обязан:**

3.3.1. При подписании настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

3.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 3.1.8. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

3.3.5. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**3.4.** **Заказчик вправе:**

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ.

3.4.3. Давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

Также выдавать предписания о приостановке работ Подрядчиком до установленного им срока в случае нарушения Подрядчиком технологии работ или применения дорожно-строительных материалов, конструкций, оборудования, не соответствующих требованиям проекта.

3.4.4. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.5.Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной и прочей необходимой для приемки и оплаты выполненных работ документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

3.4.6. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также исполнительной производственно-технической и другой технической документации.

3.4.7. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в Описании объекта закупки.

3.4.8. Отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией.

3.4.9. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.10. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

3.4.11 В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

 3.4.12. Провести инспекционные проверки полноты, состава, своевременности, достоверности и документирования производственного контроля качества работ, состава исполнительной документации, а так же контрольные измерения и испытания на предмет соответствия показателей качества выполненной работы на любом этапе исполнения Подрядчиком работ по Контракту.

3.4.13 Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ.Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком и с Подрядчиком не согласовываются.

**4. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ**

4.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.2. Сроки и место выполнения работ: с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года.

 Место выполнения работ: 429412, Чувашская Республика, Урмарский район, в д. Карак-Сирмы по ул. Советская от д. №3 до д. №6; д. Саруй по ул. Южная от д. №57 до д. №59, по ул. Школьная от д. 48 до д. 52; д. Карак-Сирмы по ул. Комарова от д. №3 до д. №18; в д. Орнары по ул. Мира от д. №93 до ул. Заречная д. №4.

4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии с графиком оплаты выполненных по Контракту работ. Цена Контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

4.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик формирует с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (далее – Единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в Единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и [«е» части 1 статьи 43](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/5a18b3d46fe0fd48f2482cd6ec7ce419763efccd/#dst2331)  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с [частью 3 статьи 5](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/5cc999093c57c4bd0c8c5e94bf0a9815743088b2/#dst2087)  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.5. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.4 настоящего Контракта, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: акт выполненных работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, исполнительная производственно-техническая документация на выполненный объем работ.

В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в Единой информационной системе автоматически с использованием Единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в Единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.7. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Контракта:

осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика;

осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Контракту;

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием Единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в Единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.8. По решению Заказчика для приемки результатов выполненных работ может быть создана приемочная комиссия.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (десяти) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Контракта:

1) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием Единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и Единой информационной системы;

2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и Единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в Единой информационной направляются автоматически с использованием Единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в Единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном для направления первоначального документа о приемке.

4.11. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в Единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.12. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в Единой информационной системе исправленного документа о приемке.

**5. Гарантия качества, обеспечение гарантийных обязательств**

5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Контракту.

5.2. Срок гарантии на выполненные работы с применением материалов и конструкций составляет 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

 В случае расторжения Контракта гарантийные сроки, указанные в настоящем пункте, на выполненные работы (часть выполненных работ), подтвержденные документами о приемке, сохраняются.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения (для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.5. В целях обеспечения гарантийных обязательств по настоящему контракту Подрядчик предоставляет Заказчику независимую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на один месяц.

5.6. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 1 (один) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:17174 (семнадцать тысяч сто семьдесят четыре) руб. 96 коп.

5.7. Обеспечение гарантийных обязательств возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех гарантийных обязательств по Контракту не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока гарантийных обязательств после получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов  банковского  счета для перечисления денежных средств.

5.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За неисполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.10 Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

ИНН/КПП:2114902599/211401001,

Администрация Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

Казначейский счет 03231643976384151500

 в отделении-НБ Чувашская Республика//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары;

БИК ТОФК 019706900;

Лицевой счет 05153002470;

ЕКС (кор.счет)40102810945370000084.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 7.3, 7.6-7.8 настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа). Размер штрафа составляет 12280( двенадцать тысяч двести восемьдесят) руб.10 коп.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 , за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей. Размер штрафа составляет 171749(сто семьдесят одна тысяча семьсот сорок девять) руб. 60 коп.

7.8.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет 1000 рублей.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Применение предусмотренных санкций к Подрядчику не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.14. При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта и нормативно-правовых документов, требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, последний возмещает в полном объёме причинённый третьим лицам ущерб и убытки.

7.15. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

**8. Обеспечение исполнение Контракта**

8.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

8.2. Подрядчик предоставил обеспечение исполнения Контракта на сумму 61400 (шестьдесят одна тысяча четыреста) руб. 48 коп. 5(пять) % от цены контракта.

8.3. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим разделом.

8.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим разделом.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 7.4 настоящего Контракта.

8.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов.

8.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

8.10. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.11. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения в реестр контрактов информации об исполнении обязательств по Контракту и об их стоимости.

8.14. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с настоящим разделом Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.15. В случае, если Подрядчик воспользовался правом, предоставленным частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормы настоящего раздела не применяются.

8.16.Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств:

ИНН/КПП:2114902599/211401001,

Администрация Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

Казначейский счет 03231643976384151500

в отделении-НБ Чувашская Республика//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары;

БИК ТОФК 019706900;

Лицевой счет 05153002470;

ЕКС (кор.счет)40102810945370000084.

**9. Изменение, расторжение Контракта**

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

9.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством,.

9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, исполненных Подрядчиком.

9.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.11. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**10. Эксперты, экспертные организации**

10.1. Для проверки представленных Подрядчиком результатов предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

10.2. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных контрактов.

10.3. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

10.4. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

**11. Порядок урегулирования споров**

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

**12. Срок действия, порядок изменения Контракта**

12.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания его Сторонами по 31.12.2022 г.

12.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

**13. Прочие условия**

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. **14. Перечень приложений**

 14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

Приложение № 2 – Локально-сметный расчет;

Приложение № 3 – График оплаты.

**15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **Администрация Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики**Почтовый адрес: 429412, Чувашская Республика, д.Большое Яниково, ул.К.Маркса, д.75, Телефон: (83544) 45-2-31Адрес электронной почты: urmary\_bynik@.cap.ruИНН/ КПП: 2114902599/211401001Отделение - НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары, р/счет 03231643976384151500, к/с 40102810945370000084, л/сч 03153002470, БИК 019706900**Глава Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А.Александрова«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. | **ООО «Транспортник»**Почтовый адрес: 429301, Чувашская Республика, Канашский район, с.Ухманы, ул.Новая, д.19Тел.: 89373774171; 89520256650ИНН 2106008571КПП 210601001Р/с 40702810875000001673 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк к/с 30101810300000000609БИК 049706609**Директор ООО «Транспортник»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Макаров«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

### Приложение № 1

### к муниципальному контракту

 № 2 от «21» марта 2022 г.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**1. Наименование работ:** Ремонт автомобильных дорог в д. Карак-Сирмы по ул. Советская от д. №3 до д. №6; д. Саруй по ул. Южная от д. №57 до д. №59, по ул. Школьная от д. 48 до д. 52; д. Карак-Сирмы по ул. Комарова от д. №3 до д. №18; в д. Орнары по ул. Мира от д. №93 до ул. Заречная д. №4 Урмарского района Чувашской Республики.

**2. Место выполнения работ:** 429412, Чувашская Республика, Урмарский район, в д. Карак-Сирмы по ул. Советская от д. №3 до д. №6; д. Саруй по ул. Южная от д. №57 до д. №59, по ул. Школьная от д. 48 до д. 52; д. Карак-Сирмы по ул. Комарова от д. №3 до д. №18; в д. Орнары по ул. Мира от д. №93 до ул. Заречная д. №4.

**3. Функциональная характеристика выполняемых работ**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Раздел 1. Ремонт дороги в д. Карак-Сирмы по ул. Комарова от д.№3 до д. №18 Урмарского района Чувашской Республики (дорога 203мх3,5м=710,5м2)** |
| 1 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,12062 |   |
| 2 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,01 |   |
| 3 | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,01 |   |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,7105 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Раздел 1. Ремонт дороги в д. Орнары по ул. Мира от д.№93 до ул. Заречная д.№4 Урмарского района Чувашской Республики (дорога 203мх3,5м=710,5м2)** |
| 1 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,12062 |   |
| 2 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,01 |   |
| 3 | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,01 |   |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,7105 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Раздел 1. Ремонт дороги в д. Карак-Сирмы по ул. Советская от д.№3 до д. №6 Урамарского района Чувашской Республики (дорога 71мх3,5м=248,5м2)** |
| 1 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,042268 |  |
| 2 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,355 |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,355 |  |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,2485 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Раздел 1. Ремонт дороги в д.Саруй по ул. Южная от д.№57 до д.59, ул. Школьная от д.48 до д. 52 Урамарского района Чувашской Республики (дорога 182,5мх3,5м=638,75м2)** |
| 1 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,108935 |  |
| 2 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,9125 |  |
| 3 | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,9125 |  |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,63875 |  |

 **4. Гарантии качества по сданным работам.**

4.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего аукциона;

-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийных сроков за свой счет;

4.2. Срок гарантии на выполненные работы с применением материалов и конструкций составляет 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

**5. Сроки выполнения работ:** с 01.06.2022 по 31.08.2022 г.

***\* Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать объему и требованиям, указанным в сметной документации.***

 ***В случае если в описании объекта закупки, в составе сметной документации присутствуют указания на товарные знаки, следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент».***

Все вспомогательные и не включенные материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются в соответствии с рабочей документацией за счет Подрядчика.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики**Почтовый адрес: 429412, Чувашская Республика, д.Большое Яниково, ул.К.Маркса, д.75, Телефон: (83544) 45-2-31, Адрес электронной почты: urmary\_bynik@.cap.ruИНН/ КПП: 2114902599/211401001Отделение - НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары, р/счет 03231643976384151500, к/с 40102810945370000084, л/сч 03153002470, БИК 019706900**Глава Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А.Александрова«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. | **ООО «Транспортник»**Почтовый адрес: 429301, Чувашская Республика, Канашский район, с.Ухманы, ул.Новая, д.19Тел.: 89373774171; 89520256650ИНН 2106008571 КПП 210601001Р/с 40702810875000001673 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк к/с 30101810300000000609БИК 049706609**Директор ООО «Транспортник»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Макаров«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

### Приложение № 2

### к муниципальному контракту

 № 2 от «21» марта 2022 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

Локальный сметный расчет прилагается отдельным файлом.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

### Приложение № 3

### к муниципальному контракту

 № 2 от «21» марта 2022 г.

**ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сумма к оплате | Сроки оплаты выполненных работ |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог в д. Карак-Сирмы по ул. Советская от д. №3 до д. №6; д. Саруй по ул. Южная от д. №57 до д. №59, по ул. Школьная от д. 48 до д. 52; д. Карак-Сирмы по ул. Комарова от д. №3 до д. №18; в д. Орнары по ул. Мира от д. №93 до ул. Заречная д. №4 Урмарского района Чувашской Республики. |  | в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики**Почтовый адрес: 429412, Чувашская Республика, д.Большое Яниково, ул.К.Маркса, д.75, Телефон: (83544) 45-2-31Адрес электронной почты: urmary\_bynik@.cap.ruИНН/ КПП: 2114902599/211401001Отделение - НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары, р/счет 03231643976384151500, к/с 40102810945370000084, л/сч 03153002470, БИК 019706900**Глава Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А.Александрова«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. | **ООО «Транспортник»**Почтовый адрес: 429301, Чувашская Республика, Канашский район, с.Ухманы, ул.Новая, д.19Тел.: 89373774171; 89520256650ИНН 2106008571 КПП 210601001Р/с 40702810875000001673 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк к/с 30101810300000000609БИК 049706609**Директор ООО «Транспортник»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Макаров«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

Проверка сертификата прошла успешно.

|  |  |
| --- | --- |
| Данные для проверки подписи | [Получить](https://www.etp-ets.ru/44/contract/view/signed/2708455/?&backurl=LzQ0L2NhdGFsb2cvY29udHJhY3QvcGVyc29uYWw/cT0wODE1NTAwMDAwNTIyMDAwODUwJmJhY2t1cmw9THpRMEwyTmhkR0ZzYjJjdmNISnZZMlZrZFhKbEwzQmxjbk52Ym1Gcw==) |
| Фамилия | Макаров |
| Имя | Александр |
| Отчество | Вячеславович |
| Наименование организации | ООО "ТРАНСПОРТНИК" |
| ИНН | 212304197925 |
| ОГРН | 1152134000270 |
| СНИЛС | 15526393676 |
| Серийный номер сертификата | 7E:BC:A3:00:47:AE:9A:88:48:56:54:1C:FC:F8:74:A3 |
| Издатель сертификата | CN=Федеральная налоговая служба,O=Федеральная налоговая служба,OU=УЦ ЮЛ,street=ул. Неглинная, д. 23,L=г. Москва,ST=77 Москва,C=RU,INN=007707329152,OGRN=1047707030513,Email=uc@nalog.ru |
| Время подписи | 15.03.2022 11:55:50 |
| Действителен с | 25.02.2022 12:46:09 |
| Действителен по | 25.05.2023 12:56:09 |
| OID, добавленные в сертификат | Отсутствует (отсутствие данного параметра не влияет на работоспособность сертификата на ЭТП) |

Проверка сертификата прошла успешно.

|  |  |
| --- | --- |
| Данные для проверки подписи | [Получить](https://www.etp-ets.ru/44/contract/view/signed/2708455/?&backurl=LzQ0L2NhdGFsb2cvY29udHJhY3QvcGVyc29uYWw/cT0wODE1NTAwMDAwNTIyMDAwODUwJmJhY2t1cmw9THpRMEwyTmhkR0ZzYjJjdmNISnZZMlZrZFhKbEwzQmxjbk52Ym1Gcw==) |
| Фамилия | Александрова |
| Имя | Любовь |
| Отчество | Алексеевна |
| Наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЯНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ИНН | 002114902599 |
| ОГРН | 1052137020825 |
| СНИЛС | 00681703331 |
| Серийный номер сертификата | 40:BA:83:FD:68:C8:84:00:2E:32:04:08:EE:39:F2:C4:5A:4C:04:93 |
| Издатель сертификата | CN=Федеральное казначейство,O=Федеральное казначейство,C=RU,L=Москва,street=Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1,OGRN=1047797019830,INN=007710568760,ST=г. Москва,Email=uc\_fk@roskazna.ru |
| Время подписи | 21.03.2022 13:38:13 |
| Действителен с | 13.01.2022 17:15:03 |
| Действителен по | 13.04.2023 17:15:03 |
| OID, добавленные в сертификат | Отсутствует (отсутствие данного параметра не влияет на работоспособность сертификата на ЭТП) |