|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerb-ch  **ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ÇĚРПӲ РАЙОНӖ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН** |
| **ПАТĂРЬЕЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  ЙЫШАНУ  2022ç.çӗртме уйăхĕн 15-мĕшĕ.№38  Патӑрьел ялě | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **БОГАТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**  **ПОСЕЛЕНИЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  «15»июня 2022 г.№ 38  село Богатырево |

**Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики на 2022-2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богатыревского сельского поселения, в целях улучшения уровня жизни населения путем повышения качества питьевой воды на территории Богатыревского сельского поселения, администрация Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики на 2022-2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Богатыревского  сельского поселения |  | А.В.Лаврентьев |

Приложение

к постановлению администрации

Богатыревского сельского поселения

Цивильского района

от 15.06.2022 №38

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики в соответствие с установленными требованиями на период 2022-2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Годы | Ответственный |
| 1 | Текущий ремонт водосетей, устранение порывов | по мере необходимости в населенных пунктах | 2022-2023 гг. | Администрация Богатыревского сельского поселения |
| 2 | Промывка и дезинфекция действующих водопроводных сетей | в населенных пунктах | 2022 г. | Администрация Богатыревского сельского поселения |
| 3 | Хлорирование артезианских  скважин | в населенных пунктах | 2022 г. | Администрация Богатыревского сельского поселения |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры (вентилей, задвижек) в водопроводных колодцах | по мере необходимости в населенных пунктах | 2022-2023гг. | Администрация Богатыревского сельского поселения |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных колодцев | по мере необходимости в населенных пунктах | 2022-2023гг. | Администрация Богатыревского сельского поселения |
| 6 | Приобретение и установка насосов, задвижек, вентилей, пожарных рукавов на артезианские скважины | по мере необходимости в населенных пунктах | 2022-2023 гг. | Администрация Богатыревского сельского поселения |
| 7 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | в населенных пунктах | 1 раз в год | Администрация Богатыревского сельского поселения |
| 8 | Приобретение водозаборных колонок КВ-4 | в населенных пунктах | 2022-2023 гг. | Администрация Богатыревского сельского поселения |