Прокуратура Чувашской Республики

Старшему помощнику прокурора

Чувашской Республики по взаимодействию со средствами массовой информации

старшему советнику юстиции

Якушевичу А.Н.

Во исполнение п. 3.3 приказа прокурора Чувашской Республики от 06.03.2020 №55 для размещения на сайте прокуратуры республики направляется следующая информация.

## Прокуратурой Шемуршинского района контролируется ход работ по благоустройству территорий образовательных учреждений

Прокурор Шемуршинского района Владимир Николаев ознакомился с ходом работ по благоустройству территории МБОУ «Трехбалтаевская СОШ» Шемуршинского муниципального округа.

В ходе посещения дана оценка качеству производимых работ и соблюдению, предусмотренных контрактом, сроков их выполнения, заслушаны представители подрядчика и заказчика.

Работы осуществляются на основании муниципального контракта, заключенного 26.06.2023 между МБОУ «Трехбалтаевская СОШ» Шемуршинского муниципального округа и ИП Качановым С.Г. Срок завершения работ – 15.08.2023.

В связи с имеющим место остыванием от графика выполнения работ прокурором района подрядчику объявлено предостережение с предусмотренной законом ответственности.

Прокурор района

старший советник юстиции В.Г. Николаев