Выполнение производственного плана по лесному хозяйству за 2005 год.

| Наименование показателя | Ед. изме-рения | По плану | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем | сумма расходов, тыс. руб. | ВСЕГО | в т.ч. подрядным способом |
|  |  |  |  | объем | сумма расходов, тыс. руб. | объем | сумма расходов, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Мероприятия, оплачиваемые в централизованном порядке | тыс.га |  |  |  |  |  |  |
| Лесоустроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесопатологические обследования | тыс.га |  |  |  |  |  |  |
| Авиационная охрана лесов | тыс.га |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы | тыс.руб. | Х |  | Х |  | Х |  |
| Аэрофотосъемка | тыс.руб. | Х |  | Х |  | Х |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. | Х | 5 398,7 | Х | 4 358,0 | Х | 4 358,0 |
| Итого по разделу I | тыс.руб. | Х | 5 398,7 | Х | 4 358,0 | Х | 4 358,0 |
| II. Лесохозяйственные работы, мероприятия и услуги | га | 2 566,0 | 142,1 | 2 584,0 | 129,2 |  |  |
| Отвод лесосек под рубки главного пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования | га | 14 000,0 | 541,0 | 14 537,0 | 478,2 |  |  |
| Рубки промежуточного пользования, всего | га | 13 530,0 | Х | 14 095,3 | Х | 0,0 | Х |
|  | куб.м. | 327 650,0 | 20 912,0 | 344 500,0 | 17 704,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: уход за молодняками | га | 6 500,0 | Х | 6 933,0 | Х |  | Х |
|  | куб.м. | 61 400,0 | 4 314,2 | 62 500,0 | 3 416,1 |  |  |
| из них механизированным способом | га | 1 366,0 | 645,0 | 1 539,2 | 542,2 |  |  |
| прореживание | га | 1 900,0 | Х | 1 998,0 | Х |  | Х |
|  | куб.м. | 62 000,0 | 3 721,5 | 62 400,0 | 2 803,2 |  |  |
| проходные рубки | га | 2 150,0 | Х | 2 158,5 | Х |  | Х |
|  | куб.м. | 84 000,0 | 5 199,4 | 85 200,0 | 4 869,2 |  |  |
| рубки обновления и переформирования | га | 920,0 | Х | 931,8 | Х |  | Х |
|  | куб.м. | 61 000,0 | 3 862,4 | 67 400,0 | 3 308,4 |  |  |
| выборочные санитарные рубки | га | 2 030,0 | Х | 2 031,0 | Х |  | Х |
|  | куб.м. | 57 000,0 | 3 574,5 | 61 900,0 | 2 692,5 |  |  |
| рубки реконструкции | га | 30,0 | Х | 43,0 | Х |  | Х |
|  | куб.м. | 2 250,0 | 240,0 | 5 100,0 | 615,0 |  |  |
| ландшафтные рубки | га |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Прочие лесохозяйственные рубки | куб.м. | 6 000,0 | 128,5 | 18 153,0 | 794,1 |  |  |
| Разрубка и расчистка квартальных просек, установка и ремонт межевых знаков | км | 300,0 | 66,4 | 335,0 | 123,0 |  |  |
| Очистка леса от захламленности | га | 841,0 | 115,4 | 947,0 | 104,6 |  |  |
| Строительство дорог лесо-хозяйственного назначения | км | 3,0 | 5,0 | 1,8 | 8,1 |  |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. | Х |  | Х |  | Х |  |
| Итого по разделу II | тыс.руб. | Х | 21 910,4 | Х | 19 341,6 | Х | 0,0 |
| III. Лесозащитные работы | га | 511 000,0 | 46,1 | 516 433,0 | 47,8 |  |  |
| Лесопатологический мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |
| Наземные меры борьбы | га | 14 500,0 | 141,6 | 16 298,1 | 135,9 |  |  |
| в том числе биометодом | га | 14 500,0 | 140,6 | 16 234,0 | 134,6 |  |  |
| Истребительные авиационные меры борьбы по проектам | га |  |  |  |  |  |  |
| в том числе биометодом | га |  |  |  |  |  |  |
| Истребительные наземные меры борьбы по проектам | га | 12 170,0 | 35,0 | 10 501,0 | 36,5 | 10 501,0 |  |
| в том числе биометодом | га | 12 170,0 | 35,0 | 10 501,0 | 36,5 | 10 501,0 |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. | Х |  | Х |  | Х |  |
| Итого по разделу III | тыс.руб. | Х | 222,7 | Х | 220,2 | Х | 0,0 |
| IV. Мероприятия по обеспечению биологического разнообразия | тыс.руб. | Х | 7,7 | Х | 7,7 | Х |  |
| Работы по охране объектов животного мира |  |  |  |  |  |  |  |
| Биотехнические мероприятия | тыс.руб. | Х | 8,2 | Х | 5,6 | Х |  |
| Итого по разделу IV | тыс.руб. | Х | 15,9 | Х | 13,3 | Х | 0,0 |
| V. Гидролесомелиоративные работы и мероприятия | га |  |  |  |  |  |  |
| Осушение лесных площадей |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство оросительной сети | га |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание осушительной сети | га |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание оросительной сети | га |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. | Х |  | Х |  | Х |  |
| Итого по разделу V | тыс.руб. | Х | 0,0 | Х | 0,0 | Х | 0,0 |
| VI. Лесовосстановительные работы, мероприятия на землях лесного фонда | га | 45,0 | 47,5 | 46,0 | 65,2 |  |  |
| Посев леса |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадка леса | га | 1 155,0 | 3 001,0 | 1 164,0 | 3 113,9 |  |  |
| Дополнение лесных культур | га | 2 800,0 | 1 653,0 | 3 225,0 | 1 669,4 |  |  |
| Уход за лесными культурами (в переводе на однократный) - всего | га | 8 822,0 | 3 743,0 | 8 913,0 | 3 605,0 |  |  |
| в том числе: уход за лесными культурами химическим способом | га | 50,0 | 15,0 | 33,0 | 5,0 |  |  |
| Подготовка почвы под лесные культуры, питомники, лесосеменные и другие объекты лесовосстанов-ления - всего | га | 900,0 | 2 040,0 | 910,0 | 1 965,2 |  |  |
| в том числе: подготовка почвы для закладки лесных культур, питомников, лесосеменных и других объектов лесовосстановле-ния в будущем году | га | 900,0 | 2 040,0 | 900,0 | 1 960,0 |  |  |
| Содействие естественному возобновлению леса | га |  |  |  |  |  |  |
| в том числе сохранение подроста при рубке леса | га |  |  |  |  |  |  |
| Выращивание стандартного посадочного материала ( включая затраты на выкопку и сортировку посадочного материала) |  | 10,0 | Х | 10,7 | Х |  | Х |
| сеянцев | га |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.шт. | 18 480,0 | 3 604,6 | 26 579,0 | 3 613,2 |  |  |
| саженцев и укорененных черенков | га | 3,0 | Х | 3,0 | Х |  | Х |
|  | тыс.шт. | 480,0 | 265,5 | 483,0 | 254,3 |  |  |
| Закладка лесосеменных и маточных плантаций, архивов, клонов | га | 9,0 | 228,0 | 9,0 | 228,0 |  |  |
| в том числе: закладка лесосеменных плантаций | га | 9,0 | 228,0 | 9,0 | 228,0 |  |  |
| Закладка постоянных лесосеменных участков | га | 8,0 | 15,0 | 8,4 | 15,0 |  |  |
| Уход за лесосеменными и маточными плантациями, архивами клонов | га | 370,0 | 1 004,5 | 396,0 | 1 002,5 |  |  |
| Уход за постоянными лесосеменными участками | га | 190,0 | 480,8 | 242,5 | 599,2 |  |  |
| Раскорчевка площадей | га |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка лесных семян | кг | 880,0 | 478,1 | 885,0 | 439,3 |  |  |
| Приобретение семян и посадочного материала | тыс.руб. | Х |  | Х |  | Х |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. | Х | 39,0 | Х | 39,8 | Х |  |
| Итого по разделу VI | тыс.руб. | Х | 16 600,0 | Х | 16 610,0 | Х | 0,0 |
| VII. Мероприятия по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров | км | 550,0 | 110,1 | 576,2 | 99,6 |  |  |
| Устройство противопожарных барьеров (минерализованные полосы, разрывы, заслоны, опушки, канавы и т. п. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за противопожарными барьерами | км | 5 000,0 | 251,4 | 5 305,7 | 228,0 |  |  |
| Строительство дорог противопожарного назначения | км | 20,0 | 305,5 | 29,2 | 290,3 |  |  |
| Ремонт дорог противопожарного назначения | км | 60,0 | 134,1 | 83,3 | 115,8 |  |  |
| Организация и содержание пожарно-химических станций, пунктов сосре-доточения противопожарного инвентаря, пожарных вышек и мачт | тыс.руб. | Х | 2 077,8 | Х | 2 028,3 | Х |  |
| Ремонт и содержание радио- и телефонной связи | тыс.руб. | Х | 959,8 | Х | 886,5 | Х |  |
| Наем временных пожарных сторожей | тыс.руб. | Х | 830,9 | Х | 793,4 | Х |  |
| Содержание мототранспортных средств и лошадей, закрепленных за лесной охраной | тыс.руб. | Х | 448,5 | Х | 481,9 | Х |  |
| Охрана лесов, осуществляемая авиационным способом | тыс.га | 146,2 |  | 146,2 | 0,0 |  |  |
| Благоустройство территории | тыс.руб. | Х | 468,2 | Х | 415,6 | Х |  |
| Создание и ремонт противопожарных водоемов и вертолетных площадок | тыс.руб. | Х | 5,0 | Х | 5,0 | Х |  |
| Лесохозяйственная противопожар-ная пропаганда | тыс.руб. | Х | 818,2 | Х | 809,0 | Х |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. | Х |  | Х | 9,0 | Х |  |
| Итого по разделу VII | тыс.руб. | Х | 6 409,5 | Х | 6 162,4 | Х | 0,0 |
| VIII. Работы по защитному лесоразведению на землях сельскохозяйственного назначения по договорам | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Посев и посадка защитных насаждений, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: полезащитных лесных полос | га |  |  |  |  |  |  |
| противоэрозионных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других неудобных землях | га |  |  |  |  |  |  |
| пастбищезащитных фитомелио-ративных насаждений | га |  |  |  |  |  |  |
| Уход за защитными насаждениями | га | 10,0 | 3,4 | 10,0 | 3,4 |  |  |
| Подготовка почвы | га |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. | Х |  | Х |  | Х |  |
| Итого по разделу VIII | тыс.руб. | Х | 3,4 | Х | 3,4 | Х | 0,0 |
| IX. Работы, выполняемые на сторону | тыс.руб. | Х | 1 721,6 | Х | 1 695,5 | Х |  |
| Итого производственных затрат (разделы I-IX) | тыс.руб. | Х | 52 282,2 | Х | 48 404,4 | Х | 4 358,0 |
| Из строки 815 - в том числе фонд заработной платы с начислениями: - рабочих - всего | тыс.руб. | Х | 25 255,5 | Х | 27 459,2 | Х |  |
| в том числе: лесников в качестве рабочих | тыс.руб. | Х | 1 771,5 | Х | 1 880,3 | Х |  |