| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЭЛĚК РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЛИКОВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ЕХРЕМКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĔ ПУСЛĂХĚ ЙЫШĂНУ 30.03.2012 № 45 Ехремкасси яле |  | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕФРЕМКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ 30.03.2012 № 45 д.Ефремкасы |

| Об организации противопаводковых мероприятий весной 2012 года территории Ефремкасинского сельского поселения |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив выступление специалиста Ефремкасинского сельского поселения  Андреевой А.В. об организации противопаводковых мероприятий весной 2012 года на территории Ефремкасинского сельского поселения Собрание депутатов Ефремкасинского сельского поселения  Аликовского района Чувашской Республики

Р Е Ш И Л О :

Утвердить план противопаводковых мероприятий весной 2012 года на территории Ефремкасинского сельского поселения.  План  прилагается.

Решение принято единогласно.

Глава Ефремкасинского

сельского поселения                                                                                          В.М.Ефимов

УТВЕРЖДЕНО

заседанием паводковой комиссии

от 06.02. 2012 года № 1

ПЛАН

мероприятий по пропуску паводковых вод 2012 году

## Ефремкасинского сельского поселения

|  | Проводимые мероприятия | Сроки | Ответственные по проведению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий осмотр плотин (запрудов) и их элементов как в верхнем, так и в нижнем бьефах для выявления и устранения дефектов | Постоянно | Члены паводковой комиссии, главы сельских поселений, руководители сельскохозяйственных предприятий ( по согласованию) |
| 2 | Обследование гидротехнических сооружений, принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | Март-апрель | Члены паводковой комиссии, главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий бригады по обслуживанию ( по согласованию) |
| 3 | Опробывание затворов и другого механического оборудования, устранения дефектов их работы | Март-апрель | Члены паводковой . комиссии, бригады по обслуживанию ( по согласованию) |
| 4 | Принятие мер по предупреждению размыва скотомогильников попадающих в зоны возможного затопления | В течении паводка | Главы сельских поселений руководители сельскохозяйственных предприятий ( по согласованию) |
| 5 | Очистка водоотводных трактов от предметов, препятствующих прохождению воды | Март | Руководители с/х предприятий дорожная служба, местные противопаводковые бригады ( по согласованию) |
| 6 | Усиление крепления откосов гидросооружений и берегов, очистка от наледей и снега нагорных канав и кюветов, закрепление сооружений, подвергающихся воздействию льда | Март-апрель | Дорожная служба руководит, с/х предприятий ( по согласованию) |
| 7 | Подготовка аварийного запаса материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.), спецодежды, машин | Февраль-март | Дорожная служба, руководители . с/х предприятий, главы сельских поселений ( по согласованию) |
| 8 | Разработка графика предполоводной сработки водохранилища, пропуска половодья и последующего наполнения водохранилища | Февраль-март | Члены паводковой комиссии, главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий бригады по обслуживанию ( по согласованию) |
| 9 | Согласование режима пропуска половодья с местными администрациями и другими организациями | Март-апрель | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Создание в необходимых объемах и номенклатуры запасы товарных материально-технических средств в населенных пунктах отрезанных вешними водами | Март | Дорожная служба руководители с/х предприятий, сельские поселения ( по согласованию) |
| 11 | Обеспечение оперативной связи с паводковой комиссией, сельскими организациями, другими организациями ГК ЧС ЧР | В течение паводка | Служба связи и оповещения ( по согласованию) |