Раздел 2. Мероприятия  по территориальному

планированию и последовательность их выполнения.

2.1. Мероприятия по территориальному планированию на 1 очередь

Реализация проекта «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Кольцовского поселения» уже на первую очередь (до 2010 г.) позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории поселения, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни его населения.

На первую очередь настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий.

2.1.1. Планировочная организация территории

В основу архитектурно- планировочной организации поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий (оценка земель поселений будет осуществлена на этапе Государственной кадастровой оценки земель республики).

Для упорядочения земельных отношений необходимо генпланом разработаны  границы всех населенных пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон. Кроме того, необходимо разработать  общие правила застройки поселений, устанавливающие:

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

- порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством;

Развитие населенных пунктов поселения на первую очередь направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории. Кольцовское поселение находится в междуречном бассейне р.М.Цивиль и ее правого притока  р.Кошлаушка. Генпланом  предлагается новое строительство д.Кольцовка с размещения нового жилья на ее западном приграничном участке , менее подверженном эрозионным процессам.

Планировочное развитие населенных пунктов возможно только на сельскохозяйственных землях. В данном случае для изъятия земель необходимо           обоснование нового строительства.

В качестве мотивации для вышеупомянутого обоснования  в проекте предлагается более детально рассмотреть:

-  целесообразность разработки месторождений и развития предприятий по  переработке  полезных ископаемых населенных пунктов с целью приобрести новый импульс социально-экономического развития поселения;

-   создание единой транспортной и инженерной инфраструктуры поселения, в  рамках Республиканской  целевой  программы «Развитие  АПК Чувашской Республики  на 2006-2010 годы» будет способствовать решению задачи укрупнения  с/хозяйственных организаций,  развитию  интеграции, обеспечивающей  минимизацию  количества  посреднических  услуг.

Остальные населенные пункты будут развиваться на собственных территориях за счет улучшения планировочной структуры, уплотнения и благоустройства.. Въезды в населенные пункты должны быть оформлены и архитектурно сформированы, как планировочно, так и объемно-пространственно.

2.1.2.Развитие основных отраслей хозяйства

#### Производственный комплекс

На первую очередь проектом предлагается создание промышленного округа на базе «округообразующих предприятий». Цель – использование неиспользуемых или создание новых промышленных предприятий поселения  для развития малого и среднего бизнеса.  Так  переработка сельхозпродукции в  д.Кольцовка , может развиться  «отдельным дочерним предприятием поставляющим», находящимся в сфере влияния «округообразующего производящего» ОАО «Вурнарский завод СОМ» . Инвестиции будут направляться на создание отдельных предприятий, находящихся рядом с «округообразующим», для производства сырья или  входящих в цикл производства комплектующих компонентов конечной продукции. Как только возникнет законченный цикл производства, ему будет придан статус промышленного округа.

Для успешного развития округа необходимо составить инвестиционные проекты и произвести реструктуризацию, для создание малого и среднего бизнеса по производству  комплектующих продуктов- полуфабрикатов.

#### Сельское хозяйство

##### В земельном фонде и растениеводстве:

- Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия. Это  восстановление системы применения удобрений, системы сельхозтехники, внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий производства, внедрение севооборотов, биологизация земледелия, развитие семеноводства, проведение мелиоративных работ и пр.

В результате: повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур.

- Увеличение посевных площадей во всех категориях хозяйств за счет неиспользуемой в настоящее время пашни на 23%, в сельхозорганизациях – на 27% (при отношении паров к пашне 17%);

- В результате увеличение продукции растениеводства (во всех категориях хозяйств):

зерна		- на 37%

овощей		- на 30%

картофеля	- в 2 раза

Возобновление производства технических культур (рапса, сахарной свеклы и пр.).

Производство качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции растениеводства и переработки её в поселении. Наличие кормовых ресурсов (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяют увеличить поголовье скота (во всех категориях хозяйств):

крупного рогатого скота	- на 65%

свиней				- в 2 раза

овец				- на 23%

Необходима покупка племенного скота . Потребность в кормах, с учетом страхового фонда 20%, при расчете 30 ц  на 1 условную голову скота, может составить  1,56 тыс. т корм. единиц.

- Производство животноводческой продукции увеличится: молока и мяса – в 2 раза, яиц – в 5раз.

- Максимально возможная переработка полученной продукции и обеспечение круглогодичной занятости сельского населения.

- Государственная поддержка:

  - льготное кредитование и налогообложение;

  - страхование отрасли;

  - интеграция и кооперация;

  - организация агросервисного обслуживания, ремонта, проката техники и пр.;

  - организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

В рамках национального проекта  развития  СХПК  и  на основе полученных   кредитов

от  Чувашского  филиала  «Россельхозбанк»    в   поселении   развиваются СХПК

«Кольцовка», часть владельцев  ЛПХ,  Вурнарское РАЙПО.

#### Мелиорации земель

В первоочередном порядке предусматривается восстановление мелиоративной сети в эффективно использующих мелиорированные земли хозяйствах-землепользователях, в которых требуется проведение работ только по отдельным элементам системы. Важнейшим условием осуществления восстановительных мероприятий является заинтересованность хозяйств в использовании мелиорированных земель и способность их участвовать в долевом финансировании этих работ.

По реконструкции осушительных систем на первую очередь предусматриваются мероприятия, не требующие больших денежных вложений: благоустройство мелиоративных каналов, расчистка их от ила, восстановление и крепление откосов, расчистка кустарника, ликвидация земляных перемычек на каналах, восстановление устьев каналов во всех населенных пунктах поселения.

#### Лесохозяйственный комплекс

В лесохозяйственном комплексе поселения на первую очередь  должны быть реализованы мероприятия, предусмотренные Республиканской целевой программой «Леса Чувашии» на 2003-2010 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.10.2002 №255. Программа нацелена на сохранение и воспроизводство лесов, улучшение их санитарного состояния, повышение средозащитной и средоформирующей роли, сохранение биологического разнообразия.

Кроме того, необходимы следующие первоочередные мероприятия:

- Залесение территорий водоохранных зон  рек  в пределах населенных пунктов и рекреационных зон.

- Проведение противоэрозионных лесопосадок   во всех частях поселения, где наиболее развита овражная сеть.

- Объем лесовосстановления  на первую очередь предлагается осуществлять на современном уровне по планам лесохозяйственных предприятий, при этом долю культур, создаваемых по промтехнологии, предлагается увеличить до 35 – 40%.

#### Туризм и рекреация

На первую очередь планируется:

- создание лесопарка в зоне отдыха у д.Мамалаево  и д.Булатово;

- организация  традиционных народных промыслов;

- ремонт ряда сельских домов в  д.Зеленовка  для их последующего использования для нужд «собирательного» туризма и агротуризма и организация в зоне отдыха «гостевых домов» местного населения с соблюдением трех важных условий: состояние дорог, санитарно-гигиенические нормы проживания, безопасность туристов.

#### Прочие отрасли

Внешний транспорт: На первую очередь произойдет расширение сферы деятельности внешнего транспорта, учитывая экономическое и туристско-рекреационное развитие поселения.

Банковское дело, страхование, финансы: Планируется создание филиальных консультационных, маркетинговых, банковских служб в д.Кольцовка  на базе существующего Филиала ОСБ 7508 Волго-Вятского банка.

Связь: Общая норма телефонной плотности на 1 очередь с учетом народнохозяйственного сектора составит 120 телефонов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 230 телефонов, на 1 очередь – 179телефона.

В настоящее время в поселении функционирует ОПС в  д.Кольцовка . На установку телефонов подано 106 заявок. Степень обеспеченности населения телефонами низкая и составляет в среднем – 5,3 %.

Тип прокладки телефонной сетей – смешанный (кабель, воздушная линия).

2.1.3.Трудовые ресурсы. Структура занятости

Необходимо перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производством товаров и сферой производства услуг. А также развитие структурных характеристик занятости населения. В первую очередь, включение в них, как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом – туризм, предпринимательская  деятельность, малый и средний бизнес.

##### Прогнозируемая структура занятости

###### Таблица 2.1.3.1

чел

| Численность занятых на предприятиях и организациях района по отраслям | Исходный год 2007 г. | 1 очередь 2010 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера производства товара |  |  |  |
| Промышленность | 13 | 14 | 15 |
| Сельское хозяйство | 38 | 36 | 40 |
| Лесное хозяйство | 17 | 15 | 20 |
| Транспорт и связь |  |  |  |
| Строительство | 7 | 7 | 5 |
| Итого: | 75 | 72 | 80 |
| Сфера производства услуг |  |  |  |
| ЖКХ и сфера бытовых услуг | - | - | - |
| Здравоохранение | 14 | 15 | 18 |
| Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 72 | 70 | 78 |
| Образование | 41 | 39 | 45 |
| Культура и искусство | - | - | - |
| финансы, кредитование и страхование |  |  |  |
| управление |  |  |  |
| Туризм и отдых | 17 | 16 | 18 |
| Прочие сферы деятельности | - |  |  |
| Итого: | 144 | 133 | 170 |
| От величины трудовых ресурсов |  |  |  |
| Всего занято в экономике поселения: | 219 | 205 | 250 |
| Кроме того, лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных) и обучающиеся с отрывом от производства | 819 | 795 | 800 |
| Итого трудовые ресурсы: | 1038 | 1000 | 1050 |
| Население поселения, чел. | 1094 | 1000 | 1050 |

Основные задачи в регулировании структуры занятости:

- закрепление молодого трудового потенциала в сельской местности;

- улучшение жилищных условий при активном введении ипотечного кредитования молодой семьи с погашением процентов по кредитам за счет бюджетных средств для работающих в сельском хозяйстве;

- улучшение бытовых условий;

- развитие полноценной сферы культурно – бытового обслуживания на селе;

- увеличение заработной платы, доплаты за качество и эффективность, премии за лучшие результаты;

- участие в дивидендах, процентах на капитал, акциях, участие в прибылях, в накоплении капитала;

- развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест.

## 2.1.4.   Население. Система расселения

Представленный в проекте демографический прогноз численности населения Кольцовского поселения предусматривает анализ изменения численности населения при различных вероятных сценариях демографического развития.

Исходя из тенденции сокращения численности населения, необходимости увеличения занятости трудоспособной его части и повышения качества жизни, в проекте гипотетически рассматриваются следующие сценарии:

I - пессимистический

II – оптимистический

III – вероятностный

Масштабы развития сельских населенных пунктов по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от положения каждого поселения в общей структуре расселения, изменения численности населенных пунктов и их прогнозируемым экономическим потенциалом.

I сценарий (пессимистический) – основан на принятии современных показателей в качестве прогноза и возможен, если экономический кризис затянется. В случае, если не будет предпринята попытка поддержки промышленных предприятий, развития сельского хозяйства, не будут выработаны новые законодательные акты, то реальный подъем экономики не может наступить скоро.

Гипотетически можно предположить продолжение спада еще в течение нескольких лет.

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе отсутствовать, либо находиться в стадии зарождения. Что касается численности населения, то она будет иметь тенденцию к сокращению и, прежде всего, из-за отрицательного естественного прироста, который сохранится до конца прогнозируемого периода.

II сценарий (оптимистический) – сценарий с растущей численностью населения. Он основывается на том, что кризисные явления последних лет удастся достаточно быстро нейтрализовать, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (деревопереработка, сельхозпереработка, стройиндустрия, рекреация, туризм, кустарные промыслы и ремесла и пр.).

III сценарий (вероятностный) – промежуточный, компромиссный, сочетающий те и другие моменты и отвечающий методам вероятностной оценки событий.

Данный сценарий предполагает постепенный выход из экономического кризиса. Главное, что характеризует этот период – начало структурной перестройки экономики поселения, появление новых производств, основанных на использовании собственного ресурсного потенциала.

При определении прогноза численности населения принимается во внимание и возможный миграционный приток населения, который будет зависеть от объема и состава миграционных потоков.

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения Кольцовского поселения по сценариям представлены ниже.

##### Прогноз динамики численности населения и источники её формирования

###### Таблица 3.2.4.1

| Периоды | Численность населения на начало и конец периода (чел.) | Прирост «+»; Убыль «—» всего | В том числе за счет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Естественного прироста |  | механический прирост |  |
|  |  |  | Всего (тыс.чел.) | на 1000 жителей | Всего (тыс.чел.) | на 1000 жителей |
| I сценарий – пессимистический |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2010 гг. | 1313-1300 | - 2,4 | - 1,7 | - 18,5 | - 0,7 | - 6,6 |
| 2011-2015 гг. | 1300-1290 | - 2,5 | - 1,8 | - 18,7 | - 0,7 | - 7,7 |
| 2016-2025 гг. | 1290-1280 | - 4,0 | - 2,6 | - 18,7 | - 1,4 | - 9,0 |
| II сценарий – оптимистический |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2010 гг. | 1313-1305 | +0,7 | - 1,0 | - 10,0 | +1,7 | +16,0 |
| 2011-2015 гг. | 1305-1300 | +0,9 | - 0,9 | - 7,0 | +1,8 | +15,0 |
| 2016-2025 гг. | 1300-1310 | +1,9 | + 0,1 | + 0,4 | +1,8 | +7,0 |
| III сценарий – вероятностный (основной) |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2010 гг. | 1094-1000 | +0,1 | - 0,8 | - 13,0 | +0,7 | +1,1 |
| 2011-2015 гг. | 1000-1020 | +0,2 | - 0,6 | - 11,0 | +0,8 | +3,5 |
| 2016-2025 гг. | 1020-1050 | +0,7 | - 0,3 | - 5,0 | +1,0 | +4,5 |

Таким образом, учитывая достаточно высокий жизненный потенциал поселения, в качестве основного сценария выбрано направление на стабилизацию численности населения, т.е. – «вероятностный сценарий»

Прогноз динамики численности населения поселения определился, исходя из складывающейся демографической ситуации, из планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой в поселении политики экономического развития в целом .

Несмотря на происходящее сокращение населения поселения из-за естественной убыли, есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования поселения при проведении привлекательной инвестиционной политики изменится и динамика численности населения в сторону ее стабилизации, с некоторым повышением численности населения к концу расчетного периода.

##### Прогнозируемый возрастной состав населения

###### Таблица 2.1.4.2

%%

| ##### Возрастной состав населения | 2006 г. | 1 очередь 2010г. | Расчетный год 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % |
| Дети до 16 лет | 11,5 | 18 | 19 |
| Лица трудоспособного возраста | 53 | 54 | 56 |
| Лица пенсионного возраста | 35,5 | 28 | 25 |

##### Прогнозируемая динамика постоянной численности Кольцовского поселения    по    населенным пунктам

###### Таблица 2.1.4.3

| № п/п | Наименование | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 1 очередь 2010г. | Расчетный год 2025г. |
| 1 | Кольцовское поселение | 1094 | 1000 | 1050 |
|  | ВСЕГО | 1094 | 1000 | 1050 |

Всесторонняя поддержка развития градообразующих отраслей хозяйства должна обеспечить повышение эффективности сельскохозяйственного производства и промышленности – т.е. привести к увеличению занятости и повышению доходов населения.

2.1.5.   Жилищный фонд

Современный жилищный фонд Кольцовского поселения на 01.01.2007года  20,2тсч.м2 общей площади. При численности населения 1094  чел., средняя по поселению жилищная обеспеченность составляет 18,46 м2 общей площади на человека.

Отмечается, что в последние годы в структуре жилищного фонда по видам собственности стал преобладать частный фонд.

##### Структура жилищного фонда по видам собственности

###### Таблица 2.1.5.1

###### %%

| видам собственности | Вурнарский район (сельское население) | Кольцовское поселение |
| --- | --- | --- |
| муниципальный | 9,4 |  |
| государственный | 1,7 | - |
| частный фонд | 88,9 | 100 |

Техническое состояние жилищного фонда – удовлетворительное. Площадь жилищного фонда, требующего полной или частичной реконструкции и модернизации, составляет279 м2 или 0,7% от всего жилищного фонда.

Степень развития инженерного благоустройства жилья отражает качество жилой среды. Уровень благоустройства жилищного фонда поселения различен по сельским населенным пунктам, в зависимости от характера имеющегося оборудования. Наиболее благоустроенный фонд в д.Кольцовка . В целом отмечается  низкий уровень благоустройства в поселении.

##### Сравнительная характеристика обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием

###### Таблица 2.1.5.2

%%

| Оборудование жилищного фонда | Кольцовское поселение | Вурнарский район (сельский жилищный фонд) |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 1,35 | 8,8 |
| Канализацией | - | 1,3 |
| Центральным отоплением | - | 25,5 |
| Горячим водоснабжением | - | 1,3 |
| Газом | 100 | 71,1 |
| Ванными (душем) | - | 1,3 |

Общий экономический спад и сокращение инвестиций оказали негативное влияние на состояние строительства и строительной базы в целом. Среднегодовой ввод жилья за последние 5 лет – составил около 170 м2 общей площади, в основном, строится индивидуальное жилье с использованием ипотечного кредита.

##### Динамика ввода нового жилья

###### Таблица 2.1.5.3

|  | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий ввод, (м2общей площади) | 240 | 190 | 220 | 120 | 80 | - |
| в том числе индивидуальный жилищный фонд | 240 | 190 | 220 | 120 | 80 | - |

В 2006 г. строительство жилья не велось. Было реализовано вторичного жилья 15  жилых домов. Это в основном малообеспеченные и молодые семьи, для которых необходимо строительство социального жилья, с использованием средств населения, ипотечного кредита и субсидий. Будет продолжено в основном уплотнение существующей застройки и индивидуальное строительство. Для преодоления складывающихся негативных тенденций в настоящее время в поселении внедряются механизмы, позволяющие задействовать в процессе строительства жилья   внебюджетные фонды.

С 2001г. в республике начала действовать программа ипотечного жилищного кредитования «Молодая семья», направленная на закрепление молодых кадров в сельской местности. Программа ипотечного кредитования предусматривает предоставление молодым семьям кредиты с погашением процента по кредиту за счет бюджетных средств.

В поселении действует федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года», граждане проживающие в сельской местности и работающие на сельскохозяйственных предприятиях получили возможность взять безвозмездную субсидию из федерального бюджета в размере 30% от стоимости строящегося жилья и оформление ипотечного кредита для завершения строительства.

Наибольшую активность в оформлении ипотечного кредита проявляют жители д.Кольцовка.