| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| КИВ АТИКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ПУÇЛĂХĚ ЙЫШĂНУ 22.03.2008 ç. № 17 Кив Атикасси ялĕ |  | ГЛАВА СТАРОАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.03. 2008 г. №17 деревня Старые Атаи |

О проведении весеннего месячника по санитарно-

экологической очистке и благоустройству населенных

пунктов и кладбищ

Во исполнение поручения Президента Чувашской Республики Н.В.Федорова от 12.09.2005 года, письма министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры от 03.03.2008  года №16/1-5-588, письма главы Красночетайского района Чувашской Республики от 19.03.2008 года №09/08-346

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать  на территории Староатайского сельского поселения с 11 апреля по 10 мая 2008 года весенний месячник по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов и кладбищ.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятия по организации работ по благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения;

3.Привлечь для реализации плана мероприятий работников сельского поселения, учащихся Новоатайской СОШ, КХ «Свобода», учреждения и население сельского поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Староатайского сельского поселения                                        Н.И.Матвеев

Утвержден:

Постановлением главы

Староатайского

сельского поселения

от  22.03.2008 г. №17

План

мероприятий по организации  работ по благоустройству

территорий населенных пунктов Староатайского сельского

поселения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объявить и провести на территории Староатайского сельского поселения с 11 апреля по 10 мая 2008 года весенним месячником по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов и кладбищ. | С 11апреля по 10 мая 2008 г. | Администрация сельского поселения |
| 2. | Активизировать работу по обеспечению чистоты и противоэрозионных мероприятий вокруг частных домовладений населенных пунктов сельского поселения. | В течение года | Администрация сельского поселения |
| 3. | 3.Организовать наведение порядка на территории кладбищ д. Старые Атаи, д.Яманы и д. Кузнечное с | с 25.09.2007 г. по 24.10.2007 г. | Администрация сельского поселения |