| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ РАЙОНĔ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШТАНАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ПУÇЛĂХĚ йышăну 07.04.2011 22 № Штанаш сали |  | ГЛАВА ШТАНАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ постановление 07.04.2011 № 22 село Штанаши |

Об утверждении Методики учета

накопительной стоимости финансируемых

из бюджета  Штанашского сельского

поселения капитальных вложений

В целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета Штанашского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить методику учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета  Штанашского сельского поселения капитальных вложений согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на себя.

| Глава Штанашского сельского поселения | С.Г.Ефремова |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению главы

Штанашского сельского поселения

от 22.04.2011   № 22

Методика

учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Штанашского сельского поселения капитальных вложений

Настоящая Методика разработана в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета  Штанашского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения.

Финансовый отдел администрации Красночетайского района  на основании перечня строек, объектов и объемов их финансирования, утвержденных законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующие годы и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных государственных инвестициях соответствующего года, решениями Собрания депутатов Штанашского сельского поселения   о бюджете  Штанашского сельского поселения на соответствующие годы формирует данные согласно приложениям №1 и № 2. к настоящей методике.

Формирование приложений осуществляется на основании представленных муниципальными заказчиками или застройщиками в финансовый отдел администрации Красночетайского района по каждой строке и каждому объекту, включенных в перечень строек и объектов для муниципальных нужд Штанашского сельского поселения следующих документов:

а) сводные сметные расчеты стоимости строительства;

б) документы об утверждении проектной документации;

в) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов, титульные списки переходящих строек и объектов.

Заполнение формы согласно приложению № 1 к настоящей Методике производится в следующем порядке.

В графе 2 указывается наименование отраслей, муниципальных заказчиков и объектов, финансирование которых предусмотрено законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, решениями Собрания депутатов Штанашского сельского поселения о бюджете Штанашского сельского поселения на соответствующие финансовые годы и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных государственных инвестициях соответствующего года,

В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульного списку вновь начинаемых строек и объектов и титульному списку переходящих строек и объектов.

Графы 6, 7, 8 формируются на основании данных приложений к законам Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, решениям Собрания депутатов Штанашского сельского поселения о бюджете Штанашского сельского поселения на соответствующие финансовые годы и постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики о федеральных инвестициях соответствующего года, титульного списка вновь начинаемых строек и объектов, титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 9 отражается стоимость работ по муниципальному контракту.

Графы 10, 11, 12 формируются по данным лицевого счета получателя бюджетных средств

В графе 13 отражается остаток по муниципальному контракту, который определяется как разница графы 9 и граф 10, 11, 12.

Графа 14 определяется делением суммы граф 10, 11, 12 на графу 9 и умножением на 100%.

Заполнение формы согласно приложению № 2 к настоящей Методике производится в следующем порядке.

В графе 2 указывается наименование мероприятий, объектов, финансирование которых предусмотрено законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики и постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики о мерах по реализации закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующие финансовые годы, решениями Собрания депутатов Штанашского сельского поселения о бюджете Штанашского сельского поселения и постановлениями главы Штанашского сельского поселения о мерах по реализации решения о бюджете Штанашского сельского поселения  на соответствующий финансовый год.

В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульному списку вновь начинаемых строек и объектов и титульному списку переходящих строек и объектов.

Графа 6 формируется на основании данных приложений о распределении средств на строительство и реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования к постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики о мерах по реализации закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики, постановлению главы администрации Штанашского сельского поселения о мерах по реализации решения Собрания депутатов Штанашского сельского поселения о бюджете Штанашского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

В графе 7 отражается стоимость работ по муниципальному контракту.

Графа 8 формируется по данным лицевого счета получателя бюджетных средств.

Графа 9 определяется как разница графы 7 и графы 8.

Графа 10 определяется делением графы 8 на графу 7 и умножением на 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к методике накопительной стоимости, финансируемых из бюджета Штанашского сельского поселения капитальных накоплений |  |  |  |
| Информация о финансировании строительства объектов муниципальной, республиканской и федеральной адресной инвестиционных программ на 20__ г. по состоянию на _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование отраслей, муниципальных заказчиков и объектов |  | Начало строительства | Сметная стоимость объекта по представленной проектно-сметной документации | Остаток сметной стоимости на 01.01.__ | Утверждено бюджетных ассигнований на 20__ г. за счет средства |  |  | Финансирование на _______ год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма по муниципальному контракту | Оплачено за счет средств |  |  | Остаток по муниципальному контракту | % исполнения |
|  |  |  |  |  |  | Республиканского бюджета | Федерального бюджета | Местного бюджета |  | Республиканского бюджета | Федерального бюджета | Местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к методике учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Штанашского сельского поселения капитальных вложений |  |  |  |  |
| Информация об использовании средств на строительство и реконструкцию, ремонт и содержание местных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 20__ г. по состоянию на _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование отраслей муниципальных заказчиков | Наименование объектов | Начало строительства | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.__ | Утверждено бюджетных ассигнований на 200_ г. | Финансирование на ______ г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сумма по муниципальному контрасту | Оплата подрядчику | Остаток по муниципальному контракту | % исполнение |