# КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июля 2003 г. N 236-р

В целях реализации Указа Президента Чувашской Республики от 25 февраля 2003 г. N 16 "Об организации центров общественного доступа к информационным ресурсам в районах и городах Чувашской Республики":

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий.

2. Финансирование работ по созданию центров общественного доступа произвести за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Соглашением между Министерством Российской Федерации по связи и информатизации и Кабинетом Министров Чувашской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)" в 2002-2003 годах на территории Чувашской Республики от 23 декабря 2002 года.

3. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

4. Рекомендовать администрациям районов и городов Чувашской Республики принять необходимые меры по реализации плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

Н.ПАРТАСОВА

# Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 10.07.2003 N 236-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2003 Г. N 16 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ

ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

В РАЙОНАХ И ГОРОДАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

┌───┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┐

│ N │        Мероприятия        │    Сроки     │   Исполнители   │

│п/п│                           │  выполнения  │                 │

├───┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│ 1 │             2             │      3       │       4         │

└───┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

1. Продолжение    работ    по   июль -        Администрация

созданию           центров   декабрь       Президента

общественного   доступа  в   2003 г.       Чувашской

администрациях  районов  и   (по мере      Республики,

городов          Чувашской   поступления   администрации

Республики                   оборудования) районов и городов

Чувашской

Республики

2. Установка    в    районных  июль -         Администрация

центрах        спутниковых  сентябрь       Президента

приемных    систем     для  2003 г.        Чувашской

обеспечения асимметричного                 Республики

канала   в   Интернет    и

повышения скорости доступа

3. Внесение изменений       в   сентябрь      Администрация

квалификационные             2003 г.       Президента

требования               к                 Чувашской

республиканским                            Республики,

государственным          и                 администрации

муниципальным    служащим,                 районов и городов

предусматривающих владение                 Чувашской

компьютерными технологиями                 Республики

в  качестве  обязательного

условия          замещения

должностей

4. Организация       обучения  сентябрь -     администрации

муниципальных  служащих  и  декабрь        районов и городов

граждан  навыкам  владения  2003 г.        Чувашской

компьютерными технологиями                 Республики

5. Обеспечение        центров  август -       Администрация

общественного      доступа  декабрь        Президента

учебно-методическим         2003 г.        Чувашской

материалом                                 Республики

6. Организация    постоянного  постоянно      органы

информационного наполнения                 исполнительной

сайтов             органов                 власти Чувашской

исполнительной      власти                 Республики,

Чувашской   Республики   и                 администрации

органов           местного                 районов и городов

самоуправления   Чувашской                 Чувашской

Республики                                 Республики

7. Организация   работы    по  постоянно      органы

информационному наполнению                 исполнительной

сайтов    организаций    и                 власти Чувашской

общественных   объединений                 Республики,

Чувашской Республики                       администрации

районов и городов

Чувашской

Республики

8. Подключение     учреждений  в соответствии Минобразования

образования,                с целевыми     Чувашской

здравоохранения и культуры  программами    Республики,

к          республиканской                 Минздрав Чувашии,

телекоммуникационной сети                  Минкультуры

Чувашии

9. Проведение        конкурса  ноябрь -       Администрация

"Лучший   район   в  сфере  декабрь        Президента

информационно               2003 г.        Чувашской

-коммуникационных                          Республики,

технологий"                                Минэкономразвития

Чувашии

10. Организация   работы    по  в месячный     органы

рассмотрению     вопросов,  срок с         исполнительной

поступающих    в    органы  момента        власти Чувашской

исполнительной      власти  поступления    Республики и

Чувашской   Республики   и  вопроса        органы местного

органы            местного                 самоуправления

самоуправления   Чувашской                 Чувашской

Республики    из   центров                 Республики

общественного доступа