| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ВЁРНАР РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВУРНАРСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| А+ЁМ-+ЫРМА ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙ,Н АДМИНИСТРАЦИЙ, ЙЫШĂНУ « 05 » 03 2012 18 № -л. А=ём-+ырма ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ АЗИМСИРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 05 » 03 2012 № 18 д.Азим-Сирма |

О мероприятиях по безаварийному пропуску весеннего паводка 2012 года

Во  исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.97 г .№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказов Федерального агенства водных ресурсов от 21.01.2005 г. № 3, Верхнее-Волжского бассейнового водного управления от 11.02.05.№ 14 «Об организации работы по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков в 2008 году» и Закона ЧР от 15.04.1996 г. № 7 « О защите населения и территорий ЧР от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» в целях снижения ущерба от вредного воздействия вод, уменьшения загрязнения поверхностных вод, сохранности гидротехнических сооружений предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения на территории Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района в период прохождения паводковых вод весной 2012 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию в составе:

Петров О.В. – главы администрации, председатель комиссии;

Егорова В.В.- зам. главы администрации, зам. председателя комиссии;

Членов комиссии:

Сидорова И.П. – главный специалист- эксперт администрации,

Антонов В.В. – руководитель СХПК «Искра (по согласию);

Куракова Н.Н.- заведующая Малдыкасинского сельского клуба;

Константинова А.Л. – инспектор ВУР Азимсирминского сельского поселения;

Леонтьева Г.А. – директор Чирш-Хирлепской ООШ  (по согласию);

Алексеева Е.В. – заведующая Азимсирминского сельского дома культуры;

Владимирова Е.Н. - заведующая Эпшикского сельского клуба.

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, предотвращению аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений поселения:

-    закрепить гидротехнические сооружения  за организациями и учреждениями,

- организовать бригады по подготовке и проведению противопаводковых работ, организовать их деятельность,

-    в срок до 11 марта 2012 года разработать мероприятия по пропуску паводковых вод на закрепленных территориях.

4. Утвердить ответственных лиц по ГТС на период весеннего паводка 2012 года (прилагается).

5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации Азимсирминского  сельского поселения:                            О.В.Петров

Утвержден

Постановлением  администрации Азимсирминского сельского поселения

05.03.2012 года  № 18

План

мероприятий по пропуску паводковых вод,

предотвращению аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Азимсирминского сельского поселения на 2012 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки проведения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить на всех водоемах гидротехнические сооружения. | Председатель комиссии | до 15.03.2012 г. |  |
| 2 | Закрепить гидротехнические сооружения за организациями, учреждениями (по согласованию) | Председатель комиссии | до 11.03.2012 г. |  |
| 3 | Организовать во всех населенных пунктах бригады по подготовке и проведению противопаводковых работ. | Руководители организаций и учреждений | до 15.03.2012 г. |  |
| 4 | Организовать очистку от снега, льда водопропускные шахты и трубы. | Закрепленные лица | март |  |
| 5 | В больших водоемах снизить уровень воды. | Закрепленные лица | Март-апрель |  |
| 6 | Закрепить технику и транспортные средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Председатель комиссии | Март-апрель |  |
| 7 | Организовать круглосуточное дежурство из числа работников администрации и депутатов | Администрация | Апрель |  |

Утвержден

Постановлением  администрации Азимсирминского сельского поселения

05.03.2012 года  № 18

Ответственные лица по ГТС на период весеннего паводка 2012 года

| № п\п | Наименование ГТС с указанием водного объекта и населенного пункта | Ответственное лицо (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пруд по ул. Приовражная д. Азим-Сирма | Егорова В.В.- зам.главы администрации |
| 2 | Пруд по улице Октябрьская д.Азим-Сирма | Иванов С.В. – депутат с\п (по согласию) |
| 3 | Плотина д. Азим-Сирма | Зайцев М.А.- депутат с\п (по согласию) |
| 4 | Пруд д. Тувалькино | Сидорова И.П.- гл. специалист- эксперт |
| 5 | Пруд д. Эпшики | Степанов А.Г. – депутат с\п (по согласию) |
| 6 | Пруд д. Ойкасы | Григорьев Л.С. – депутат с\п (по согласию) |
| 7 | Пруд д. Малдыкасы | Куракова Н.Н. –заведующая Малдыкасинского СК |
| 8 | Пруд д. Кумбалы | Константинова А.Л. – инспектор ВУР |
| 9 | Пруд д. Авыр-Сирмы | Петров О.В. – глава администрации |
| 10 | Пруд д. Чирш-Хирлепы | Иванов А.В. – депутат с\п (по согласию) |

Таблица 1

Информация о создании противопаводковой комиссии

по Азимсирминскому сельскому поселению Вурнарского района ЧР

| Наименование, № и дата документа о создании комиссии | ФИО председателя комиссии | Должность при администрации | Рабочий телефон | Факс | e-mail | Домашний адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление № 18 от 05.03.2012 г. | Петров О.В. | Глава администрации | 8(83537) 62-3-19 | 8(83537) 62-3-11 | sao-azimsirma@vurnar.cap.ru | Д. Авыр-Сирмы Вурнарского района |

Глава администрации

Азимсирминского сельского поселения                                                           О.В.Петров