Приложение № 1

к постановлению администрации Козловского городского поселения

от 06.07.2007  № 192

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 г.г. по Козловскому городскому поселению.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов и ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей согласно приложению | До 20.09.07 г. | Администрация Козловского городского поселения, ООО «Коммунальщик», филиал «Козловкарайтеплосеть» ООО «Чуваштеплоэнергогаз» |
| 2. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда, а также организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, независимо от организационно - правовых форм и видов собственности. | До 20.09.07 г. | Администрация Козловского городского поселения, ООО «Коммунальщик», ООО « УК «Слобода», филиал «Козловка-райтеплосеть» ООО «Чуваш-теплоэнергогаз» |
| 3. | Создать комиссию по оценке готовности города к работе в осенне-зимний период 2007/08 года. | До 15.07.07г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 4. | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды с выдачей им паспортов готовности. | До 20.09.07 г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 5. | Обеспечить комиссионную проверку и оформление паспортов готовности учреждений к работе в осенне-зимний период 2007/08 года | До 31.08.07г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 6. | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями топливно-энергетические ресурсы, услуги по транспортировке природного газа | постоянно | Администрация Козловского городского поселения |
| 7. | Создать резервы материально-технических ресурсов и резервные источники энерготеплоснабжения для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | До 01.10.07г. | ООО «КОММУНАЛЬЩИК» , филиал «Козловкарайтеплосеть» ООО «Чуваштеплоэнергогаз» |
| 8. | Активизировать работу по реализации энергосберегающих мероприятий и оснащению коммунальных котельных приборами учета отпуска тепловой энергии. | До 01.09.07г | Администрация Козловского городского поселения, филиал «Козловкарайтеплосеть» ООО «Чуваштеплоэнергогаз» |
| 9. | Завершить установки приборов учета тепловой энергии на теплопроводах на границах эксплуатационной ответственности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ведомственных котельных предприятий поставщиков тепловой энергии. | До 01.09.07г | Администрация Козловского городского поселения, ООО «КОММУНАЛЬЩИК» «Козловское», филиал «Козловкарайтеплосеть» ООО «Чуваштеплоэнергогаз» |
| 10. | Возобновить работу на зимний отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства. | До 01.10.07г | ООО «КОММУНАЛЬЩИК», филиал «Козловкарайтеплосеть» ООО «Чуваштеплоэнергогаз» |
| 11. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. | До 01.10.07г | Администрация Козловского городского поселения, ООО «КОММУНАЛЬЩИК» , филиал «Козловкарайтеплосеть» ООО «Чуваштеплоэнергогаз» |

Приложение № 2

к постановлению администрации Козловского городского поселения

от 06.07.2007  № 192

# О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта жилищного фонда на 2007 год

| Замена внутридомовых сетей, тыс. пог. метров | Ремонт кровель, тыс. кв. метров |
| --- | --- |
| водопровода | теплоснабжения |  |
| 0,2 | 0,38 | 0,4 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Козловского городского поселения

от 06.07.2007  № 192

Объемы замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2007/2008 гг. по Козловскому городскому поселению

| отельная | Всего котлов, ед. | Запланированный объем замены всего, ед. | в том числе предприятий ЖКХ, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Мощность, Гкал/час | Кол-во | Мощность, Гкал/час |
| Котельная №8 (СОШ №1) | 2 | 1 | 0,08 | - | - |

Приложение № 4

к постановлению администрации Козловского городского поселения

от 06.07.2007  № 192

Объемы замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей           на 2007 год по Козловскому городскому по

| Ветхие сети, км | Объемы замены, км |
| --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. предприятий ЖКХ |
| тепловые | 0,3 | 0,3 |
| водопроводные | 0,7 | 0,7 |