Утверждена: Решением Собрания депутатов Козловского городского поселения № 74/2 от 12 декабря 2007 г. Целевая ПРОГРАММА «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Козловского городского поселения в 2008-2012гг.» г.Козловка 2007 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы -  целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Козловского городского поселения  в 2008-2012 гг.»

# Основание для разработки – федеральная целевая программа «Жилище»

Основной разработчик программы – администрация Козловского городского поселения.

Цель и основные задачи программы – переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде Козловского городского поселения, улучшение архитектурного облика города.

Сроки реализации программы –   2008 – 2012гг.

Перечень основных мероприятий – Привлечение  и  аккумулирование бюджетных, внебюджетных финансовых ресурсов  для  реализации программы.

Поэтапное переселение жильцов и снос жилищного фонда, непригодного для проживания.

Объемы и источники финансирования  Программы – Общий объем финансирования                 Программы за счет всех источников составляет 112,3 млн.руб., в том числе из федерального бюджета – 56,15 млн.руб., республиканского бюджета ЧР - 50,3  млн.руб. местных бюджетов - 4,15 млн.руб., внебюджетных источников -1,8 млн.руб.

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы -     улучшение жилищных условий 382 граждан, строительство 6532 кв.м. нового жилья.

Система контроля за исполнением

программы -                  	контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Козловского городского поселения

1.Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основная задача программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Козловского городского поселения в 2008-2012 гг.» (далее по тексту программа) – обеспечить переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, не отвечающего санитарно-техническим нормам.

В Козловском городском поселении имеется 13 домов в ветхом и непригодном для проживании состоянии, относящихся  к муниципальному фонду,  общей площадью 6532 кв. метров (приложение № 1).

Ветхий жилой фонд Козловского городского поселения, в основном, размещается на поселковой стороне города Козловка. Основной объем сосредоточен в районе улиц К-Маркса,  Ленкина, Рабочая, Чкалова,  а остальная часть расположена на ул.Шоссейная, Октябрьская, Садовая  всего – 6532 кв.метра.

Эти здания находящиеся в критическом состоянии, морально и физически устарели и не соответствуют санитарно-техническим требованиям, однако занимают значительные площади. По этажности ветхие жилые здания относятся к группе мало и средне этажных с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, не благоустроенные или частично благоустроенные.

На быстрое ветшание жилых зданий оказывают влияние такие факторы, как не удовлетворительная техническая эксплуатация, недостаточные затраты, производимые на  эксплуатацию и содержание жилых домов.

Отнесение жилых домов к категории ветхого и аварийного жилищного фонда осуществляется согласно методики по определению непригодности жилых зданий, помещений для проживания. Администрацией городского  поселения  сформированы списки ветхого  жилого фонда муниципальной формы собственности.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» на 2002 – 2010 годы , утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001г № 675, Указом Президента Чувашской Республики от 30 января 2004 года № 10 «О дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства в Чувашской республике», принимается ежегодная инвестиционная программа строительства социального жилья, которая решает задачу улучшения жилищных условий граждан. В Чувашской Республики, а также в Козловском городском поселении реализуются государственные программы, предусматривающие выделение гражданам   проживающим ветхом муниципальном  жилье:

-безвозмездных государственных субсидий;

-ипотечных жилищных кредитов;

-ипотечного кредитования по программе «Молодая семья», а также строительство бесплатного жилья.

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования (различных уровней) и привлечение внебюджетных ресурсов. На период до 2012 года в целом необходимо 112,333 млн.руб. для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фона. По мере увеличения объемов финансирования из всех источников предусматривается скорейшее переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

Количество граждан, проживающих в

ветхом  муниципальном жилищном фонде

Козловского городского поселения

| Кол-во домов | Общая Площадь | Жилая Площадь | Кол-во квартир | Кол-во семей | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6532 | 4248 | 124 | 167 | 382 |

Требуемый объем жилищного фонда для переселения граждан Козловского городского поселения составляет 6532 кв.м. общей площади, общая стоимость переселения 112,333 млн.руб.

До настоящего времени государство и муниципалитет являются основными собственниками жилищного фонда и не обеспечивают надлежащей системы эксплуатации и реновации, таким образом замена жилого помещения в случае его ветшания или аварийного состояния является обязательством муниципалитета, а не нанимателя жилья. Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

2. Цели и задачи программы

Программа разработана в целях активизации сноса ветхого и аварийного жилого фонда и поэтапного переселения жителей из муниципального жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания, улучшения архитектурного облика города для привлечения новых инвестиций в развитие города.

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

-поэтапное переселение граждан из ветхого муниципального  жилищного фонда.

-разработка администрацией города эскизов объектов застройки территорий комплексной реконструкции (проведение необходимого обследования и инвентаризации жилого фонда в районах с ветхим жильем);

-доработка схем финансирования сноса ветхого и аварийного жилого фонда, то есть доли местного бюджета и других привлеченных источников.

3. Сроки  реализации программы

Объем инвестиций для реализации программы рассчитан на 2008 – 2012 гг., то есть на непрерывное комплексное и ежегодное осуществление переселение граждан из ветхого жилого фонда.

Программа имеет временной период 2008-2012 годы и может быть  реализована в полном объеме.

Переселение граждан города, проживающих в ветхом жилом фонде других форм собственности, предполагается осуществить в соответствии с планом застройки города. Реализация мероприятий очередности  переселений и сноса ветхого жилья приведена в приложении № 2.

4. Программные мероприятия

Одним из направлений в части обновления жилого фонда является последовательность сноса старого жилого фонда, возведение на его месте новых домов. Выполнение запланированных объемов сноса невозможно без модернизации и развития наряду со строительством жилья, инженерной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры, опережающего проектирования по районам сноса и строительства нового жилья. Одновременно с расселением из ветхих домов необходимо решить задачи по сносу (разборке) зданий и переработке (утилизации) конструкций и материалов в разборке и повторного использования продуктов разборки, то есть в дальнейшем требуется разработка актов, предусматривающих, чтобы каждый застройщик при наличии строительства определял способ утилизации зданий на месте нового строительства объектов.

В зависимости от объемов жилищного строительства и ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда переселение осуществляется:

-поквартирно  (т.е. наиболее остро нуждающихся);

-отселением из отдельных  зданий, техническое состояние которых является критическим;

-отселение по домам (с дальнейшим их сносом).

Переселение граждан из домов, подлежащих сносу, может осуществляться за счет жилой площади, поступающей в муниципальный жилой фонд в домах, выделяемых органами местного самоуправления по программе строительства социального жилья; освобождающейся в связи с убытием граждан; предоставляемой инвесторами в соответствии с контрактами, заключенными с органами местного самоуправления за счет безвозмездных субсидий, предоставляемых очередникам на строительство и приобретение жилья (в счет софинансирования из местного бюджета). Переселение граждан из аварийного жилого фонда производится согласно жилищному законодательству.

5. Финансовое обеспечение  Программы

Финансирование Программы планируется осуществлять в установленном законодательном порядке за счет целевых ассигнований из федерального, республиканского, районного и местного бюджетов, а также и привлеченных средств. К таким источникам можно отнести:

- безвозмездных субсидий на приобретение жилья, а также за счет инвестиций по программе строительства бесплатного жилья социального использования;

- инвестиции и кредиты;

- средства населения;

- внебюджетные платежи от конкурсной продажи в собственность (или долгосрочную аренду) земельных участков, где расположен ликвидируемый ветхий фонд, под коммерческое строительство;

- привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры земельных участков, на которых произведен снос ветхого фонда, в том числе кредитов банков, муниципальные займы, концессия объектов городской инженерной инфраструктуры.

Предусматривается ежегодное выделение средств по Указу Президента Чувашской Республики от 30 января 2004 года № 10 «О дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства в Чувашской Республике», а также выделение средств районного и местного бюджета по муниципальной программе на снос ветхого жилья и переселения граждан.

Общий объем ассигнований на финансирование программы на период 2008 – 2012 гг. составляет 112,3 млн.руб.,  в том числе из федерального бюджета 110,8 млн.руб., республиканского бюджета ЧР 77,9 млн.руб., местного бюджета 74,8 млн.руб. из внебюджетных источников 105,3 млн.руб (приложение № 3).

6. Правовое обеспечение Программы

Нормативно – правовое сопровождение  Программы обеспечиваются Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, нормативными и правовыми актами РФ и ЧР.

7. Социально экономическая эффективность реализации программы

Программа разработана в целях реализации жилищных прав граждан, проживающих в ветхом жилом фонде. Категория населения, проживающего в ветхом жилом фонде на основании выборочного социального опроса граждан и оценочного анализа:

70 % работающие на предприятиях;

9 % пенсионеры;

16% несовершеннолетние;

4 % безработные;

1% инвалиды.

Реализация программы позволит улучшить жилищные условия 382 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде.

Требуемое количество квартир для переселения граждан при условии полного финансирования Программы в 2008 – 2012 гг. составляет 167. Программа может быть реализована при полном финансировании из всех источников. Учитывая объемы финансирования программных мероприятий программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Козловского городского поселения в 2007-2012 гг.» корректируется ежегодно с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

8. Механизм реализации программы и контроль за  ее выполнением

Реализация программы осуществляется основным исполнителем ее мероприятий.

Заказчиком программы является Администрация Козловского городского поселения. Заказчик разрабатывает нормативные акты в пределах своей компетенции, по согласованию с отделом строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры	 администрации Козловского района, решает вопросы бюджетного финансирования на республиканском уровне.

Администрация Козловского городского поселения формирует реестр ветхого жилого фонда, определяет в установленном порядке очередность и сроки сноса ветхого и аварийного жилого фонда, организует работу по переселению граждан, разрабатывает ежегодные планы по реализации финансирования Программы.

Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Козловского городского поселения.

Приложение № 1

Сведения о ветхом жилищном фонде Козловского городского поселения, вошедших в программу по состоянию на 01.01.2007 г.

| № | Наименование объекта | Год постройки | Площадь кв.м | К-во кв-р | К-во проживающих | К-во семей | % изн. по данным БТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | В т.ч. жилая |  |  |  |  |
| 1 | Шоссейная,4 | 1942 | 646 | 388 | 16 | 25 | 10 | 75 |
| 2 | Шоссейная,6 | 1942 | 644 | 378 | 16 | 31 | 15 | 75 |
| 3 | Ленкина,4 | 1934 | 710 | 520 | 12 | 49 | 15 | 70 |
| 4 | К-Маркса-20 | 1934 | 716 | 526 | 12 | 64 | 23 | 70 |
| 5 | Октябрьская,6 | 1910 | 183 | 116 | 4 | 11 | 4 | 70 |
| 6 | Рабочая,7 | 1940 | 584 | 371 | 8 | 34 | 17 | 70 |
| 7 | Комсомольская,2 | 1938 | 580 | 369 | 8 | 45 | 19 | 68 |
| 8 | Чкалова,1 | 1943 | 592 | 366 | 8 | 30 | 16 | 68 |
| 9 | Садовая,4 | 1954 | 81 | 40 | 2 | 4 | 2 | 68 |
| 10 | Мичурина,2 | 1961 | 177 | 141 | 6 | 11 | 6 | 70 |
| 11 | Рабочая,1 | 1938 | 587 | 369 | 8 | 25 | 15 | 67 |
| 12 | Садовая,3 | 1957 | 406 | 305 | 8 | 25 | 9 | 70 |
| 13 | К.Маркса,15 | 1949 | 626 | 359 | 16 | 28 | 16 | 65 |
|  | ИТОГО |  | 6532 | 4248 | 124 | 382 | 167 |  |

Приложение № 2

Проект очередности переселений и сноса ветхого жилья

| Год переселе-ния | Наименование объекта | Год постройки | Площадь кв.м | К-во квартир | К-во проживающих | К-во семей | % изн. по данным БТИ | Сумма затрат на переселен. тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | В т.ч. жилая |  |  |  |  |  |
| 2008 | Шоссейная,4 | 1942 | 646 | 388 | 16 | 25 | 10 | 75 | 11111,2 |
|  | Шоссейная,6 | 1942 | 644 | 378 | 16 | 31 | 15 | 75 | 11076,8 |
| 2009 | Ленкина,4 | 1934 | 710 | 520 | 12 | 49 | 15 | 70 | 12212,0 |
|  | К-Маркса-20 | 1934 | 716 | 526 | 12 | 64 | 23 | 70 | 12315,2 |
| 2010 | Октябрьская,6 | 1910 | 183 | 116 | 4 | 11 | 4 | 70 | 3147,6 |
|  | Рабочая,7 | 1940 | 584 | 371 | 8 | 34 | 17 | 70 | 10044,8 |
|  | Садовая,3 | 1957 | 406 | 305 | 8 | 25 | 9 | 70 | 6983,2 |
| 2011 | Мичурина,2 | 1961 | 177 | 141 | 6 | 11 | 6 | 70 | 3044,4 |
|  | Комсомольс-кая,2 | 1938 | 580 | 369 | 8 | 45 | 19 | 68 | 9976,0 |
|  | Чкалова,1 | 1943 | 592 | 366 | 8 | 30 | 16 | 68 | 10182,4 |
| 2012 | Садовая,4 | 1954 | 81 | 40 | 2 | 4 | 2 | 68 | 1393,2 |
|  | Рабочая,1 | 1938 | 587 | 369 | 8 | 25 | 15 | 67 | 10096,4 |
|  | К.Маркса,15 | 1949 | 626 | 359 | 16 | 28 | 16 | 65 | 10767,2 |
|  | ИТОГО |  | 6532 | 4248 | 124 | 382 | 167 |  | 112350,4 |

Приложение № 3

Объемы финансирования переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в 2008 – 2012 годах

тыс.руб

| Наименование мероприятий и этапов | Всего | Объем финансирования из федерального бюджета | Объем финансирования из республиканского бюджета, | Объем финансирования из местного бюджета | Объем финансирования из внебюджетных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переселение граждан, всего: | 112,3 | 56,15 | 50,3 | 4,15 | 1,8 |
| I этап 2008-2009 г. | 46,7 | 23,35 | 21,0 | 1,75 | 0,7 |
| В т.ч. 2008г. | 22,2 | 11,1 | 10,0 | 0,8 | 0,3 |
| 2009 г. | 24,5 | 12,25 | 11,0 | 0,95 | 0,4 |
| II этап 2010-2012 г.г. | 65,6 | 32,8 | 29,3 | 2,4 | 1,1 |
| В т.ч. 2010г. | 20,2 | 10,1 | 8,9 | 0,8 | 0,4 |
| 2011 г. | 23,2 | 11,6 | 10,4 | 0,8 | 0,4 |
| 2012г. | 22,2 | 11,1 | 10,0 | 0,8 | 0,3 |