Приложение № 1

к распоряжению администрации Козловского городского поселения

от  31 марта 2009 г. № 33

# ПЛАН

мероприятий проведения в период с 06 апреля по  07 июня 2009 года

весеннего двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке

и озеленению территории Козловского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести двухмесячник благоустройства на территории поселения | 06.04.-07.06. | Колумб В.Н. |
| 2. | Подготовка и выдача индивидуальных заданий по благоустройству закрепленных территорий предприятиям и организациям города | до 06.04.2009 г. | Поцелуев Н.М. |
| 3 | Организовать и провести совещание с руководителями предприятий и организаций города по вопросу благоустройства города | до 06.04.2009 г. | Колумб В.Н. |
| 4. | Проведение субботника по уборке территории с участием населения. уборка придомовой территории от мусора, прошлогодней листвы, вскопка газонов, посадка кустарников и цветов; ремонт и покраска малых архитектурных игровых форм во дворах: - микрорайоны «А» и «Б»; - ул. Герцена, 13, 15; - ул. Лобачевского, 31а, 33; - ул. Маяковского, 1; ул. Тимирязева, 2; ремонт и покраска бельесушилок на придомовой территории | 18,25 апреля | Администрация поселения, ООО «УК «Слобода»*, Домкомитеты* |
| 5. | Приведение фасадов зданий, ограждений и прилегающих к ним территорий в надлежащее состояние | II-III квартал. | Руководители предприятий* |
| 6. | Уборка городского парка, скверов, родников: парки, скверы, аллеи: - городской парк; - детская площадка ул. Лобачевского, 20 - сквер ул. К.Маркса, 24; - захоронения воинов на городском кладбище. родники: -ул. Беловолжская; -ул. Овражная; -ул. Комаровская |  | Матвеев Н.Б.* Романов В.П.* Матвеев Н.Б..* Выйгетов Э.Н.* Волков В.П.* Михеева С.В.* Чапурина Е.А.* Выйгетов Э.Н.* |
| 7. | Закладка клумб и высадка цветов: - мемориал Памяти - досуговый центр «Октябрь» - почта; - кафе ООО «Посад»; | апрель-май | Аликова Т.А.* Солдатихина М.С.* Матюшкина И.А.* Гиниятуллин И.К.* Вахмистров Ф.М.* |
|  | - кафе «Стекляшка»; - аптека (ул. 30 лет Победы); - магазин «На бугре»; - кафе «Островок; - КДЦ; - музей Н.И.Лобачевского; - библиотека |  | Орлова О.А.* Маличкина М.А.* Агниашвили Л.Г.* Агниашвили Л.Г.* Краснова Л.В. Нурмухаметова ДХ Липатова Е.С. |
| 8. | Ремонт существующих детских игровых площадок | II-III квартал | по отд. плану |
| 9. | Благоустройство территорий у котельных, уборка мусора вдоль теплотрасс (на ширину 5 метров в обе стороны). Вертикальная планировка земли в местах проведения ремонта теплотрассы и водопровода. | до 19.04.2009 г. | Ларионов А.П.* Егоров В.Н.* |
| 10. | Ремонт и покраска (побелка) мусорных контейнеров (ящиков), площадок. Ликвидации стихийных свалок | до 30.04.2009 г. | Егоров В.Н.* Александров А.Г.* |
| 11. | Проведение работ по ямочному ремонту дорог | по отд. плану | Павлов А.В.* Соколов С.А.* |
| 12. | Провести работы по приведению в порядок памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | до 01.05.2009 г. | Аниферов А.Г. |
| 13. | Уборка территории городских кладбищ | до 19.04.2009 г. | Аниферов А.Г. Александров А.Г.* |
| 14. | Проведение работ по ремонту а/б покрытий улиц, тротуаров и внутриквартальных дорог | в течение года | по отд. плану |
| 15. | Организация в летний период регулярного скашивания травы на газонах, вдоль улиц, дорог, в скверах | в течение года | Аниферов А.Г. Александров А.Г.* |
| 15. | Проведение еженедельных объездов территории города с ответственными исполнителями. | в течение года | Колумб В.Н. |
| 17. | Подведение итогов месячника и постановка задач | еженедельно до 07.06.2009 г. | Колумб В.Н. |

Примечание: * - мероприятия, проводимые по согласованию.