Приложение № 1

к постановлению администрации Козловского городского поселения

от 01.07.2009  № 43

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2009/2010 г. по Козловскому городскому поселению.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей | До 31.08.09 г. | Администрация Козловского городского поселения, ООО «Теплоснаб»*, ООО «Водока-нал»* |
| 2. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда, а также организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, независимо от организационно - правовых форм и видов собственности. | До 31.08.09 г. | Администрация Козловского городского поселения, ООО « УК «Слобода»*, ООО «Теплоснаб»*, ООО «Водока-нал»* |
| 3. | Создать комиссию по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2009/2010г. | До 05.07.09г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 4. | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды с оформлением паспортов готовности. | До 31.08.09 г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 5. | Обеспечить комиссионную проверку и оформление паспортов готовности учреждений к работе в осенне-зимний период 2009/10 года | До 30.08.09г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 6. | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями топливно-энергетические ресурсы, услуги по транспортировке природного газа | постоянно | Администрация Козловского городского поселения |
| 7. | Создать резервы материально-технических ресурсов и резервные источники энерготеплоснабжения для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | До 01.10.09г. | ООО «Теплоснаб»*, ООО «Водоканал»* , филиал «Козловкамежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз»* |
| 8. | Активизировать работу по реализации энергосберегающих мероприятий и оснащению коммунальных котельных приборами учета отпуска тепловой энергии. | До 01.09.09г | Администрация Козловского городского поселения, ООО «Теплоснаб»*, филиал «Козловкамежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз»* |
| 9. | Возобновить работу на зимний отопительный период в круглосуточном режиме аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства. | До 01.10.09г | ООО «Теплоснаб»*, филиал «Козловкамежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз»*, ООО «УК «Слобода»* |
| 11. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. | До 01.10.09г | Администрация Козловского городского поселения, ООО «Теплоснаб»*, филиал «Козловкамежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз»* |

Примечание: * - мероприятия, выполняемые по согласованию