|  | Приложение Утверждено распоряжением главы администрации Козловского городского поселения № 99 от 10 сентября 2009 г. |
| --- | --- |

План

мероприятий  озеленительных работ на осенний период 2009 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения, наименование объекта, где планируются работы, местонахождение | Наименование предприятий, организаций, принимающих участие в проведении мероприятий | Кол-во участ- ников (чел.) | Объемы работ (кол-во посаженных деревьев и кустарников, площадь цветников и газонов и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Посадка деревьев | по отдельному плану | ул. Лобачевского ул. Свободной России | Администрация городского поселения | 12 | 24 (липа) 8 (липа) |
| 2. Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Посадка деревьев | по отдельному плану | Подъездные пути к автостоянке | ИП Тимофеев Л.М.* | 10 | 40 (береза) |
| 3. Проведение агротехнических мероприятий по улучшению структуры почв |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по улучшению структуры почв, перекопка цветников и клумб | 14.09-14.10 | В местах посадки газонов и цветников | Руководители предприятий, организаций и учреждений поселения * | 45 | 620 кв.м |
| 4. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений, садового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение инвентаризации и мониторинга состояния зеленых насаждений | до 16.09.09 г. | В местах посадки деревьев и кустарников | Руководители предприятий, организаций и учреждений поселения * | 4 |  |
| 4.2. | Организация санитарной вырубки деревьев и кустарников | до 14.10 | д. Карцев-Починок ул. Герцена, 4 | Администрация городского поселения | 4 | 1 дерево 1 дерево |
| 4.3. | Выполнение ремонтных работ: - лестниц, тротуаров, скамеек; - цветочных вазонов | 14.09-14.10 | ул. Лобачевского | Администрации городского поселения |  | 1 лестница 14 вазонов |
| 5. Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов художественной самодеятельности РКДЦ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация концертных программ при проведении акций по озеленению территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности | по заявкам предприятий | В период проведения субботников | Культурно-досуговый центр Козловского городского поселения | 8 | 3 |
| 6. Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Освещение на интернет-сайте администрации городского поселения хода проведения мероприятий, озеленительных работ на осенний период 2009 г. | 14.09-14.10 | сайт Козловского городского поселения | Администрации городского поселения | 1 | 3 |

Примечание: * - мероприятия, проводимые по согласованию

Зам. главы администрации

Козловского городского поселения                                                                Н.М. Поцелуев