Приложение

к распоряжению администрации Козловского городского поселения

от  14 сентября 2011 г. № 107

ПЛАН

мероприятий осеннего месячника по санитарной очистке,

благоустройству и озеленению территории Козловского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Совещание с руководителями учреждений ведомственной подчиненности, членами Комиссии по контролю за благоустройством и санитарным состоянием территорий Козловского городского поселения по вопросу проведения месячника | 19.09.2011 | Колумб В.Н. Поцелуев Н.М. |
|  | 2.1.Провести работы по благоустройству и санитарной уборке собственных и прилегающих к ним территорий, ремонту ограждающих конструкций территорий предприятий, учреждений и организаций. 2.2. Посадить деревья и кустарники, обустроить (перекопать) цветники и клумбы, отремонтировать посадки прошлых лет, очистить и благоустроить водоохранные зоны и водоисточники. | По плану руководителей предприятий, организаций, учреждений | Администрации предприятий, организаций, учреждений* |
|  | 3.1. Провести работы по благоустройству и санитарной уборке придомовой территории от мусора, листвы, вскопке газонов, посадке кустарников с участием населения. 3.2. Провести дератизацию и очистку подвалов, чердаков, вывезти накопления, очистить и отремонтировать надворные туалеты и выгребные ямы, контейнерные площадки, очистить ливнеприемные колодцы и лотки в жилой зоне. 3.3. Провести необходимые работы по восстановлению нарушенного освещения дворовых территорий и лестничных клеток. | в период месячника | Администрация поселения, ООО «УК «Слобода»*, ТСЖ*, домкомы* |
|  | Провести санитарную уборку собственных и прилегающих к учреждениям территорий, привести в надлежащее состояние - городской парк; - сквер ул. К.Маркса, - родники: - ул. Беловолжская - ул. Овражная | в период месячника | Матвеев Н.Б.* Романов В.П.* Выйгетов Э.Н.* Краснова О.В.* Выйгетов Э.Н.* |
|  | Провести санитарную обрезку (рубку) деревьев | в течение месячника | Администрация поселения |
|  | 6.1. Благоустройство территорий, уборка мусора вдоль теплотрасс (на ширину 5 метров в обе стороны), линий газопровода, электропередач и трансформаторных подстанций; водопроводных, водоотводных и тепловых сетей и территорий, прилегающих к ним. 6.2. Вертикальная планировка земли в местах проведения ремонта теплотрассы и водопровода. | до 10.10.2011 г. | Ларионов А.П.* Волков И.А.* Яшурин Н.В.* |
|  | 7.1. Провести дератизацию и очистку подвалов, чердаков, вывоз летних накоплений, очистку и ремонт надворных туалетов, выгребных ям и контейнерных площадок. 7.2. Провести ремонт, очистку, промывку и дезинфекцию мусорных контейнеров, контейнерных площадок и обеспечить в дальнейшем строгое соблюдение режима их эксплуатации. | в течение месячника | Окишева Л.П.* Александров А.Г.* Администрация поселения |
|  | Очистка от песка и ремонт дорожных покрытий и тротуаров, приведение в порядок дорожных знаков и указателей на подведомственных дорогах и прилегающей к ним территории. | по отдельному плану | Павлов В.А.*, Павлов А.В.* |
|  | Уборка территории городских кладбищ | до 10 октября | Поцелуев Н.М. |
|  | Обеспечить уборку территорий, прилегающих к объектам мелкорозничной торговли и общественного питания. | в течение месячника | Павлов В.В.* |
|  | Организовать контроль за выполнением работ по уборке городских территорий. | постоянно | Поцелуев Н.М. |
|  | Подведение итогов месячника и постановка задач | еженедельно | Колумб В.Н. |

* - Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями

Зам. главы администрации

Козловского городского поселения                                                               Н.М.Поцелуев