Приложение

к постановлению администрации

Козловского городского поселения

от 16.06.2011  № 39

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года по Козловскому городскому поселению.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов и ветхих тепловых и водопроводных сетей | До 15.09.11г. | Администрация Козловского городского поселения, ООО «Теплоснаб»*, ООО «ЖилРемСтрой»* |
| 2. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда, а также организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, независимо от организационно - правовых форм и видов собственности. | До 15.09.11г. | Администрация Козловского городского поселения, ООО «ЖилРемСтрой»*, ООО « УК «Слобода»*, ООО «Теплоснаб»*, ООО «Электроснаб»* |
| 3. | Создать комиссию по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2011/12 года. | До 01.07.11г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 4. | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды с выдачей им паспортов готовности. | До 15.09.11г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 5. | Обеспечить комиссионную проверку и оформление паспортов готовности учреждений к работе в осенне-зимний период 2011/12 года | До 15.09.11г. | Администрация Козловского городского поселения |
| 6. | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями топливно-энергетические ресурсы, услуги по транспортировке природного газа | постоянно | Администрация Козловского городского поселения |
| 7. | Создать резервы материально-технических ресурсов и резервные источники энерготеплоснабжения для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | До 01.10.11г. | ООО «Теплоснаб»* ООО «ЖилРемСтрой» |
| 8. | Активизировать работу по реализации энергосберегающих мероприятий и оснащению коммунальных котельных приборами учета отпуска тепловой энергии. | До 01.09.11г. | Администрация Козловского городского поселения, ООО «Теплоснаб»* |
| 9. | Возобновить работу на зимний отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства. | До 01.10.11г. | ООО «Теплоснаб»*, ООО «ЖилРемСтрой»*, ООО«УК «Слобода»* |
| 10. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. | До 01.10.11г | Администрация Козловского городского поселения, ООО «Теплоснаб»*, ООО «ЖилРемСтрой»*, ООО«УК «Слобода»* |

Примечание: *- мероприятия, выполняемые по согласованию