Приложение

к распоряжению администрации Козловского городского поселения

от 05 апреля 2011 г. № 47

# ПЛАН

мероприятий проведения   весеннего двухмесячника по благоустройству,

санитарной очистке и озеленению территории Козловского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести совещание с руководителями предприятий и организаций города по вопросу благоустройства города | до 11.04.2011 г. | Колумб В.Н. |
| 2 | Подготовка и выдача индивидуальных заданий по благоустройству закрепленных территорий предприятиям и организациям города | до 11.04.2011 г. | Поцелуев Н.М. |
| 3. | Проведение субботника по уборке территории с участием населения. уборка придомовой территории от мусора, прошлогодней листвы, вскопка газонов, посадка кустарников и цветов; ремонт и покраска малых архитектурных игровых форм во дворах: - микрорайоны «А» и «Б»; - ул. Герцена, 13, 15; - ул. Лобачевского, 31а, 33; - ул. Маяковского, 1; ул. Тимирязева, 2; ремонт и покраска бельесушилок на придомовой территории | 16, 30 апреля | Администрация поселения, ООО «УК «Слобода»*, ТСЖ*, домовые, уличные комитеты* |
| 4. | Благоустройство территорий у котельных, уборка мусора вдоль теплотрасс (на ширину 5 метров в обе стороны). Вертикальная планировка земли в местах проведения ремонта теплотрасс, водопроводов | до 30.04.2011 г. | Волков И.А.* Волков И.А.*, Яшурин Н.В.* |
| 5. | Уборка городского парка, скверов, родников: парки, скверы, аллеи: - городской парк; - детская площадка ул. Лобачевского, 20 - сквер ул. К.Маркса, 24; - захоронения воинов на городском кладбище. родники: -ул. Беловолжская; -ул. Овражная; -ул. Комаровская | апрель | Матвеев Н.Б.* Романов В.П.* Матвеев Н.Б..* Выйгетов Э.Г.* Матвеев Н.Б.* Краснова О.В.* Чапурина Е.А.* Выйгетов Э.Г.* |
| 6. | Произвести установку палисадника, закладку клумб и высадку цветов: ТД «Народный» | май | Данилов Н.С.* |
|  |  |  | Кошелев К.Н.* |
|  | Магазин «Магнит» |  |  |
|  |  |  | Мазуркин В.Н.* |
|  | ул. Свободной России, 26 |  |  |
| 7. | Закладка клумб и высадка цветов: - мемориал Памяти | май | Аликова Т.А.* |
|  | - досуговый центр «Октябрь» |  | Волоснов В.В* |
|  | - почта; |  | Алексеева С.А.* Гиниятуллин И.К.* |
|  | - кафе ООО «Посад»; |  | Вахмистров Ф.М.* |
|  | - кафе «Стекляшка»; |  | Орлова О.А.* |
|  | - аптека (ул. 30 лет Победы); |  | Маличкина М.А.* |
|  | - магазин «Автозапчасти» |  | Комарова М.Г.* |
|  | - магазин «На бугре»; |  | Агниашвили Л.Г.* |
|  | - кафе «Островок; |  | Агниашвили Л.Г.* |
|  | - КДЦ; |  | Краснова Л.В. |
|  | - музей Н.И.Лобачевского; |  | Нурмухаметова ДХ |
|  | - библиотека |  | Липатова Е.С. |
| 8. | Ремонт существующих детских игровых площадок | II-III квартал | по отд. плану |
| 9. | Ремонт и покраска (побелка) мусорных контейнеров (ящиков), площадок. Ликвидации стихийных свалок | апрель-май | Окишева Л.П.*, Администрация поселения |
| 10. | Провести очистку от песка и ремонт дорожных покрытий и тротуаров, разметку улиц, приведение в порядок рекламных щитов, ограждений, дорожных знаков и указателей на подведомственных дорогах и прилегающей к ним территории | по отд. плану | Павлов В.А.*, Павлов А.В.* Погодин В.А.* |
| 11. | Провести работы по приведению в порядок памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | до 01.05.2011 г. | Поцелуев Н.М., Никитин И.Н.. |
| 12. | Уборка территории городских кладбищ | до 20.04.2011 г. | Никитин И.Н. Александров А.Г.* |
| 13. | Проведение работ по ремонту а/б покрытий улиц, тротуаров и внутриквартальных дорог | в течение года | по отд. плану |
| 14. | Организация в летний период регулярного скашивания травы на газонах, вдоль улиц, дорог, в скверах | в течение года | Никитин И.Н. Александров А.Г.* |
| 15. | Подведение итогов месячника и постановка задач | еженедельно до 10.06.2011 г. | Колумб В.Н. |

Примечание: * - мероприятия, проводимые по согласованию с исполнителями