Утверждена

постановлением администрации Козловского городского поселения

от 09 октября 2012 г. № 67

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«УСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2013-2015 годы»

Козловка

2012

# П А С П О Р Т

долгосрочной целевой программы «Устройство детских

игровых и спортивных площадок на территории

Козловского городского поселения на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Устройство детских игровых и спортивных площадок на территории Козловского городского поселения на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик и разработчик Программы | Администрация Козловского городского поселения |
| Цель Программы | Разработка системного подхода к благоустройству детских дворовых и спортивных площадок, оказание содействия физическому и нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни. |
| Задачи Программы | ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, замена на них старых и оснащение их новыми малыми игровыми формами; устройство новых универсальных детских игровых и спортивных площадок с усовершенствованным покрытием и малыми архитектурными формами; - улучшение уровня благоустроенности территорий, среды обитания и комфорта на детских дворовых и спортивных площадках путём повышения безопасности, экологизации и озеленения; - приобщение детей к здоровому образу жизни, активному и интеллектуальному отдыху; организация досуга детей, профилактика детской преступности. |
| Сроки реализации | 2013 – 2015 годы |
| Исполнители Программы | - Администрация Козловского городского поселения предприятия, организации на территории Козловского городского поселения (по согласованию) |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по реализации программы из бюджета Козловского городского поселения – 1095 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год – 330 тыс. руб.; 2014 год – 333 тыс. руб.; 2015 год – 432 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий по годам реализации Программы подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Козловского городского поселения |
| Планируемые результаты Программы | Реализация Программы позволит повысить уровень среды обитания и комфорта на детских дворовых и спортивных площадках, увеличить количество детей занимающихся спортом и активным отдыхом, снизить уровень детской преступности. |

## 1. Характеристика проблемы.

Современная концепция дошкольного и школьного воспитания детей ориентируема на признание детства, как уникального периода в жизни человека. Задача состоит в обеспечении условий полноценной, гармоничной жизни ребенка, в заботе о его эмоциональном благополучии  не только в рамках  образовательного учреждения, но и за его пределами.

Наиболее наглядно это проявляется в состоянии детских и спортивных площадок. На некоторых имеющихся площадках сохранились элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, и их состояние не обеспечивает потребностей детей в занятиях спортом. Благоустройство дворов не проводилось длительное время, оборудование пришло в ветхое состояние. На сегодняшний день в городе имеются участки во дворах домов и на пришкольных территориях, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским игровым и спортивным оборудованием.

Грамотно обустроенная детская или спортивная площадка - это не только место реализации физических потребностей ребенка, но  и место духовного и интеллектуального контакта, где через игры происходит процесс познания окружающего мира. Детская площадка должна стать тем местом, где ребенок с радостью будет проводить свободное время со сверстниками на протяжении многих лет.

Наличие полноценной, эстетически выдержанной детской игровой, либо спортивной площадки во дворе жилого дома несет в себе воспитательный, развивающий и профилактический заряд. Позволяет, с одной стороны, профилактировать безнадзорность детей младших и средних возрастов за счет факторов концентрации детей во дворе по месту жительства, надзора со стороны взрослых и родителей, а с другой - развивать коллективные формы игр, физические навыки и умения, отвлекать детей от опасных мест проведения досуга.

Основными причинами разработки  долгосрочной целевой Программы «Устройство детских игровых и спортивных площадок на территории Козловского городского поселения на 2013-2015 годы»  являются:

- недостаточная обеспеченность дворовых территорий  игровыми детскими и спортивными площадками;

- недостаточная оснащённость детских площадок   игровым и спортивным оборудованием, удовлетворяющим потребностям детей разных возрастов;

- небезопасность существующего игрового и спортивного оборудования;

- несоответствие внешнего вида детской площадки и прилегающей территории требованиям обеспечения благоустройства, чистоты и порядка;

- нарушение правил установки,  содержания и спортивного оборудования игрового и спортивного оборудования.

## 2. Заказчики и исполнители программы, управление реализацией Программы.

## Заказчиком и исполнителем программы является администрация Козловского городского поселения.

## Управление реализацией Программы осуществляет Заместитель главы  Администрации Козловского городского поселения.

## 3. Цель  и задачи Программы.

## Целью Программы является разработка системного подхода к благоустройству детских дворовых и спортивных площадок, оказание содействия физическому и нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни.

## Для достижения данной цели должны быть  решены следующие задачи:

## - улучшен уровень среды обитания и комфорта на детских дворовых и спортивных площадках путём повышения безопасности, экологизации, интеллектуализации, зонирования и озеленения;

## - установлены новые универсальные детские игровые и спортивные площадки с усовершенствованным покрытием и малыми архитектурными формами.

- созданы условия для реализации физических потребностей ребёнка и познания окружающего мира;

- устранены факторы, благоприятствующие развитию детской преступности.

## 4. Планируемые результаты Программы.

## Реализация Программы позволит повысить уровень среды обитания и комфорта на детских дворовых и спортивных площадках, увеличить количество детей занимающихся спортом и активным отдыхом, снизить уровень детской преступности.

5. Перечень программных мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ревизию детских игровых и спортивных площадок | Комаров И.Н. | Сентябрь 2012 г. | Финансирование не требуется |
| 2. | Определить городские территории и выявить объекты, которые в первую очередь требуют благоустройства с устройством детских игровых и спортивных площадок; | Поцелуев Н.М., Комаров И.Н., Ситнова Н.Ю.*, Депутаты собрания депутатов КГП* | Октябрь 2012 г. | Финансирование не требуется |
| 3. | Провести работы по демонтажу отдельных игровых элементов, представляющих опасность для здоровья детей на детских игровых и спортивных площадках | Комаров И.Н., ремонтные организации | Октябрь-ноябрь 2012 г. | Средства бюджета КГП |
| 4. | Разработать эскизы вновь создаваемых игровых площадок с привязкой на местности, с определением количества игровых элементов | Поцелуев Н.М., Ситнова Н.Ю.*, Депутаты собрания депутатов КГП* | Октябрь-ноябрь 2012 г. | Финансирование не требуется |
| 5. | Паспорт на каждую площадку на бумажном и электронном носителе | Поцелуев Н.М., Комаров И.Н. | Декабрь 2012 г. | Финансирование не требуется |
| 6. | Привлечь предприятия. организации к финансированию строительства детских игровых и спортивных площадок по адресу: - ул. Лобачевского, 20; - ул. К.Маркса, 20; - ул. Лобачевского, 31а, Маяковского, 2 Установить в гор. Козловка не менее 3 детских игровых (спортивных) площадок | Гофман А.В., Васильев А.И., руководители предприятий, организаций, учреждений* | 2013-2015 гг | Средства бюджета КГП и внебюджетные источники финансирования |
| 7. | Установить одну комплексную детскую игровую площадку (спортивную площадку)по адресу: ул. Герцена, 19, 21; ул. Лобачевского, 39 | Гофман А.В., Васильев А.И., Депутаты ГосСовета ЧР, | 2013-2015 гг | Средства бюджета КГП и внебюджетные источники финансирования |
| 8. | Осуществить текущий ремонт имеющихся в поселении детских игровых и спортивных площадок с установкой дополнительных игровых элементов, приобретённых за счёт средств администрации поселения в соответствии с результатами ревизии. | Комаров И.Н. | 2013-2014 гг | Средства бюджета КГП |
| 9. | Благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок (установка бортового камня, укладка тротуарной плитки, устройство асфальтобетонного покрытия, посадка деревьев и кустарников) | Поцелуев Н.М., Комаров И.Н. | 2013-2014 гг | Средства бюджета КГП |
| 10. | Осуществлять не менее одного раза в квартал текущую ревизию детских игровых и спортивных площадок для внесения изменений в паспорта площадок и принятия мер к устранению замечаний | Комаров И.Н. | ежеквартально | Финансирование не требуется |
| 11. | Привлечь граждан к сохранению реконструированных площадок в рабочем состоянии | УК, ТСЖ, Советы общественности | постоянно | Финансирование не требуется |
| 12. | Провести ежегодные праздники «Моя дворовая площадка» с организацией конкурсов, викторин, соревнований среди детей и взрослых. | Администрация городского поселения, | По отдельному плану | Средства бюджета КГП |
| 13. | Подвести итоги исполнения программы с награждением лучших грамотами Главы администрации КГП | Васильев А.И. | 2015 г | Средства бюджета КГП |

----------------------

* Мероприятия, проводимые по согласованию

## 6. Финансирование Программы.

## Финансовое (ресурсное) обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах средств, определяемых решениями Собрания депутатов Козловского городского поселения на соответствующий финансовый год и источников внебюджетного финансирования.

## Сведения о финансовом обеспечении программы  приложение № 2.

## 7. Контроль и отчётность за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой администрации Козловского городского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности.

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе Козловского городского поселения «Устройство детских игровых и спортивных площадок на территории Козловского городского поселения на 2013-2015 годы»

Адресный перечень объектов по устройству детских игровых и спортивных площадок на территории Козловского городского поселения

| № п/п | Адрес | Детские игровые, шт | Спортивные площадки, шт | Ориентировочная стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Детские игровые площадки |  |  |  |
| 1 | ул. Лобачевского, 20 | 1 |  | 20 |
| 2 | ул.К.Маркса, 20 | 1 |  | 10 |
| 3 | ул.Герцена, 4,6,8,10; ул.Лобачевского,37 | 1 |  | 150 |
| 4 | ул.Герцена, 21; ул.Лобачевского, 39 | 1 |  | 450 |
| 5 | ул.Лобачевского, 31а; ул.Маяковского, 2 | 1 |  | 150 |
| 6 | ул.Октябрьская, 91, 93 | 1 |  | 150 |
| 7 | ул.Герцена, 13,15 | 1 |  | 10 |
|  | 2. Спортивные городки |  |  |  |
| 1 | Городской парк |  | 1 | 5 |
| 2 | ул.Герцена, 19 |  | 1 | 15 |
| 3 | ул.Лобачевского, 39 |  | 1 | 30 |
| 4 | ул.Октябрьская, 89 |  | 1 | 10 |
|  | Всего: |  |  |  |
|  | Детские игровые площадки | 7 |  | 1240 |
|  | Спортивные площадки |  | 4 | 60 |
|  | 3. Отдельные игровые формы |  |  |  |
| 1 | ул.Лобачевского, 22,24,26,37 | 1 |  | 35 |
| 2 | ул.Герцена,17 | 1 |  | 5 |
| 3 | ул.К.Маркса, 28 | 1 |  | 5 |
| 4 | ул.Тимирязева, ул.Лобачевского | 1 |  | 5 |
|  | Всего: |  |  | 50 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1050 |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе Козловского городского поселения «Устройство детских игровых и спортивных площадок на территории Козловского городского поселения на 2013-2015 годы»

Сведения о финансовом обеспечении программы

|  | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ВСЕГО: | в том числе по годам |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Перечень основных организационно-технических мероприятий долгосрочной целевой программы Козловского городского поселения «Устройство детских игровых и спортивных площадок на территории Козловского городского поселения на 2013-2015 годы», в том числе: ремонт существующих и установка новых детских игровых и спортивных площадок Детские игровые площадки: ул. Лобачевского, 20; ул. К.Маркса, 20; ул. Герцена, 4, 6, 8, 10; ул. Лобачевского, 37; ул. Герцена, 21 ул. Лобачевского, 39; ул. Лобачевского, 31а, ул. Маяковского, 2; ул. Октябрьская, 91, 93; ул. Герцена, 13, 15 ИТОГО по детским площадкам: Спортивные городки: Городской парк; ул. Герцена, 19; ул. Лобачевского, 39; ул. Октябрьская, 89 ИТОГО по спортивным площадкам: Отдельные игровые формы: ул. Лобачевского, 22, 24, 26 ул. Герцена, 17; ул. К.Маркса, 28; ул. Тимирязева, ул. Лобачевского ИТОГО по игровым формам: содержание детских игровых и спортивных площадок в надлежащем состоянии | 20 10 150 450 150 150 10 940 5 15 30 10 60 35 5 5 5 50 45 | 20 10 100 150 10 290 5 15 20 5 5 5 15 15 | 150 100 250 30 30 35 35 18 | 250 150 400 10 10 22 |
| ВСЕГО: | 1095 | 330 | 333 | 432 |