| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ВǍРМАР РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА УРМАРСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
|  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГЕШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «21» марта 2012 г. № 13 деревня Тегешево |
| ТИКАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ «21» пуш 2012 ç. № 13 Тикаш ялě |  |  |

О неотложных работах по безаварийному                                                                                        пропуску паводковых вод в 2012 году

В связи с приближением весны, приближения сроков прохождения весеннего половодья, в целях предупреждения, ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать территориальную противопаводковую комиссию в следующем составе:

  - Черкасов В.А. –глава Тегешевского сельского поселения, председатель комиссии;

  - Ульянов А.В.- депутат районного Собрания депутатов, руководитель ООО «Сарабай» (по согласованию);

  - Иванов В.А.- глава КФХ « Иванов» (по согласованию);

  - Сапаркин А.Г.- глава КФХ «Сапаркин» (по согласованию);

  - Демьянова А.Р. – депутат Тегешевского сельского поселения № 6 по дер.

Новое Муратого (по согласованию);

- Утвердить план работы по проведению работ в период весеннего паводка по

Тегешевскому сельскому поселению в 2012 году.

- Рекомендовать главам КФХ «Иванов», «Сапаркин», «Кĕтне», «Ильин», «Сарабай», руководителю ООО «Передовик», руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории Тегешевского сельского поселения принять незамедлительные меры по приведению в готовность объектов к весеннему паводку.

4.  Создать дежурную аварийную бригаду на базах КФХ «Иванов» и «Сапаркин»,

при этом уделить большое внимание на защиту от воздействия паводковых

вод прудов, плотин, мостов, переходов, ферм, МТП, складов зерна и минудобрений, артскважин, жилых домов.

5.   Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тегешевского сельского поселения

Урмарского района Чувашской Республики                                                     В.А.Черкасов

ЛИСТ   СОГЛОСОВАНИЯ

к  постановлению главы  Тегешевского сельского поселения

от 21 марта 2012г. № 13

1. Ульянов А.В. –депутат  районного

Собрания депутатов, руководитель

ООО «Сарабай»                                        ___________согласовано  21.03.2012г.

2. Иванов В.А.- глава КФХ «Иванов»        ___________ согласовано 21.03.2012г.

3. Сапаркин А.Г.- глава КФХ «Сапаркин»___________ согласовано  21.03.2012г.

4. Демьянова А.Р. - депутат  Собрания

депутатов Тегешевского сельского

поселения                                                 ___________ согласовано 21.03.2012г.

Утверждено постановлением

Главы Тегешевского сельского

поселения от 21.03.2012 г. № 13

ПЛАН  РАБОТЫ

В период весеннего паводка по Тегешевскому сельскому

поселению  в 2012 году

_____________________________________________________________________________

№ п.п !         Наименование работ                       Сроки                   Ответственные за

исполнения         выполнение

____________________________________________________________________________

- Провести рабочее совещание

с членами комиссии                                 до 25.03.              Глава сельского поселе-

ния Черкасов В.А.

2.      Провести заседания комиссии по           весь                      Глава сельского поселе-

оперативным вопросам                           период                 ния Черкасов В.А.

3.      Подготовить водоотводные и

водопропускные сооружения к

пропуску вод, отчистить от снега                                         Заместитель главы  входные части дренажей,                          до 25.03              сельского поселения

оголовков труб                                                                        Нарсов В.И.

4.     Мосты отчистить от наледи                      до 26.03             Дежурно- аврийные бри-

гады

- 5.     Ввести временное ограничение

движения тракторов и автомобилей         март-апрель         сельское поселение

по улицам населенных пунктов

- 6.  КФХ «Иванов» и КФХ «Сапаркин»

организовать работу дежурно-аварий-

ных бригад, составить график их               в период             руководители   КФХ

работы                                                           половодья

- 7.    Организовать дежурство по утвержден-     в период            Ответственные лица

ному графику за состоянием водоемов      половодья	по графику

д.Новое Муратово, Тегешево и реки

Кубня