Ч~ВАШ РЕСПУБЛИКИН

МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧ+

ЙЫШ~НУ

____30.06.2004__    ___146__ №

Шупашкар хули

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30.06.2004____ № ____146____

г. Чебоксары

Об обеспечении устойчивого снабжения топливом и энергией отраслей экономики и населения в осенне-зимний период 2004/05 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2004/05 года и устойчивого обеспечения топливом и энергией отраслей экономики и населения в осенне-зимний период 2004/05 года Кабинет Министров Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по  обеспечению устойчивого снабжения топливом и энергией отраслей экономики и населения в осенне-зимний период 2004/05 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики с информированием Кабинета Министров Чувашской Республики до 1 октября 2004 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики - С.Гапликов

# Утвержден

постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 30.06.2004   № 146

П Л А Н

мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения топливом и энергией отраслей экономики и населения

в осенне-зимний период 2004/05 года

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание запасов каменного угля для реализации населению, организациям бюджетной сферы и предприятиям в количестве не менее 8,2 тыс. тонн | до 1 октября 2004 г. | Минпромэнерго Чувашии, РГУП «Чуваштоппром», организация, выигравшая конкурс на поставку топлива, администрации районов и городов (по согласованию) |
| 2. | Проведение анализа фактической потребности в природном газе для населения и потребителей, финансируемых из бюджетов всех уровней Чувашской Республики, и подготовка материалов для защиты объемов природного газа для указанных потребителей | до 5 июля 2004 г. | Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минсоцполитики Чувашии, администрации районов и городов (по согласованию) |
| 3. | Внесение предложений по регламентированию перевода потребителей природного газа Чувашской Республики на резервные виды топлива при резких похолоданиях и аварийных ситуациях на магистральных газопроводах | до 15 августа 2004 г. | Минпромэнерго Чувашии, ООО «Чувашрегионгаз» (по согласованию) |
| 4. | Осуществление контроля за платежами организаций бюджетной сферы за топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Минпромэнерго Чувашии |
| 5. | Исследование технической возможности использования альтернативных видов топлива для работы теплоснабжающих предприятий и других потребителей природного газа, не входящих в графики перевода на резервный вид топлива при резких похолоданиях, в случаях возникновения аварийных ситуаций на газопроводах | до 1 сентября 2004 г. | Минпромэнерго Чувашии, Минстрой Чувашии, администрации районов и городов (по согласованию) |
| 6. | Создание рабочей группы по проверке готовности перевода на резервный вид топлива тепловых электростанций и котельных теплоснабжающих предприятий, работающих на природном газе, на которых в соответствии с топливным режимом предусмотрен резервный вид топлива | до 5 июля 2004 г. | Минпромэнерго Чувашии, Минстрой Чувашии |
| 7. | Выработка рекомендаций по устранению недостатков, выявленных рабочей группой по проверке готовности перевода на резервный вид топлива тепловых электростанций и котельных теплоснабжающих предприятий | до 15 августа 2004 г. | Минпромэнерго Чувашии, Минстрой Чувашии |
| 8. | Определение на конкурсной основе поставщиков твердых видов топлива для организаций бюджетной сферы и населения, их рекомендация потребителям топлива | до 5 июля 2004 г. | Минпромэнерго Чувашии |
| 9. | Своевременное выполнение предприятиями топливно-энергетического комплекса Чувашской Республики основных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2004/05 года | до 1 октября 2004 г. | Минпромэнерго Чувашии, ОАО «Чувашэнерго» (по согласованию), ОАО «Чувашсетьгаз» (по согласованию), ОАО «Чувашнефтепродукт» (по согласованию), ООО «Чуваштеплоэнергогаз» (по согласованию), РГУП «Чуваштоппром» |
| 10. | Создание на ТЭЦ открытого акционерного общества «Чувашэнерго» запасов резервного топлива мазута в количестве 45 тыс. тонн | до 1 октября 2004 г. | Минпромэнерго Чувашии, ОАО «Чувашэнерго» (по согласованию) |
| 11. | Осуществление государственного контроля за ходом подготовки объектов теплоэнергетики к работе в зимних условиях и обеспечение их паспортизации готовности к работе в осенне-зимний период | к 1 октября 2004г. | Минпромэнерго Чувашии, Минстрой Чувашии, Чувашский ГТО Приволжского округа Госгортехнадзора России (по согласованию), Госжилинспекция Чувашии, администрации районов и городов (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение устойчивой поставки сжиженного газа на коммунально-бытовые нужды в зимний отопительный сезон | весь период | Минпромэнерго Чувашии, ОАО «Чувашсетьгаз» (по согласованию) |
| 13. | Информирование о ходе выполнения настоящего постановления Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | к 1 августа и 20 сентября 2004 г. | предприятия топливно-энергетического комплекса, Чувашский ГТО Приволжского округа Госгортехнадзора России (по согласованию), Госжилинспекция Чувашии, администрации районов и городов (по согласованию) |

_____________