Ч~ВАШ РЕСПУБЛИКИН

МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧ+

ЙЫШ~НУ

__15.10.2004__    __246__ №

Шупашкар хули

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___15.10.2004___№__246__

г. Чебоксары

Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2005 году в Чувашской Республике Года парков и садов

В целях реализации Указа Президента Чувашской Республики от 22 сентября 2004 г. № 107 «О Годе парков и садов», повышения благоустройства и улучшения качества озеленения населенных пунктов республики Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в 2005 году в Чувашской Республике Года парков и садов.

2. Рекомендовать администрациям районов и городов:

при формировании расходов местных бюджетов на 2005 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотреть целевые средства на озеленение и благоустройство населенных пунктов, закладку новых парков, скверов, садов, аллей, зеленых массивов;

принять активное участие в реализации плана мероприятий, обеспечить систематическое освещение их в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с информированием Кабинета Министров Чувашской Республики о выполнении плана мероприятий 1 июня и 1 ноября 2005 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики - С.Гапликов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 15.10.2004  № 246

План мероприятий

по проведению в 2005 году в Чувашской Республике

# Года парков и садов

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение проектной и нормативной документацией |  |  |  |
| 1. | Разработка на основе комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, генеральных планов и другой градостроительной документации проектов благоустройства и озеленения территорий городских и сельских поселений Чувашской Республики |  | IV квартал 2004 г. - I квартал 2005 г. | администрации районов и городов* |
| 2. | Подготовка и доведение до заинтересованных организаций методического пособия по разработке проектов благоустройства и озеленения территорий городских и сельских поселений |  | ноябрь 2004 г. | Минстрой Чувашии |
| 3. | Разработка проектной документации на закладку новых, реконструкцию существующих парков, скверов, садов, аллей, зеленых массивов, санитарно-защитных зон, дворов, оформление цветочных клумб и газонов |  | IV квартал 2004 г. - I квартал 2005 г. | министерства и иные органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрации районов и городов, предприятия, организации всех форм собственности, учреждения, учебные заведения (по согласованию) |
|  | ### Основные мероприятия |  |  |  |
| 4. | Разработать программы работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов согласно прилагаемой форме |  | план до 25.10.2004 отчет: 01.12.2004 25.05.2005 25.11.2005 | администрации районов и городов |
| 5. | Закладка новых скверов, парков, садов в населенных пунктах Чувашской Республики, отвечающих современным требованиям ландшафтного дизайна, с применением высокодекоративных, цветущих видов деревьев и кустарников, с привлечением специалистов Чебоксарского филиала Главного ботанического сада Российской академии наук и специализированных питомников в соответствии с разработанными календарными планами |  | II и IV квартал 2005 г. | администрации городов и районов |
| 6. | Закладка памятных аллей и создание зон отдыха на территории населенных пунктов республики |  | 2005 г. | министерства и ведомства, администрации районов и городов |
| 7. | Благоустройство и реконструкция существующих парков, скверов, лесных массивов, объектов озеленения, улично-дорожной сети населенных пунктов республики, объектов социально-культурного и бытового назначения, установка малых архитектурных форм, устройство газонов и цветочных клумб |  | 2005 г. | министерства и ведомства, администрации районов городов |
| 8. | Организация санитарно-защитных зон |  | 2005 г. | организации всех форм собственности |
| 9. | Организовать работу по обеспечению посадочным материалом в необходимых объемах |  | IV квартал 2004г.; 2005г. | администрации районов и городов |
| 10. |  | При разработке соглашений о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и администрациями районов, городов на 2005 год включить показатели, характеризующие работу по озеленению населенных пунктов, закладке новых парков, скверов, садов, аллей, зеленых массивов | 1 квартал 2005 г. | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии, администрации районов и городов |
| 11. |  | Включить в перечень показателей экономического соревнования между районами и городами республики показатели по улучшению обеспеченности зелеными насаждениями и благоустройству населенных пунктов | 1 квартал 2005 г. | Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии, Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Чувашской Республике (по согласованию) |
| 12. |  | Разработать и представить на утверждение проект Положения о проведении республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики, а также состав конкурсной комиссии по подведению итогов указанного конкурса | декабрь 2004 г. | Минстрой Чувашии |
| 13. |  | Внести изменения и дополнения в показатели и критерии оценки по благоустроенности и озеленению поселений в: Положение о республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Чувашской Республики», утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 1997 № 257 (в ред. от 20 июля 2004г. № 162) | ноябрь 2004 г. | Минстрой Чувашии |
|  |  | Положение о республиканском конкурсе на лучшую застройку и благоустройство сельского поселения Чувашской Республики, утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2004г. № 61 | ноябрь 2004 г. | Минсельхоз Чувашии |
|  |  | Положение о конкурсе муниципальных образований Чувашской Республики на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики, утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2002г. № 290 | ноябрь 2004 г. | Минстрой Чувашии |
| 14. |  | Обеспечить массовое участие населения, трудовых коллективов, студентов и школьников в озеленении и благоустройстве улиц, прилегающих территорий жилых домов, школ, клубов, больниц и т.д. | 2005 г. | администрации районов и городов |
| 15. |  | Обеспечить проведение ежегодной инвентаризации посадок и выполненных работ по озеленению | 2005 г. | администрации районов и городов |
| 16. |  | Проведение выставки парковой архитектуры, цветоводства и садоводства в рамках проведения Дня Республики | июнь 2005 г. | администрация г. Чебоксары |
| 17. |  | Обеспечить проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучший зеленый населенный пункт, улицу, двор | октябрь 2005 г. | администрации районов и городов |
| 18. |  | Усилить контроль за незаконной порубкой и уничтожением деревьев и кустарников на территории населенных пунктов республики | 2005 г. | Минприроды Чувашии, администрации районов и городов |
| 19. |  | Организовать работу по экологическому просвещению населения и дополнительному образованию учащихся в области охраны природы и озеленения городов и сельских поселений Чувашской Республики | 2005 г. | Минприроды Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, администрации районов и городов |

*_________

План мероприятий согласован с администрациями районов и городов республики.

_____________

|  |  | Приложение к плану мероприятий по проведению в 2005 году в Чувашской Республике # Года парков и садов, утвержденному постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.10.2004 № 246 |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНА Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики ____________________ «____» ___________2004 г. |  | УТВЕРЖДЕНА Глава администрации района (города) ________________ «____» _________2004 г. |

ПРОГРАММА

работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов

(наименование района, города)

| № пп | Мероприятия (перечислить проводимые мероприятия по каждому объекту с указанием конкретных видов и объемов работ по посадке деревьев, кустарников (наименование породы), установке малых архитектурных форм (урн, скамеек), беседок, разбивке газонов и цветников и др. работы) | Единица измерения (кв.м, шт.) | Количество | Местоположение (населенный пункт, улица, квартал, микрорайон, предприятие и др.) | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |